Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

КМ РТ 3 этаж                                                                                21 апреля 2018 года

Программа капремонта МКД 2018 года

В Программе капитального ремонта МКД на 2018 год принимают участие 43 МО (кроме Кайбицкого и Дрожжановского районов), это: 995 многоквартирных домов общей площадью 5,3 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия более 224 тыс. граждан.

Объем финансирования 6 млрд. 76 млн. 348 тыс.рублей.

Капитальный ремонт объектов образования

(общеобразовательные организации, ДОО)

В перечень 2018 года вошло 28 общеобразовательных организаций на сумму 732,72 млн. рублей.

Из них:

- 16 муниципальных школ;

- 12 коррекционных школ.

И 85 дошкольных образовательных организаций на сумму                1 млрд. 743,71 млн. рублей.

По состоянию на 19 апреля работы ведутся в 13 муниципальных школах из 16. На 1 объекте работы завершены.

Работы ведутся в 10 коррекционных школах из 12.

Работы ведутся на 78 ДОО из 85. На одном объекте работы завершены.

Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей

В 2018 году запланирован капитальный ремонт 14 детских оздоровительных лагерей (112,0 млн. рублей), строительство 6 детских оздоровительных лагерей (40,5 млн. рублей) и реконструкция 1 детского оздоровительного лагеря (40,0 млн. рублей).

По состоянию на 19 апреля работы ведутся на всех объектах капитального ремонта. На одном объекте работы завершены.

Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)

Объем финансирования программы составляет 681,38 млн. рублей. Запланирован ремонт 11 профессиональных образовательных организаций.

По состоянию на 19 апреля работы ведутся на всех объектах.

Капитальный ремонт объектов культурного назначения

Запланирован ремонт 42 объектов культурного назначения. Объем финансирования программы составляет 342,975 млн. рублей.

По состоянию на 19 апреля работы ведутся на 41 объекте из 42. На 2 объектах работы завершены.

Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы

Запланирован ремонт 28 подростковых клубов и укрепление их материальной базы. Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей.

По состоянию на 19 апреля работы ведутся на всех объектах.

Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан

В 2018 году запланирован капитальный ремонт 38 зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований и строительство 10 объектов. Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей.

По состоянию на 19 апреля работы ведутся на 29 объектах из 38. На 6 объектах работы завершены.

Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан

Запланирован ремонт 34 учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. Объем финансирования программы составляет 121,3 млн. рублей.

На 19 апреля на 26 объектах ведутся подготовительные работы.

Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов Республики Татарстан

Запланирован ремонт 19 помещений муниципальных архивов Республики Татарстан. Объем финансирования программы составляет 50,0 млн. рублей.

По состоянию на 19 апреля работы ведутся на 17 объектах из 19. На   3 объектах работы завершены.

Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы

(новая программа)

Запланирован капитальный ремонт 6 зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы. Объем финансирования программы составляет 88,41 млн. рублей.

Капитальный ремонт зданий

амбулаторно-поликлинических учреждений

По Программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 120 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3 млрд. 195,72 млн. рублей.

В г.Казани предусмотрен капремонт 21 здания АПУ.

г.Н.Челны - 15 зданий АПУ.

В г.Нижнекамск - 6 зданий АПУ.

В г.Альметьевск – 4 здания АПУ.

В МР РТ – 74 здания АПУ.

По состоянию на 19 апреля начаты подготовительные работы на 60 объектах из 120.