Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 19 мая 2018 года**

Программа капремонта МКД 2018 года

В Программе капитального ремонта МКД на 2018 год принимают участие 43 МО (кроме Кайбицкого и Дрожжановского районов), это: 995 многоквартирных домов общей площадью 5,3 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия более 224 тыс. граждан.

Объем финансирования 6 млрд. 76 млн. 348 тыс.рублей в т.ч. :

Бюджет РТ – 1 млрд. 364,28 млн.руб.;

Бюджет МО – 874,18 млн.руб.;

Средства граждан – 3 млрд. 837,9 млн.руб.

Капитальный ремонт объектов образования

(общеобразовательные организации, ДОО)

В перечень 2018 года вошло 28 общеобразовательных организаций на сумму 732,72 млн. рублей.

Из них:

- 16 муниципальных школ;

- 12 коррекционных школ.

И 85 дошкольных образовательных организаций на сумму 1 млрд. 743,71 млн. рублей.

По состоянию на 17 мая работы ведутся в 14 муниципальных школах из 16. На 1 объекте работы завершены.

Работы ведутся во всех 12 объектах. Работы ведутся на 81 ДОО из 85. На одном объекте работы завершены.

**Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей**

В 2018 году запланирован капитальный ремонт 14-ти детских оздоровительных лагерей (112,0 млн. рублей), строительство 6-ти детских оздоровительных лагерей (40,5 млн. рублей) и реконструкция 1-го детского оздоровительного лагеря (40,0 млн. рублей).

По состоянию на 17 мая работы ведутся на двух объектах капитального ремонта. На 12 объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)**

Запланирован ремонт 11-ти профессиональных образовательных организаций. Объем финансирования программы составляет 681,38 млн. рублей.

По состоянию на 17 мая работы ведутся на всех объектах.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

Запланирован ремонт 42-х объектов культурного назначения. Объем финансирования программы составляет 342,975 млн. рублей.

По состоянию на 17 мая работы ведутся на всех объектах. На 3-х объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы**

Запланирован ремонт 28-ми подростковых клубов и укрепление их материальной базы. Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей.

По состоянию на 17 мая работы ведутся на 26 объектах. На 2-х объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан**

В 2018 году запланирован капитальный ремонт 38-ми зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований и строительство 10 объектов. Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей.

По состоянию на 17 мая работы ведутся на 28-ми объектах из 38-ми. На 10-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

Запланирован ремонт 34-х учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. Объем финансирования программы составляет 121,3 млн. рублей.

По состоянию на 17 мая работы ведутся на всех объектах.

**Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов Республики Татарстан**

Запланирован ремонт 19-ти помещений муниципальных архивов Республики Татарстан. Объем финансирования программы составляет 50,0 млн. рублей.

По состоянию на 17 мая работы ведутся на 12-ти объектах из 19-ти. На 7-ми объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

**(новая программа)**

Запланирован капитальный ремонт 6-ти зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы. Объем финансирования программы составляет 88,41 млн. рублей

**Капитальный ремонт зданий**

**амбулаторно-поликлинических учреждений**

По Программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 120-ти зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3 195,72 млн. рублей.

По состоянию на 17 мая ведется подготовка проектно-сметной документации, согласование планировочных решений, а также начаты подготовительные работы на 70-ти объектах из 120-ти.