Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

**КМ РТ 3 этаж 11 мая 2019 года**

Программа капремонта МКД 2019 года

По Программе капремонта МКД 2019 года планируется ремонт 936 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн.кв.метров. Принимают участие 42 МО (кроме Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов).

Объем финансирования 5 млрд. 805 млн. 213 тыс.рублей в т.ч.:

Бюджет РТ – 1 млрд. 023,47 млн.руб.;

Бюджет МО – 1 млрд. 72,93 млн.руб.;

Средства граждан – 3 млрд. 708,81 млн.руб.

На 8 мая по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 496 млн. 454 тыс.руб., что составляет 8,55%.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ**

Запланирован капитальный ремонт 31 здания (помещения) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан. Объем финансирования составляет 49 млн. 345,82 тыс.рублей.

По состоянию на 8 мая работы ведутся на 20 объектах из 31. На трех объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

Запланирован капитальный ремонт 9 зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы. Объем финансирования составляет 112 млн. 415,7 тыс.рублей.

По состоянию на 8 мая работы ведутся на 8 объектах из 9.

**Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы**

Запланирован ремонт 26 подростковых клубов и укрепление их материальной базы. Объем финансирования составляет 100 млн.рублей.

По состоянию на 8 мая работы ведутся на всех объектах.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

Запланирован ремонт 34 учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. Объем финансирования составляет 121 млн. 300,0 тыс.рублей.

По состоянию на 8 мая работы ведутся на 21 объекте из 34.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

Запланирован ремонт 40 объектов культурного назначения. Объем финансирования составляет 401 млн. 765,17 тыс.рублей.

По состоянию на 8 мая работы ведутся на 39 объектах из 40. На 1 объекте работы завершены.

**Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов**

Запланирован ремонт 13 помещений муниципальных архивов. Объем финансирования составляет 50,00 млн. рублей.

По состоянию на 8 мая работы ведутся на 9 объектах из 13.

**Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2019 год**

Объем финансирования составляет 49 млн. 457,2 тыс.рублей Запланирован ремонт 33 объектов, из них:

По состоянию на 10 мая по капитальному ремонту:

Подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ из 22 объектов:

- завершены работы на 8 объектах в 8 МО.

- работы организованы на 14 объектах в 14 МО.

Подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ из 11 объектов:

- завершены работы на 1 объекте в 1 МО.

- работы организованы на 10 объектах в 10 МО.