Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 14 сентября 2019 года**

Программа капремонта МКД 2019 года

По Программе капремонта МКД 2019 года планируется ремонт 942 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн.кв.метров. Принимают участие 42 МО (кроме Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов).

На 12 сентября по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 5 млрд. 107 млн. 729,55 тыс.руб., что составляет 87,27%.

**Детские сады с яслями**

В рамках национального проекта «Демография» в 2018-2019гг. запланировано строительство 30 детских садов с созданием 6130 мест, в том числе 3110 ясельных.

Из 30 объектов в рамках национального проекта «Демография» на сегодняшний день завершены строительством и получили разрешения на ввод в эксплуатацию 22 объекта. По 8 объектам работы продолжаются.

**Капитальный ремонт объектов образования**

**По капитальному ремонту общеобразовательных организаций** работы завершены на всех 29 объектах.

**По капитальному ремонту школ-интернатов** работы завершены на всех 9 объектах.

**По капитальному ремонту дошкольных учреждений** работы завершены на 85-и объектах. Работы ведутся на 27-ми объектах из 112.

**Капитальный ремонт ресурсных центров**

По состоянию на 12 сентября работы завершены на 8 объектах. Работы ведутся на 7 объектах.

**Строительство универсальных спортивных площадок и блочно-модульных лыжных баз**

 **По строительству универсальных спортивных площадок** по состоянию на 13 сентября работы завершены на 103 объектах из 105 в 45 МО. Работы продолжаются на 2 оставшихся объектах в Мензелинском МО.

 **По строительству блочно-модульных лыжных баз** работы завершены на 6 объектах из 8.

Работы завершаются на 2 объектах в 2 МО:

- устройство наружных инженерных сетей и поставка оборудования на 2 объектах.

**Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей**

По состоянию на 12 сентября работы завершены на 3-х объектах. Работы ведутся на 9-ти объектах из 12.

**Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы**

 По состоянию на 12 сентября работы завершены на 22-х объектах. Работы ведутся на 4-х объектах из 26.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

По состоянию на 12 сентября работы завершены на 5-ти объектах. Работы ведутся на 4-х объектах из 9.

**«Программа первичной медико-санитарной помощи населению»**

По строительству фельдшерско-акушерских пунктов по состоянию на 13 сентября работы завершены на 17 из 45 объектах в 16 МО.

Работы продолжаются на оставшихся 28 объектах в 27 МО:

- устройство наружных инженерных сетей на 7 объектах в 7 МО.

- отделочные работы на 12 объектах в 12 МО.

- устройство внутренних инженерных сетей на 2 объектах в 2 МО.

- поставка мебели и оборудования на 7 объектах в 6 МО.

По строительству врачебных амбулаторий по состоянию на 13 сентября работы завершены на 6 объектах из 9.

Работы ведутся на 3 объектах из 9 в 3 МО:

- ведется устройство наружных сетей на 2 объектах в 2 МО.

- ведутся отделочные работы, устройство внутренних сетей, поставка мебели на 1 объекте в 1 МО.

По капитальному ремонту объектов здравоохранения по состоянию на 13 сентября работы завершены на 4 объектах. Работы ведутся на 5 объектах из 9.

**Строительство Сельских клубов**

По состоянию на 13 сентября работы завершены
на 9 объектах из 21.

 Работы продолжаются на оставшихся 12 объектах, в том числе:

- кладка стен на 1 объекте.

- устройство кровли на 3 объектах в 3 МО.

- отделка, окна и двери, сети на 8 объектах в 8 МО.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

По состоянию на 12 сентября работы завершены на 27-ми объектах. Работы ведутся на 13-ти объектах из 40.

**Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений**

По состоянию на 13 сентября работы завершены
на 8 из 11 объектов.

Работы продолжаются на оставшихся 3 объектах, в т.ч.:

- отделочные работы, устройство внутренних и наружных сетей на 1 объекте;

- устройство внутренних и наружных сетей на 2 объектах в 2 МО.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ**

По состоянию на 12 сентября работы завершены на 28-ми объектах. Работы ведутся на 3-х объектах из 31.

**Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения**

По состоянию на 13 сентября 2019 года работы ведутся на 21 объекте из 22:

- устройство фундаментов завершено на 21 объекте в 16 МО.

- ведется устройство инженерных сетей в 4 МО.

- выполнен монтаж модуля на 2 объектах в 2 МО.

- ведется монтаж модуля на 1 объекте в 1 МО.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

По состоянию на 12 сентября работы завершены на 24-х объектах, на 10-ти объектах из 34 работы ведутся.

**Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов**

По состоянию на 12 сентября работы завершены на 8-ми объектах, на 5 объектах из 13 работы ведутся.

**Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2019 год**

 По состоянию на 13 сентября:

По подведомственным учреждениям Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ:

- работы завершены на всех 22 объектах в 22 МО.

По подведомственным учреждениям Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ:

 - работы завершены на всех 11 объектах в 11 МО.