Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 28 сентября 2019 года**

Программа капремонта МКД 2019 года

По Программе капремонта МКД 2019 года планируется ремонт 942 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн.кв. метров. Принимают участие 42 МО (кроме Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов).

На 26 сентября по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 5 млрд. 225 млн. 851,30 тыс.рублей, что составляет 93,46%.

**Детские сады с яслями**

В рамках национального проекта «Демография» в 2018-2019гг. запланировано строительство 30 детских садов с созданием 6130 мест, в том числе 3110 ясельных.

Из 30 объектов в рамках национального проекта «Демография» на сегодняшний день завершены строительством и получили разрешения на ввод в эксплуатацию 24 объекта: по 6 объектам работы продолжаются.

**Капитальный ремонт объектов образования**

**По капитальному ремонту общеобразовательных организаций** работы завершены на всех 29 объектах.

**По капитальному ремонту коррекционных школ** работы завершены на всех 9 объектах.

**По капитальному ремонту дошкольных учреждений** работы завершены на 91-ом объекте из 112. Работы ведутся на 21-ом объекте.

**Капитальный ремонт ресурсных центров**

По состоянию на 26 сентября работы завершены на 11 объектах капремонта из 17. Работы ведутся на 4 объектах.

**Строительство универсальных спортивных площадок и блочно-модульных лыжных баз**

 По строительству универсальных спортивных площадок по состоянию на 27 сентября работы завершены на 103 объектах из 105. Работы продолжаются на 2 оставшихся объектах.

 По строительству блочно-модульных лыжных баз работы завершены на 6 объектах из 8. Завершаются работы по устройству наружных инженерных сетей и поставке оборудования на 2 объектах.

**Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей**

По состоянию на 26 сентября работы завершены на 3-х объектах из 12. Работы ведутся на 9-ти объектах.

**Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы**

По состоянию на 26 сентября работы завершены на 24-х объектах из 26. Работы ведутся на 2-х объектах.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

По состоянию на 26 сентября работы завершены на 5-ти объектах из 9. Работы ведутся на 4-х объектах.

**«Программа первичной медико-санитарной помощи населению»**

По строительству фельдшерско-акушерских пунктов по состоянию на 27 сентября работы завершены на 21 из 45 объектов:

Работы ведутся на 24 объектах:

- устройство наружных инженерных сетей на 6 объектах.

- отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей на 11 объектах.

- поставка мебели и оборудования на 7 объектах.

По строительству врачебных амбулаторий по состоянию на 27 сентября работы завершены на 6 объектах из 9.

Работы ведутся на 3 объектах:

- ведется устройство наружных сетей на 2 объектах.

- ведутся отделочные работы, устройство внутренних сетей, на 1 объекте.

По капитальному ремонту объектов здравоохранения по состоянию на 27 сентября работы завершены на 4 объектах из 9. Работы ведутся на 5 объектах.

**Строительство Сельских клубов**

По состоянию на 27 сентября работы завершены
на 11 объектах:

Работы ведутся на 9 объектах, в том числе:

- кладка стен на 1 объекте.

- отделка, окна и двери, сети на 8 объектах.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

По состоянию на 26 сентября работы завершены на 31-ом объекте из 40. Работы ведутся на 9-ти объектах.

**Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений**

По состоянию на 27 сентября работы завершены
на 9 из 11 объектов:

Работы ведутся на 2 объектах, в т.ч.:

- отделочные работы, благоустройство на 1 объекте;

- устройство внутренних и наружных сетей на 1 объекте.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ**

По состоянию на 26 сентября осталось завершить работы на 1-ом объекте из 31.

**Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения**

По состоянию на 27 сентября 2019 года работы ведутся на 21 объекте из 22:

- устройство фундаментов завершено на 21 объекте.

- ведется устройство инженерных сетей в 5 МО.

- выполнен монтаж модуля на 3 объектах.

- ведется устройство внутренних инженерных сетей на 2 объектах.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

По состоянию на 26 сентября работы завершены на 27-ми объектах из 34. Работы ведутся на 7-ми объектах.

**Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов**

По состоянию на 26 сентября работы завершены на 9-ти объектах из 13. Работы ведутся на 4 объектах.