Республиканские отраслевые программы строительства и капитального ремонта, утвержденные Президентом РТ, в течение последних 5 лет реализуются комплексно нашим Министерством. В том числе **35 социально-направленных государственных программ курируются нами в 2016 году.**

Строительный комплекс - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики республики Татарстан: еще в 2007 г. перекрыт рубежный показатель по вводу жилья — 2 млн. кв.м. Дополнительный импульс развитию дала подготовка Универсиаде 2013 г. — всемирным студенческим спортивным соревнованиям. Мы занимаем лидирующие позиции по вводу жилья в Российской Федерации и продолжаем занимать первые места в Приволжском Федеральном округе. По итогам 2015 года программа жилищного строительства выполнена в полном объеме – это 2,4 млн. кв. метров. **В 2016 году планируется построить 2 млн. 401 тыс.кв.м.**

На 01.08.2016 в республике введено 1 тыс. 213,4 кв.м. жилья (54,6% от годового задания).

**Социальная ипотека.**

Действие программы социальной ипотеки запланировано на долгосрочную перспективу. По этой программе **в 2016 году** предусмотрен ввод 505,4 тыс.кв.м. жилья - 193 жилых дома на 9 тыс. 554 квартиры.

На 01.08.2016 введены в эксплуатацию 69 жилых домов общей площадью 117,5 тыс.кв.м. на 2 тыс. 113 квартиры.

Всего за период с 2005 по 2015 год по программе социальной ипотеки построено 90 тыс. 846 квартир общей площадью 5 млн. 897 тыс.кв.м. жилья.

**Строительство многоквартирного инвестиционного жилья.**

Ежегодно по данной программе строится порядка 600 тыс.кв.м. - 1 млн.кв.м. жилья.

Объем ввода многоквартирного инвестиционного жилья, строительство которого осуществляется коммерческими застройщиками в Казани, Набережных Челнах и других крупных городах республики, составляет 40-43%. Остальные 40% приходятся на малоэтажное строительство.

**В 2016 году** планируется строительство 99 многоквартирных жилых домов общей площадью 905,8 тыс.кв. метров. На 01.08.2016 введено 37 жилых дома общей площадью 490,6 тыс.кв.м.

Программа сконцентрирована в 9 муниципальных образованиях – в Казани и Набережные Челны, Альметьевском, Бугульминском, Елабужском, Зеленодольском, Лениногорском, Нижнекамском, Нурлатском муниципальных районах.

**Малоэтажное жилое строительство, в т.ч. ИЖС.**

**В 2016** году запланировано строительство 9 тыс. малоэтажных жилых домов площадью 990 тыс.кв.м. На 01.08.2016 введено 5 тыс. 205 жилых домов общей площадью 572,6 тыс.кв.м.

Ежегодно, начиная с 2010 года по данной программе строится порядка 900 тыс.кв.м. - 1,4 млн.кв.м. жилья.

**Арендное жилье.**

**В 2016** году в рамках программы строительства арендного жилья запланировано строительство 22 жилых домов общей площадью 14,4 тыс.кв.м. На сегодняшний день все жилые дома завершены строительством и введены в эксплуатацию.

За годы реализации программы с 2011 года в республике введено в эксплуатацию 76 арендных дома на 1 тыс. 757 квартир общей площадью 96,5 тыс.кв.м. Указанные объекты расположены по месту нахождения организаций, работникам которых выделяется жильем в найм.

**Жилье для ветеранов ВОВ.**

На 01.08.2016 введено в эксплуатацию 14 жилых домов для 71 ветерана. Продолжается строительство 40 домов для 177 ветеранов ВОВ. Всего с 2010 по 2015 год в Республике Татарстан улучшили свои жилищные условия 18 тыс. 335 ветеранов ВОВ, в том числе построено 1 тыс. 345 домов для 8 тыс. 133 ветеранов.

**Строительство административно-жилых комплексов для участковых оперуполномоченных.**

В 2016 году запланировано строительство 18 административно-жилых комплекса в 8 муниципальных образованиях общей площадью 1,6 тыс.кв.м. и объемом инвестиций 66,6 млн. руб. На 01.08.2016 введены в эксплуатацию 2 административно-жилых комплекса.

Всего с 2013 по 2015 год в Республике Татарстан построено 160 административно-жилых комплексов на общую сумму более 400 млн.руб.

**Обеспечение жильем молодых семей.**

**На 2016 год** в бюджете РТ предусмотрено 50 млн.руб, в бюджете РФ – 16 млн. 701 тыс.руб. Планируется обеспечить 81 молодую семью. **С 2006г.** в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» получили социальные выплаты и улучшили жилищные условия 7 тыс. 629 молодых семей.

Объем финансирования:1 млн. 730 тыс.руб. - Федеральный бюджет; 2 млн. 315 тыс.руб. - Республиканский бюджет.

В 2015 году на обеспечение жильем молодых семей было выделено 60,3 млн.руб., в том числе: из бюджета РФ – 11,96 млн.руб., из бюджета РТ – 48,4 млн.руб. Жильем обеспечено 70 молодых семей.

**Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей.**

**В 2016 году** на обеспечение жилыми помещениями 38 многодетных семей, имеющих 5 и более детей, предусмотрено 137 млн. 68 тыс.руб. В 2015 году было выделено 128 млн. 101 тыс.руб. на обеспечение жильем 45 многодетных семей из 801 многодетной семьи, включенной в сводный список по республике.

**Жилье для детей-сирот.**

**В 2016 году** на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот из республиканского и федерального бюджетов планируется выделить 339 млн. 182,8 тыс.руб., в том числе: 288 млн. 697,8 тыс. – бюджет РТ; 50 млн. 485 тыс. – бюджет РФ.

В рамках данных средств **в 2016 году** запланировано обеспечить жильем 311 детей-сирот. Общий объем финансирования, выделенный по данной программе в 2015 году составил 356 млн. 421 тыс.руб.

В рамках данных средств в 2015 году обеспечено жильем 331 ребенка-сирота. **За период 2013-2014 гг**. жильем обеспечено 574 ребенка-сироты.

**Аварийное жилье на 2013-2017 гг.**

**В 2016 г.** – сдано 15 жилых домов на 314 квартир общей площадью 16,6 тыс. кв.м.(В 2015 г. - 170 жилых домов на 2 323 квартиры общей площадью 123,5 тыс.кв.м.)

Включены в инвестпрограмму 128 ж.д. на 9 тыс. 216 квартир площадью 465,6 тыс.кв.м., из них строятся 111 ж.д. на 8 тыс. 952 квартир общей площадью 453,9 тыс.кв.м., в том числе:

вводные в **2016 году** 64 дома на 229,5 тыс.кв.м.

задельные на **2017 год** 47 домов на 224,4 тыс.кв.м.

не начато строительство 17 домов на 11,7 тыс.кв.м.

**Капремонт многоквартирных домов.**

**В 2016 году** планируется отремонтировать 830 многоквартирных домов на общую сумму 4 млрд. 725 млн.руб.

**На 01.08.2016** работы начаты на 814 МКД, выполнение по данным АИС МЖФ составляет 75,87 % от лимита программы.

По программе капитального ремонта за 2008-2014 годы отремонтировано 11 тыс. 852 дома (56 млн. 96 тыс.кв.м.), в которых проживает 2 млн. 601 тыс.граждан. Разработана долгосрочная программа на 2014-2043 годы, в которую включено 15 тыс. 454 домов. **В 2015 году** отремонтировано 1 тыс. 29 многоквартирных домов общей площадью 6 млн.кв.м. на общую сумму 4 млрд. 733,1 млн.руб.

**Капитальный ремонт объектов образования (школ, дет.садов).**

Планы **на 2016 год:**

Количество школ – 95 шт., в том числе:

- муниципальные – 80 шт.,

- коррекционные – 15 шт.

- детские сады – 53 шт.

Объем финансирования – 1 млрд. 899,76 млн.руб.

**На 01.08.2016:**

ведутся работы на 95 объектах, из них:

80 – муниципальные (СМР 95,3%),

на 30 объектах работы завершены;

15 – коррекционные (СМР 93,6%),

на 8 объектах работы завершены;

53 – детские сады (СМР 94,2%),

на 23 объектах работы завершены.

**2012-2014 год:**

**Количество школ – 496 шт., в том числе:**

**- муниципальные – 476 шт.,**

**- коррекционные – 20 шт.**

**Общий объем финансирования – 7,4 млрд.руб. (в т.ч 90,3 млн.руб ПИР)**

**2015 год :**

**Количество школ – 136 шт., в том числе:**

**- муниципальные – 119 шт.,**

**- коррекционные – 7 шт.**

**- детские сады – 10 шт.**

**Объем финансирования – 2 млрд. 579,63 млн.руб.**

**Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей.**

**На 2016 год** в программу включено 9 ДОЛ (капитальный ремонт – 9 объектов, строительство – 2 объекта, реконструкция – 1 объект).

Работы завершены на всех 9 объектах в мае 2016 года. (СМР 100%).

|  |  |
| --- | --- |
| № | МО РТ |
| 1 | Тетюшский, ДОЛ «Чайка» |
| 2 | Чистопольский, Летний оздоровительный лагерь «Солнышко» |
| 3 | Кукморский, ДОЛ «Сосенка» |
| 4 | Спасский, ДОЛ «Болгар» |
| 5 | Алькеевский, ДОЛ «Дубки» |
| 6 | Альметьевский, МБУ Оздоровительный комплекс «Березка» |
| 7 | Муслюмовский, МБУ «Стационарно-оздоровительный лагерь «Лесная страна» |
| 8 | Елабужский, ДОЛ «Лесная сказка» |
| 9 | Зеленодольский, ДОЛ «Пионер» |

2014 год:

Количество объектов капитальный ремонт – 13 шт.

Объем финансирования – 72,10 млн.руб.

Количество объектов строительства – 3 шт.

Объем финансирования – 28,85 млн.руб.

2015 год:

Количество объектов капитальный ремонт – 14 шт.

Объем финансирования – 72,10 млн.руб.

Количество объектов строительства – 3 шт.

Объем финансирования – 28,85 млн.руб.

**Капитальный ремонт зданий, создаваемый ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей Республики Татарстан.**

**На 2016 год** в программу включено 8 объектов на сумму 681,38 млн. руб. (с учетом ПИР – 10 млн. 220,68 тыс.руб).

На 01.08.2016 работы ведутся на всех объектах (СМР 81,5%).

|  |  |
| --- | --- |
| № | МО РТ |
| 1 | г. Набережные Челны, ГБПОУ "Технический колледж им.В.Д.Поташова |
| 2 | Буинский, ГБПОУ "Буинский ветеринарный техникум" |
| 3 | г. Казань, ГБПОУ "Казанский техникум информационных технологий и связи" |
| 4 | г. Казань, ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум" |
| 5 | г. Казань, ГАОПОУ "Казанский строительный колледж" |
| 6 | Актанышский, ГАПОУ "Актанышский технологический техникум" |
| 7 | Атнинский, ГБПОУ "Атниниский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая" |
| 8 | г. Набережные Челны, ГАОУВО "Набережночелнинский государственный торгово-технологический инститиут" |

В 2014 году был произведен капитальный ремонт 10 ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей Республики Татарстан на общую сумму 676,71 млн.руб.

В 2015 году выполнен капитальный ремонт 9 объектов на общую сумму 681,38 млн.руб.

**Капитальный ремонт сети подростковых клубов.**

**На 2016 год** в программу включено 27 объектов.

На 01.08.2016 ремонт ведется на всех объектах (СМР 98,22 %). На 26 объектах работы завершены.

В 2015 году было отремонтировано 28 подростковых клубов. Объем финансирования составил 100 млн.руб.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения.**

**На 2016 год** в программу включено 43 СДК. На 01.08.2016 работы ведутся на всех объектах (СМР 99%). На 34 объектах работы завершены.

В 2015 году было отремонтировано 27 объектов культурного назначения. Объем финансирования составил 118,3 млн.руб.

**Капитальный ремонт зданий советов поселений муниципальных образований РТ в 2016 году.**

Программой предусмотрен капитальный ремонт 78 зданий советов поселений 43 муниципальных образований Республики Татарстан.

На общую сумму 100,0 млн. руб. (с учетом ПИР 1,5 млн.руб.) Из них 3,52 млн. руб. - нераспределенный лимит.

На 01.08.2016 работы ведутся на 78 объектах (СМР 97,6%). На 63 объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт стационарных организаций социального обслуживания РТ в 2016 году.**

**На 2016 год** запланировано 29 объектов, с общим объемом финансирования – 121,3 млн.руб. На 01.08.2016 работы начаты на 28 объектах из 29 (СМР 94,9%), на 17 из них работы завершены. Количество объектов в 2015 году составило 29 шт. Объем финансирования – 106 млн.руб.

**Строительство зданий для ветеринарной службы и капремонт ветеринарных объединений и Управлений сельского хозяйства.**

В 2016 году запланировано строительство 40 участковых ветеринарных пунктов, капитальный ремонт 23 зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ, 24 зданий управления сельского хозяйства и продовольствия Миньсельхоза РТ на общую сумму 148,7 млн.руб.

На сегодняшний день в рамках программы смонтированы 25 УВП, 18 зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ и 20 зданий управления сельского хозяйства и продовольствия Миньсельхоза РТ.

С 2013 года по 2015 год выполнены работы на 189 объектах на общую сумму 327,4 млн.руб., в т.ч. построено 95 объектов на сумму 227,4 млн.руб., проведен капитальный ремонт на 94 объектах на сумму 100,0 млн.руб.

**Республиканская программа модернизации первичной медико-санитарной помощи.**

**В 2016 году** предусмотрено строительство 60 фельдшерско-акушерских пунктов, 10 патологоанатомических отделений, 4 врачебных амбулаторий на общую сумму 259,9 млн.руб., капитальный ремонт 154 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 фельдшерско-акушерских пунктов расположенных в школах, 3 врачебных амбулаторий, 2 участковых больниц, 8 объектов здравоохранения на сумму 65,1 млн.руб., дооснащение оборудованием 9 объектов здравоохранения на сумму 4,1 млн.руб.

На сегодняшний день в рамках программы смонтированы 37 ФАП, 5 ПАО и 1 врачебная амбулатория; капитально отремонтированы 132 ФАП, все 4 ФАП расположенных в школах, все 3 врачебных амбулаторий, всех 2 участковых больниц и 5 объектов здравоохранения.

С 2012 года по 2015 год выполнены работы на 1 тыс. 652 объектах на общую сумму 1 млрд. 249,9 млн.руб., в т.ч. построено 320 объектов на сумму 773,8 млн.руб., проведен капитальный ремонт на 1 тыс. 332 объектах на сумму 476,1 млн.руб.

**Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы).**

Для создания высокого качества жизни в муниципальных образованиях, в первую очередь, на селе с 2012 года принята программа по строительству культурных общественных многофункциональных центров. В данных культурных общественных центрах размещаются сельский клуб на 50-100, 200 и 300 мест с трансформируемым залом, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение, сельский совет.

**В 2016 году** предусмотрено строительство 45 объектов культурного назначения мощностью 3 тыс. 100 мест на общую сумму 305 млн. 862,32 тыс.руб.

Дополнительно при субсидировании из бюджета Российской Федерации планируется построить 5 сельских дома культуры (Альметьевский, Верх.-Услонский, Лаишевский, Тюлячинский, Чистопольский) на общую сумму 68 млн. 758 тыс.руб. (в т.ч. бюджет РТ – 21 338,3 тыс.руб., бюджет РФ – 47 млн. 419,7 тыс.руб.

**На 01.08.16** в рамках программы построены и введены в эксплуатацию 20 сельских клуба, в работе остаются 25 объекта.

Общее количество объектов нового строительства с момента реализации программы с 2012 по 2015гг. при лимите финансирования 2 млрд. 108,30 млн.руб. из бюджета Республики Татарстан составляет 181 сельский клуб (суммарная мощность 35 тыс. 884 мест). Также в 2015 году при субсидировании из бюджета Российской Федерации в 2 муниципальных образований Республики Татарстан (Азнакаевский, Буинский) построены 2 центра культурного развития на общую сумму в 200 млн.руб. (100 млн.руб. – бюджет РТ; 100 млн.руб. – бюджет РФ).

**Строительство спортивных площадок.**

**В 2016 году** предусмотрено строительство 188 площадок на сумму 424,3 млн.руб.

**На сегодняшний день** программа «Строительство универсальных спортивных площадок» завершена, построены все запланированные 188 спортивных площадок во всех муниципального образований

В Республике Татарстан программа реализуется с 2013 года. Общее количество объектов нового строительства с момента реализации программы с 2013 по 2015гг. при лимите 1 млрд. 42,2 млн.руб. составило 484 площадок.

**Строительство общеобразовательных организаций**

**План на 2016 год:**

1) г.Наб.Челны. Школа на 800 мест №37-19 в ж.р.Прибрежный- по программе строительства объектов образования;

**Внепрограммные мероприятия:**

2) г. Казань. Строительство нового блока Kazan International School на 420 мест ул. Мавлютова 5;

3) Алькеевский район. Школа на 80 мест с детсадом на 20 мест в с.Татарское Бурнаево;

4) Тюлячинский район. Школа в д.Большие Тюлязи на 15 мест.

**На 01.08.2016г.** на всех 4 объектах ведутся работы.

Общее количество объектов нового строительства с 2011 по 2015гг. при лимите более 3,9 млрд. руб. составило более 30 объектов (суммарная мощность более 8 тыс. мест). В 2015 году - создано 2 тыс. 105 мест на 4 объектах.

**Подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2016 гг. государственной программы «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014-2020 гг.**

В **2016** г. предусмотрено продолжение системной работы, направленной на устранение препятствий и барьеров во всех наиболее значимых для инвалидов сферах жизнедеятельности. По Программе «Доступная среда» **на 2016 год** запланировано финансирование на сумму 56,49 млн.руб., адаптация 46 объектов, в том числе 10 объектов образования (5 школ и 5 ДОУ)

В 2011-2014 годах адаптировано 2 тыс. 331 объект социальной сферы во всех 45 муниципальных образованиях Республики Татарстан.

Объем финансирования подпрограммы «Доступная среда» в 2015 году составил 121 млн. 466 тыс.руб., адаптирован 101 объект.

По следующим приоритетным сферам жизнедеятельности:

20 объектов здравоохранения;

22 объекта социальной защиты и занятости населения;

18 учреждений профессионального образования (профтехучилище);

25 объектов культуры;

16 объектов физической культуры и спорта.

**Программа водообеспечения на селе.**

**В 2016 году** планируется построить:

* 268,2 км водопроводной сети,
* 45 водонапорных башен,
* 43 артезианских скважин.

Объем финансирования 650 млн.руб.

На 01.08.2016 построено 228,4 км водопровода (100% от запланированного), пробурены 41 скважина (100%) и установлены 37 водонапорных башен (100%).

Реализация программы «Чистая вода» **за период 2010-2014г.**: построено (реконструировано) 1 тыс. 368 км. водопроводной сети, 145 водонапорных башен, 159 артезианских скважин.

В 2015 году на программу «Водообеспечение на селе»: Построено (реконструировано) 295,2 км. водопроводной сети, 43 водонапорные башни, 35 артезианских скважин.

**Перевод системы отопления на индивидуальные котлы.**

**В 2016 году** планируются мероприятия по переходу на индивидуальные системы отопления, установке БМК, строительству газопроводов, модернизации системы водоотведения на сумму 162,2 млн.руб.

**На 01.08.2016** во всех 5 районах (Агрызском, Азнакаевском, Спасском, Тетюшском, Чистопольском) завершены основные строительно-монтажные работы. Установлены 159 двухконтурных котлов (100%). Ведутся пуско-наладочные работы и оформление исполнительной документации для предъявления в Ростехнадзор и Горгаз.

За период с 2005-2015 год переведено на индивидуальные системы отопления более 45 тыс.квартир, построено 131 БМК.

В 2015 году переведено на индивидуальные системы отопления – 3 тыс. 513 квартир, затраты составили 495,94 млн.руб., в том числе 162,2 млн.руб. из республиканского бюджета, в том числе 156,5 млн.руб. на СМР (на фасадные газопроводы, системы приточной и вытяжной вентиляции, заземление) и 5,7 млн.руб. на проектные работы. Построено и введено 19 БМК.

**Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения.**

В 2016 году распоряжением КМ РТ от 12.09.15 № 2035-р выделено финансирование на проведение работ по замене котлов в котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов бюджетной сферы РТ в размере 67,45 млн.руб. на СМР и 2,4 млн.руб. на проектные работы.

На 01.08.2016 на всех 94 объектах завершена замена 162 котлов (100%). Ведутся пуско-наладочные работы и оформление исполнительной документации для предъявления Ростехнадзор и Горгаз.

В 2014 году выделены средства в сумме 69,9 млн.руб. на замену котлов, заменено 379 котлов на 209 объектах в 29 МО.

В 2015 году на замену котлов выделены средства в сумме 69,9 млн.руб., заменено 174 котла в 93 социальных объектах в 42 МО.

**Программа по восстановлению освещения в сельских населённых пунктах.**

**На 2016 год** объем финансирования программы запланирован в размере 225 млн.руб. **На 01.08.2016** завершены работы по установке 10 тыс. 300 светильников (100%) и монтажу 382 км проводов СИП (самонесущий изолированный провод) (100%), 437 щитов учета электроэнергии (100%).

В 2014 году затраты из бюджета Республики Татарстан на реализацию программы составили 225 млн.руб., на 675 объектах установлено 12 тыс. 920 светильников, 819 щитов учета электроэнергии, 262,38 км линий электропередач.

В 2015 году финансирование составило 225 млн.руб.

Установлено 11 тыс. 983 светильника, монтаж 589 щитов учета и управления, монтаж 342 км линий электропередач.

**Программа по капитальному ремонту коровников, строительству силосно-сенажных траншей, ремонту овощекартофелехранилищ.**

**В 2016 году** планируемый объем финансирования на реализацию мероприятий программы составляет 1 млрд. 940,1 млн.руб., количество объектов 581 (в том числе капитальный ремонт коровников – 301 (1 млрд. 298,2 млн.руб.), машинно-тракторных парков – 118 (270,7 млн.руб.), строительство силосно-сенажных траншей – 132 (204,5 млн.руб.) и капитальный ремонт овощекартофелехранилищ – 30 (166,7 млн.руб).

**С 2014 года** реализуется программа по капитальному ремонту коровников и строительству силосно-сенажных траншей.

**В 2014г. было** отремонтировано 274 коровника на общую сумму 1 млрд. 828,6 млн.руб. Также было построено 156 силосно-сенажных траншей на общую сумму 313,5 млн.руб.

**В 2015г.** был отремонтирован 261 коровник на общую сумму 1 млрд. 846,4 млн.руб. Было построено 125 силосно-сенажных траншей на общую сумму 237,9 млн.руб. Помимо этого было отремонтировано 36 овощекартофелехранилищ на общую сумму 166,7 млн.руб.

**Капитальный ремонт машинно-тракторных парков**

принята распоряжением КМ РТ от 23.06.2016 №1228-р.

Программа предусматривает:

Капитальный ремонт 118 машинно-тракторных парков в общей сумме – 270,7 млн.рублей, в т.ч.:

- за счет средств бюджета РТ – 81,2 млн.рублей;

- за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей – 189,5 млн.рублей.

Оперативное выполнение по программе капитального ремонта машинно-тракторных парков **на 12 августа 2016** составляет   
168,8 млн.рублей или 62,4% от лимита, динамика за две недели составляет 8,1%.

**Программа по созданию и обустройству парков и скверов.**

**В 2016 году** распоряжением КМ РТ от 27.04.2016 № 723-р выделено финансирование в размере 849 млн. 506 тыс.руб. на благоустройство 43 парков и скверов в муниципальных образованиях республики.

**На 01.08.2016** выполнение СМР – 58%, завершено 2 объекта.

В 2015 году в рамках реализации новой программы из бюджета республики пропорционально количеству жителей каждого муниципального образования выделены денежные средства в размере 1 млрд. руб. на благоустройство 140 парков и скверов, 75 из которых-объекты нового строительства, 65 - объекты капитального ремонта существующих парков и скверов.

Программа обустройства парков и скверов 2015 года охватила все 45 муниципальных образований республики. В городах благоустроено 75 объектов, в поселках городского типа – 23 объекта, в сельских поселениях – 39 объектов. По итогам реализации программы благоустроено более 3 млн. 100 тыс.кв.м. парковых территорий, тысячи жителей получили комфортные места отдыха.

**Программа обустройства водоохранных зон на 2016 год**

**В 2016 году** в рамках реализации новой программы из бюджета республики согласно РКМ РТ от 13.04.2016 № 630-р выделены денежные средства в размере 1 млрд. 150 млн. руб. на обустройство 21 водного объекта и водоохранных зон.

**На 01.08.2016** года выполнение СМР – 63%, завершено 2 объекта.

**Производство строительных материалов.**

Строительный комплекс Республики Татарстан обладает развитой базой строительной индустрии, которая включает в себя 550 крупных и средних предприятий.

В их числе:

64 предприятия ЖБИ

4 завода крупнопанельного домостроения

31 завод по производству строительного кирпича, в т.ч.:

28 производств керамического кирпича

3 производства силикатного кирпича

13 производств теплоизоляционных материалов

Предприятия ПСМ в целом обеспечивают строительную отрасль в основных строительных материалах. На сегодняшний день в значительных количествах вывозятся за пределы республики теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты, крупноформатные поризованные керамические блоки, гипс строительный, изделия из поликарбоната, полимерные трубы и др.

Объем отгруженной продукции:

За 2013 год – 27,1 млрд.руб.

За 2014 год – 28,2 млрд.руб.

За 2015 год – 33,7 млрд.руб.

В целях развития предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Республике Татарстан с учетом Стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Российской Федерации на период до 2020 года, разработана и реализуется программа «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Республики Татарстан до 2020 года», утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан за №864 от 17.10.2012 г.

Развитие базы высокотехнологичных строительных материалов происходит в условиях модернизации, реконструкции существующих производств и строительства новых предприятий. Вводятся новые мощности на основе имеющейся республиканской минерально-сырьевой базы.

В 2015 году было введено в эксплуатацию 23 предприятия.

**В 2016** году уже введены 6 предприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование предприятия** | **Выпускаемая продукция** | **Мощность** |
| 1 | ООО «Комбинат энергосберегающих материалов «Уоллсейвинг» (г.Елабуга) | Стеновые сэндвич-панели | 600 тыс.кв.м |
| 2 | ИП Гарафиева А.Ф. (г. Арск) | Кровельные и стеновые сэндвич-панели | 250 тыс.кв.м |
| 3 | ООО «Холсим Рус» Строительство цементного терминала (Высокогорский район) | Цемент | 4 тыс. тонн |
| 4 | ООО «Камско-Устьинский завод строительного гипса» | Сухие строительные смеси, строительный гипс | 54 тыс.тонн  64,8 тыс.тонн |
| 5 | Модернизация ОАО «Алексеевская керамика» | Лицевой керамический кирпич | 40 млн.шт.усл.кирпича |
| 6 | ООО «КЗССМ» (запуск новой линии безопалубочного формования) (г. Казань) | Железобетонные изделия | 26,4 тыс.куб.м |

Планируется ввести в эксплуатацию ещё 5:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование предприятия** | **Выпускаемая продукция** | **Мощность** |
| 1 | ООО «Амитек» (г.Елабуга) | Стеклопластиковые трубы и фасонные изделия | 560 км |
| 2 | ООО «Строй-Гарант»  (Кукморский район) | ЖБИ, товарный бетон и раствор, брусчатка | 50 тыс.куб.м |
| 3 | ООО «Вятка» (Кукморский район) | Пенополистирол | 12 тыс.куб.м |
| 4 | ООО «Менделеевск-агрохимсервис» | Сухие строительные смеси | 200 тыс.тонн |
| 5 | ООО «ТТС» (Тетюшский район) | Светопрозрачные конструкции | 40 тыс.кв.м |

**Промышленное строительство.**

Строительство основных крупных объектов промышленного назначения в республике в последние годы было сконцентрировано на территории Камской агломерации. Это Особая экономическая зона «Алабуга», Комплекс нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов ОАО «ТАНЕКО», «Комплекс аммиака, метанола и гранулированного карбамида АО «Аммоний» и другие предприятия.

В рамках дальнейшего развития этого региона Республикой Татарстан совместно с федеральным центром была разработана и утверждена распоряжением Правительства от 17 июня 2016 года №1257-р Концепция создания в Республике Татарстан территориально обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам».

Реализация данной Концепции будет способствовать формированию единого социально-экономического и инвестиционного пространства Камской агломерации с общей системой социального, транспортного и инженерного обслуживания, снижению экологических рисков, связанных с нефтехимической специализацией региона, росту диверсификации экономики, в том числе экономики моногородов.

Ключевая роль в Камской агломерации отводится особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Алабуга».

ОЭЗ "Алабуга" создана в 2006 году и предоставляет инвесторам полностью подготовленную промышленную, инженерную, транспортную и таможенную инфраструктуры, а также ряд налоговых и таможенных льгот. Еще 5 лет назад там было всего 4 резидента, а на сегодняшний день ОЭЗ "Алабуга" является крупнейшей особой экономической зоной промышленно-производственного типа в России, где зарегистрированы 48 компаний-резидентов, 22 завода уже действуют, на долю которой приходится 66% выручки всех экономических зон страны. За все время существования резидентами ОЭЗ "Алабуга" создано более 5500 рабочих мест, уплачено 14,58 млрд.руб. налогов, произведено продукции на 192,07 млрд.руб. Объем освоенных частных инвестиций составляет 102,8 млрд.руб. При этом объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ "Алабуга" составил 25,7 млрд. руб.

На сегодняшний день среди резидентов ОЭЗ «Алабуга» присутствуют такие крупные компании с мировыми именами как - Saint-Gobain, Ford-Sollers, Rockwool, Air Liquide, Hayat Group, Sisecam, Kastamonu Entegre, Armstrong World Industries, Inc. и другие.

Несмотря на внешние факторы, в прошлом году на территории ОЭЗ «Алабуга», в том числе с участием иностранных партнеров, открыто 6 новых заводов, в текущем году планируется открытие еще 3 производств:

1) Комбинат энергосберегающих материалов «Уоллсейвинг» (производство энергосберегающих сэндвич-панелей),

2) Драйлок Текнолоджис (производство гигиенической продукции),

3) Барс Технолоджи (производство аккумуляторов).

Качественному укреплению отечественной нефтепереработки и формированию передовых мощностей по производству востребованных на рынке нефтепродуктов способствует реализация в Татарстане масштабных проектов в нефтегазохимическом комплексе:

- в феврале 2016 года состоялся официальный запуск нового интегрированного комплекса по выпуску аммиака, метанола и гранулированного карбамида АО «Аммоний» в г. Менделеевск. Он обеспечит ежегодную глубокую переработку до 1 млрд. куб. м природного газа;

- завершение строительства АО «КЗСК-Силикон» по производству метилхлорсиланов и продуктов их переработки мощностью 40 тыс. тонн продукции в год позволит создать сырьевую базу промышленной кремнийорганической химии, что будет предпосылкой создания и развития профильного кластера;

- на ПАО «ТАИФ-НК» в 2017 году планируется выход на проектную мощность Комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода;

- к 2018 году ПАО «Татнефть» введет в эксплуатацию новую установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 на Комплексе «ТАНЕКО», позволяющее увеличить объем переработки нефти до 14 млн. тонн в год;

Комплексы глубокой переработки на ТАНЕКО и ТАИФ-НК обеспечат максимальную глубину переработки нефти (до 95 и 98 % соответственно).

- к 2020 году на ПАО «Нижнекамскнефтехим» будет введен новый олефиновый комплекс мощностью 600 тыс. тонн этилена в год.

Развитию «ИнноКама» будет способствовать и создание территории опережающего социально-экономического развития в моногороде Набережные Челны. Соответствующее Постановление Правительства Российской Федерации было подписано 28 января. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы и диверсифицировать моноструктурную экономику города. Основные перспективы развития ТОСЭР – это создание новых производств и рабочих мест, которые не связаны с градообразующим предприятием «КАМАЗ». Организациям, получившим статут резидента ТОСЭР, будут предоставлены налоговые преференции. Это пониженные ставки по налогу на прибыль, освобождение от уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога, а также пониженные тарифы страховых взносов. В настоящее время во взаимодействии с представительствами Республики Татарстан, структурами поддержки малого и среднего бизнеса, банками и деловыми сообществами ведется работа по привлечению и сопровождению потенциальных резидентов ТОСЭР.

Важным фактором роста экономики является развитие промышленных площадок муниципального уровня. Сегодня в республике уже действуют 45 таких площадок, на которых осуществляют деятельность 280 резидентов (создано более 5,5 тыс. рабочих мест), в том числе такие крупные индустриальные парки как КИП «Мастер» в г.Набережные Челны и технополис «Химград» в г.Казани.

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы» в 2016 году осуществляется строительство **пяти промышленных парков**:

1) «Вятка» (Мамадышский МО),

2) «Развитие» (г. Наб.Челны),

3) «Кукмор» (Кукморский МО),

4) Село Старое Дрожжаное (Дрожжановский МО),

5) «Актаныш» (Актанышский МО).

Строительство данных промышленных площадок (парков) позволит обеспечить малый бизнес необходимыми условиями для организации соответствующего производства, в том числе и в направлении импортозамещения.

**Территориальная схема в области обращения с отходами.**

В области обращения с отходами производства и потребления в Республике Татарстан успешно реализуется подпрограмма «Государственное управление в сфере обращения отходов производства и потребления в Республике Татарстан на 2014-2015 годы» Государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 №1083.

На 2016 год Госпрограммой предусмотрена разработка территориальной схемы в области обращения с отходами Республики Татарстан.

В феврале текущего года территориальная схема была представлена на согласование в Управление Росприроднадзора по Республике Татарстан.

В настоящее время проект территориальной схемы дорабатывается по замечаниям Управления Росприроднадзора по Республике Татарстан и с учетом рекомендаций Центрального аппарата Росприроднадзора по порядку согласования территориальных схем.

Планируемый срок утверждения территориальной схемы сентябрь 2016 года.

Также на сегодняшний день ведется **строительство внепрограммных объектов**, в числе которых:

1) Строительство трех детских садов в микрорайоне Солнечный город г. Казани в рамках Федеральной целевой программы «Жилище»:

- ДОУ на 140 мест (ИК-6);

- ДОУ на 140 мест (ИК- 9);

- ДОУ на 340 мест (ИК-17).

2) Реконструкция зоопарка в г.Казани (1 этап),

3) Строительство перинатального центра на 100 коек на территории ГАУЗ РКБ МЗ РТ г.Казани,

4) Строительство выставочного комплекса «KAZAN EXPO» (1 очередь).