Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж                                                                          31 марта 2018 года

Охрана труда в строительстве

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2018 года проведено 314 проверок (инспекцией ГСН РТ – 305 проверок, ГИТ – 9 проверок).

За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 88 постановлений на общую сумму 3 млн. 6 тыс.рублей.

Саморегулируемыми организациями проведены проверки 401 организации – членов СРО (Содружество строителей РТ – 141 проверка; Первое Поволжское Строительное Объединение - 214 проверок; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 46 проверок).

В целях обеспечения чистоты, недопущения загрязнения территорий строительных площадок и в рамках проводимого в республике санитарно-экологического двухмесячника Министерством объявлено о проведении с 1 апреля по 31 мая на всех строительных площадках мероприятия «Чистая стройка».

Ввод жилья

По состоянию на 30 марта в республике введено 850,8 тыс.кв.м. жилья, что составляет 130,9 % к соответствующему периоду прошлого года.

Программа социальной ипотеки

По программе ГЖФ в органы статистики отчитались по 75 домам на 2 тыс. 574 квартиры площадью 140,9 тыс.кв.м.

Из 205 строящихся объектов инвестиционной программы 2018 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находится 89 объектов;

- в средней степени готовности находится 82 объекта.

- в низкой степени готовности находятся 34 объекта.

Арендное жилье

В 2018 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 2-й очереди арендного жилья в г.Иннополис - 6 домов на 730 квартир площадью 33,9 тыс.кв.м.

По трем жилым домам в квартале 5 ведется монтаж сборных железобетонных конструкций, навесного фасада, работы по устройству внутренних инженерных систем.

По трем жилым домам в квартале 6 ведутся работы по устройству фундамента.

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Стадия строительства 5 домов для 13 ветеранов ВОВ следующая:

- 3 объекта находятся в высокой степени готовности;

(г.Казань-3);

- 2 объекта находятся в средней степени готовности.

(г.Казань-1, Альметьевский-1).

Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье

В 2018 году планируется обеспечить 297 детей-сирот по договорам найма жилых помещений на сумму 355 млн. 286,2 тыс. рублей.

Минземимуществом РТ повторно объявлены торги на заключение государственного контракта купли – продажи 71 жилого помещения для предоставления детям-сиротам.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2018 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 164 семьи в том числе:

45 многодетных семей, имеющих 5 и более детей

67 молодая семья по ПП «Ипотека и арендное жилье»

52 гражданина в рамках ПП «Ипотека и арендное жилье», право на улучшение жилищных условий, которым гарантировано федеральным законодательством

По состоянию на 30 марта:

- сертификаты оформлены 46 многодетным семьям

Агрыз -2, Актанышский – 4, Алексеевский – 1, Альметьевский – 5,

Арский – 1, Бугульминский – 3, Буинский – 1, Елабужский – 1, Заинский – 1, Зеленодольскикий – 2, г.Казань – 2, Кайбицкий – 7, Кукморский – 2, Лениногорский –  2, Менделеевский – 2, Муслюмовский – 1, Н.Челны – 1, Нижнекамский – 2,  Р.Слободский – 2, Сармановский – 1, Тукаевский – 1, Черемшанский – 1, Чистопольский -1.

Минмолодежи РТ утвержден и направлен в ГЖФ список получателей субсидии на 67 молодых семей.

На 30 марта оформлены сертификаты:

9  чернобыльцам

7 вынужденным переселенцам

Трем гражданам, уволенным с военной службы перечислены единовременные денежные выплаты

Программа многоквартирного инвестиционного жилья

На сегодняшний день из 76 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в стадии:

- высокой степени готовности 	26 домов;

- в средней степени готовности 	35 домов.

- в низкой степени готовности 	15 домов.

Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 8 тыс. 370 домов введены в эксплуатацию 2 тыс. 465 объектов.

Долевое строительство

(по данным уполномоченных органов МО РТ)

Законом Республики Татарстан № 66-ЗРТ государственные полномочия по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов переданы муниципальным образованиям.

По отчетам уполномоченных органов муниципальных образований Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства ситуация на шести долевых объектах, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2018 году, общей площадью 41,5 тыс.кв.м для 630 дольщиков, следующая:

72 - квартирный жилой дом №1 (блок Г) по ул.Губкина ЖК «МЧС», г.Казань (застройщик ООО «ФОН») - 72 дольщика, техническая готовность – 99%. Ведется устранение замечаний ИГСН РТ, формирование исполнительной документации.

241-квартирный жилой дом по ул.Фучика г.Казань (застройщик ООО «Царицынский бугор») - 232 дольщика, техническая готовность – 72%. Работы временно (в течение недели) приостановлены ввиду отсутствия источника финансирования.

102 - квартирный жилой дом №5 по ул.Губкина ЖК «МЧС», г.Казань (застройщик ООО «ФОН») - 97 дольщиков, техническая готовность – 87%. Ведутся отделочные работы по нежилой части, благоустройство территории. Работает 97 человек.

40-квартирный жилой дом №6 по ул.Зиновьева, г.Бавлы (застройщик ООО «Стройинвест») - 9 дольщиков, техническая готовность – 70%. Ведутся фасадные работы. Работает 5 человек.

108 - квартирный жилой дом №1 по ул.Ноксинский Спуск ЖК «Молодежный», г.Казань (застройщик ГК " ФОН ") - 93 дольщика, техническая готовность – 55%. Уборка снега с кровли паркинга, производство оконных блоков для дальнейшего монтажа. Работает 5 человек.

136-квартирный жилой дом №4 (блок 2) по ул.Четаева, г.Казани         ЖК «Золотая Середина» (застройщик ООО «Фирма «Свей») - 127 дольщиков, техническая готовность – 50%. Привлечена подрядная организация ООО «Ак таш». Ведется кладка перегородок нежилой части. Работает 15 человек.

Сельские клубы

По состоянию на 30 марта 2018 года работы организованы на 26 объектах из 28, в том числе ведутся:

-	подготовительные работы на 6 объектах;

(Азнакаевский, Атнинский, Елабужский, Новошешминский, Спасский, г. Казань)

-	устройство фундамента на 8 объектах;

(в т.ч. земляные работы)

(Агрызский, Алексеевский, Арский (с.Нижняя Ура), Мензелинский, Мамадышский, Нурлатский, Тетюшинский, Ютазинский)

-	кладка стен на 7 объектах;

(Аксубаевский, Бавлинский, Балтасинский, Дрожжановский, Заинский, Лаишевский, Рыбно-Слободской)

-  устройство кровли на 4 объектах;

(Актанышский, Алькеевский, Кайбицкий, Арский (с.Средние Верези))

- ведутся работы по отделке на 1 объекте.

(Кукморский)

Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2018 год

По состоянию на 30 марта 2018 года из 46 объектов на 2 работы завершены, работы организованы на 42 объектах:

По капитальному ремонту:

1. подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ работы организованы на 25 объектах из 27 в 24 МО.

2. подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ из 19 объектов:

- работы организованы на 17 объектах в 17 МО.

- работы завершены на 2 объектах в Заинском, Буинском МО.

Строительство зданий исполкомов (Советов) поселений

По состоянию на 30 марта 2018 года работы организованы на 8 объектах из 10, в том числе ведутся:

-	подготовительные работы на 4 объектах;

(Новошешминский, Алькеевский, Азнакаевский, Альметьевский)

-	устройство фундамента на 3 объектах;

(Аксубаевский, Апастовский, Камско-Устьинский)

-	кладка стен на 1 объекте.

(Нурлатский)

Капитальный ремонт учреждений здравоохранения:

По капитальному ремонту станций медицинской помощи и больниц работы ведутся на всех 7 объектах:

- участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»;

- ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (подстанция №1), г.Казань, ул.Чехова, д.3;

- ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.31а;

- ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6», г.Казань, ул.Академика Губкина, д.3;

-  ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»;

-  ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница»;

- ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Рыбацкая, д.2.