Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж                                                            	         	         7 июля 2018 года

Охрана труда в строительстве

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2018 года проведено 693 проверки (инспекцией ГСН РТ – 674 проверки, ГИТ – 19 проверок).

За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 226 постановлений на общую сумму 8 млн. 869 тыс.рублей.

Саморегулируемыми организациями проведены проверки 1 тыс. 99 организаций – членов СРО (Содружество строителей РТ – 372 проверки; Первое Поволжское Строительное Объединение - 547 проверок; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 180 проверок).

Ввод жилья

По состоянию на 6 июля в республике введено 1 млн. 226,3 тыс.кв.м. жилья, что составляет 51,0 % от плана (110 % к соответствующему периоду прошлого года).

Министерством продолжается работа по формированию программы жилищного строительства на 2019 и перспективные 2020-2021 годы. На сегодняшний день проводится анализ представленных муниципальными образованиями данных по осваиваемым и планируемым к освоению земельным участкам, планируемых объемах строительства жилья, потребности в строительстве инженерной и социальной инфраструктуры, потребности граждан в жилье.

Программа социальной ипотеки

По программе ГЖФ в органы статистики отчитались по 104 домам на 2 тыс. 831 квартиру площадью 153,9 тыс.кв.м.

Из 176 строящихся объектов инвестиционной программы 2018 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находится 78 объектов;

- в средней степени готовности находится 66 объектов.

- в низкой степени готовности находятся 32 объекта.

Арендное жилье

В 2018 году в рамках программы арендного жилья планируется ввести в эксплуатацию 182 жилых дома на 545 квартир площадью 28,7 тыс.кв.м., в том числе:

- 3 многоквартирных дома на 365 квартир площадью 16,9 тыс.кв.м. 2-й очереди арендного жилья в г.Иннополис;

- 179 индивидуальных домов в 12 МО РТ площадью 11,8 тыс.кв.м. на 180 квартир (Акташыский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Бавлинский, Верхнеуслонский, Елабужский, Мамадышский, Мензелинский, Новошешминский, Сабинский, Черемшанский).

Введено в эксплуатацию 62 дома в 4 МО РТ (Алькеевский – 10 домов, Апастовский – 2 дом, Сабинский- 40 домов, Мензелинский – 10 домов).

По трем жилым домам в квартале 5 г.Иннополис ведутся кровельные работы, остекление лоджий и витражей, фасадные, внутренние отделочные работы, прокладка инженерных систем и коммуникаций, монтаж лифтового оборудования, благоустройство, монолитные работы по парковке.

В 8 МО на 114 объектах работы организованы.

(Акташышский, Алексеевский, Верхнеуслонский, Елабужский, Мамадышский, Мензелинский, Новошешминский, Черемшанский).

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Стадия строительства 9 домов для 19 ветеранов ВОВ следующая:

- 7 объектов находятся в высокой степени готовности;

- 2 объекта находятся в средней степени готовности.

Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье

В 2018 году жильем по договорам найма жилых помещений планируется обеспечить 297 детей-сирот на сумму 355 млн. 286,2 тыс. рублей.

В рамках заключенного Минземимуществом РТ первого контракта с ГЖФ на приобретение в собственность Республики Татарстан 71 жилого помещения на 7 июля:

- на 62  жилых помещения заключены договора  найма с детьми-сиротами;

- на 2 жилых помещения документы направлены в Росреестр для  регистрации права собственности ГЖФ;

-  7 жилых помещений в домах, не введенных в эксплуатацию.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2018 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 165 семей, в том числе:

- 45 многодетных семей, имеющих 5 и более детей

- 67 молодых семей по ПП «Ипотека и арендное жилье»

- 53 гражданина в рамках ПП «Ипотека и арендное жилье», право на улучшение жилищных условий, которым гарантировано федеральным законодательством

По состоянию на 7 июля:

- сертификаты оформлены 46 многодетным;

- реализовано 20 сертификатов

В соответствии с утвержденым списком получателей субсидии на 67 молодых семей Минмолодежи РТ заключены соглашения с 13 муниципальными образованиями Республики Татарстан.

На 7 июля оформлены сертификаты:

- 13  чернобыльцам;

- 27 вынужденным переселенцам;

- 3 переселенцам с Крайнего Севера.

Из 43 выданных сертификатов реализовано 9 сертификатов.

Четырем гражданам, уволенным с военной службы перечислены единовременные денежные выплаты.

Программа многоквартирного инвестиционного жилья

Из планируемых к вводу в 2018 году 120 многоквартирных инвестиционных домов на сегодня введено в эксплуатацию 66 домов площадью 522,9 тыс.кв.м.

Из строящихся 54 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в стадии:

- высокой степени готовности 		32 дома;

- в средней степени готовности 		22 дома.

Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 8 тыс. 370 домов введено в эксплуатацию 4 тыс. 396 объектов.

Долевое строительство

(по данным уполномоченных органов МО РТ)

Законом Республики Татарстан № 66-ЗРТ государственные полномочия по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов переданы муниципальным образованиям.

В 2017 году сданы в эксплуатацию 6 объектов для 1 004 дольщиков (все по г.Казани)

В 2018 году введен блок Г дома № 1 ЖК «МЧС» для 72 дольщиков.

Указом Президента Республики Татарстан (№ 219-УП от 09.03.2018) создан Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

По отчетам уполномоченных органов муниципальных образований Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства ситуация на шести долевых объектах, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2018 году, общей площадью 45,4 тыс.кв.м для 568 дольщиков, следующая:

102 - квартирный жилой дом №5 по ул.Губкина ЖК «МЧС», г.Казань (застройщик ООО «ФОН») - 76 дольщиков, техническая готовность – 94%. Ведутся работы по благоустройству территории, установка витражей магазина. Работает 45 человек.

40-квартирный жилой дом №6 по ул.Зиновьева, г.Бавлы (застройщик ООО «Стройинвест») - 9 дольщиков, техническая готовность – 75%. Ведется поквартирная разводка системы отопления, малярные работы в местах общего пользования. Работает 10 человек.

241-квартирный жилой дом по ул.Фучика г.Казань (застройщик ООО «Царицынский бугор») - 232 дольщика, техническая готовность – 73%. Работы временно приостановлены (в течение месяца) ввиду отсутствия источника финансирования.

123-квартирный жилой дом №65-03 (1 очередь) мкр.Яшьлек г.Н.Челны (застройщик ЗАО «ФОН») - 93 дольщика, техническая готовность – 61%. Вновь привлеченным инвестором ГК «Профит» проведено техническое обследование объекта, осуществляется подготовка проектной документации, выполнен демонтаж кровли, ведутся работы по замене окон, сантехнические, малярные и электромонтажные работы. Работает 40 человек.

108 - квартирный жилой дом №1 по ул.Ноксинский Спуск ЖК «Молодежный», г.Казань (застройщик ГК "ФОН") - 93 дольщика, техническая готовность – 55%. Работы временно приостановлены ввиду отсутствия источника финансирования.

136-квартирный жилой дом №4 (блок 2) по ул.Четаева, г.Казани         ЖК «Золотая Середина» (застройщик ООО «Фирма «Свей») - 
127 дольщиков, техническая готовность – 50%. Привлечена подрядная организация ООО «Ак Таш». Проведена ревизия объекта, установлено ограждение стройплощадки, подведено электроснабжение. Работы приостановлены, для возобновления работ требуются технические решения, которые на стадии разработки.

Сельские клубы

По состоянию на 6 июля 2018 года работы ведутся на всех 28 объектах, в том числе:

-	устройство фундамента на 2 объектах;

-	кладка стен на 6 объектах;

-  устройство кровли на 10 объектах;

- ведутся работы по отделке на 10 объектах.

Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2018 год

По состоянию на 6 июля 2018 года из 46-ти объектов на 37-х работы завершены, работы ведутся на 9 объектах:

По капитальному ремонту:

- подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ работы ведутся на 3 объектах в 3 МО.

Камско-Устьинский, Мензелинский, г.Казань

- работы завершены на 24 объектах в 24 МО:

в Агрызском, Алексеевском, Азнакаевском, Арском, Аксубаевскoм, Алькеевском, Актанышском, Балтасинском, Бугульминском, Бавлинский, Бугульминский, Буинском, Заинском, Лениногорском, Муслюмовском, Новошешминском, Мамадышском, Нижнекамском, Нурлатском, Рыбно-Слободский, Спасском, Тетюшском, Чистопольском, Черемшанском МО.

- подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ работы ведутся на 5 объектах в  5 МО.

Апастовский, Бавлинский, Высокогорский, Лениногорский, г.Казань

- работы завершены на 14 объектах в 14 МО:

в Агрызском, Актанышском, Алькеевском, Арском, Буинском, Заинском, Камско-Устьинском, Кукморском, Мамадышском, Нижнекамском, Пестречинском, Сармановском, Тетюшском, Тюлячинском МО.

Строительство зданий исполкомов (Советов) поселений

По состоянию на 22 июня 2018 года работы организованы на всех 10 объектах, в том числе ведутся:

-	устройство кровли на 2 объектах;

(Алькеевский, Апастовский)

-	отделочные работы, внутренние и наружные инженерные сети на 8 объектах.

(Азнакаевский, Аксубаевский, Альметьевский, Лениногорский, Камско-Устьинский, Новошешминский, Нурлатский, Тюлячинский)

Строительство и ремонт учреждений здравоохранения 2018 год.

«Программа первичной медико-санитарной помощи населению» в МО РТ»

По состоянию на 6 июля 2018 года работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов ведутся на 17 объектах в 17 МО:

- подготовительные работы на 3 объектах в 3 МО:

(Высокогорский, Мензелинский, Рыбно-Слободский,)

- устройство фундаментов на 12 объектах в 12 МО:

(Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Альметьевский, Апастовский, Бавлинский, Бугульминский, Менделеевский, Новошешминский, Нурлатский, Черемшанский, Ютазинский)

- устройство инженерных сетей на 2 объектах в 2 МО:

(Заинский, Сармановский)

По модульно-врачебным амбулаториям работы ведутся на 3 объектах в 3 МО:

- устройство фундамента на 2-х объектах:

(,Альметьевский, Нижнекамский)

- подготовительные работы на 1 объекте в 1 МО:

(Высокогорский)

Капитальный ремонт учреждений здравоохранения:

По капитальному ремонту станций медицинской помощи и больниц работы ведутся на всех 7 объектах:

- участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»;

- ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (подстанция №1), г.Казань, ул.Чехова, д.3;

- ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.31а;

- ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6», г.Казань, ул.Академика Губкина, д.3;

-  ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»;

-  ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница»;

- ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Рыбацкая, д.2.

# Строительство универсальных спортивных площадок и блочных модульных лыжных баз на 2018 год

1. По состоянию на 06 июля 2018 года работы по строительству универсальных спортивных площадок завершены на 1 площадке:

Зеленодольский – 1.

Работы по строительству универсальных спортивных площадок организованы на 90 объектах из 97 в 41 МО, в том числе:

- устройство основания завершено на 53 объектах в 27 МО:

Азнакаевский – 2, Актанышский -1, Алькеевский-2, Альметьевский - 1, Арский – 1, Атнинский - 2, Бавлинский -1, Бугульминский – 2, Буинский – 1, Высокогорский – 4, Заинский – 3, Зеленодольский -4, Кукморский - 1, Лаишевский - 1, Лениногорский - 1, Мамадышский – 1, Муслюмовский – 1, Нижнекамский – 3, Пестречинский – 1, Рыбно-Слободский - 1, Сармановский - 1, Тукаевский - 1, Тюлячинский - 1, Чистопольский - 3, Ютазинский – 2, г.Казань - 7, г.Наб.Челны – 4.

- устройство оснований ведется на 37 объектах в 26 МО:

Агрызский – 1, Аксубаевский – 1, Алексеевский - 1, Альметьевский – 4, Апастовский -1, Арский -1, Бугульминский - 1, Верхнеуслонский -1, Дрожжановский – 1, Елабужский – 3, Кукморский – 1, Лениногорский - 1, Мамадышский – 2, Менделеевский – 1, Мензелинский – 1, Новошешминский - 1, Нурлатский - 3, Сабинский - 2, Спасский – 2, Тюлячинский -1, Черемшанский - 1, г.Наб.Челны – 1, г.Казань - 5.

- освещение ведется на 43 объектах в 24 МО:

Азнакаевский – 1, Аксубаевский – 1, Актанышский – 1, Алькеевский - 2, Альметьевский – 2, Арский – 1, Атнинский – 2, Баавлинский – 1, Бугульминский – 1, Высокогорский – 3, Дрожжановский – 1, Заинский – 2, Зеленодольский - 2, Кукморский – 1, Муслюмовский – 1, Нижнекамский – 3, Новошешминский – 1, Нурлатский - 2, Пестречинский - 1, Сармановский -1, Тукаевский – 1, Чистопольский - 2, г.Наб.Челны – 2, г.Казань- 8.

2. По строительству блочных модульных лыжных баз: построена 1 блочная модульная лыжная база в Буинском муниципальном районе.

Организованы работы на 6 объектах в 6 МО, в том числе:

- выполнен монтаж фундамента на 5 объектах в 5 МО;

Актанышский, Балтасинский, Елабужский, Зеленодольский, Черемшанский

- ведется монтаж фундамента на 1 объекте в 1 МО;

Лениногорский

- завершен монтаж модуля на 1 объекте в 1 МО.

Зеленодольский

-  ведется монтаж модуля на 3 объектах в 3 МО.

Актанышский, Балтасинский, Черемшанский

# Строительство дополнительных спортивных объектов в МО РТ

На сегодняшний день:

- работы по строительству бассейнов организованы на всех 8 объектах, в том числе ведутся:

- отделочные работы на 6 объектах

Апастовский, Атнинский, Верхнеуслонский, Нижнекамский, Мамадышский, Тюлячинский.

- наружные сети на 1 объектах:

Тюлячинский

- внутренние сети на 7 объектах:

Апастовский, Атнинский, Верхнеуслонский, Нижнекамский,   Тюлячинский.

- установка оборудования на 1 объекте:

Апастовский, Атнинский, Тукаевский, Тюлячинский.

- работы по строительству универсальных спортивных залов 
Работы завершены на 4 объектах -  в Апастовском, Дрожжановском, Лаишевском и Черемшанском районе.

Продолжаются работы на 1 объекте в Алексеевском районе:

- устройство стен, кровли, отделочные работы, установка окон, внутренние и наружные сети.