Отчет о ходе выполнения мероприятий по охране окружающей среды в г. Казани

при подготовке и проведении Кубка конфедераций и Чемпионата мира

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения мероприятия | Затраченное финансирование | Статус выполнения мероприятия | Информация о введенных в эксплуатацию объектах инфраструктуры природоохранного назначения | Информация о ходе выполнения/ ходе реализации мероприятия и достигнутых результатах |
| 4.2 | Оптимизация энергопотребления на тренировочных площадках, задействованных в проведении Чемпионата | ГКУ «Главинвестстрой РТ», УКСиР ИК МО г.Казани (по согласованию) | 2016-2017  | в рамках Постановлению КМ РТ №1056 от 25.12.2013г. (с изм. на 30.09.2016 №697) | выполненов процессе реализации | Тренировочные площадки стадионов «Рубин» и «Электрон»Тренировочные площадки:Спортивная база «Динамо» Лаишевский муниципальный район, Матюшинское сельское поселение,МЦ «Волга» Лаишевский муниципальный район, Матюшинское сельское поселение,Республиканская специализированная ДЮСШ олимпийского резерва" по стендовой и пулевой стрельбе Министерства по делам молодежи и спорту РТ, Верхнеуслонский МР, Введенско-Слободское поселение, с.Введенская Слобода,стадиона «Трудовые резервы» | Наружное освещение – светодиодными светильниками. Управление наружным освещением в автоматическом режиме: ночном и вечернем. |
| 7.2 | Осуществление мероприятий по охране окружающей среды во время проведения работ по строительству/реконструкции объектов инфраструктуры, зданий и сооружений для проведения Чемпионата | ГКУ «Главинвестстрой РТ», УКСиР ИК МО г.Казани (по согласованию) | 2016-2018 | в рамках Постановлению КМ РТ №1056 от 25.12.2013г. (с изм. на 30.09.2016 №697) | выполненов процессе реализации | Тренировочные площадки стадионов «Рубин» и «Электрон»Тренировочные площадки:Спортивная база «Динамо» Лаишевский муниципальный район, Матюшинское сельское поселение,МЦ «Волга» Лаишевский муниципальный район, Матюшинское сельское поселение,Республиканская специализированная ДЮСШ олимпийского резерва" по стендовой и пулевой стрельбе Министерства по делам молодежи и спорту РТ, Верхнеуслонский МР, Введенско-Слободское поселение, с.Введенская Слобода,стадиона «Трудовые резервы» | Озеленение территорий:«Рубин» - 3429,5 кв.м«Электрон» - 8071 кв.м;устройство спортивных газонов (футбольных полей) «Рубин» - 8030 кв.м«Электрон» - 8195 кв.м.Озеленение территорий:«Динамо» - 9583,6 кв.м«Волга» - 8618 кв.мВведенская Слобода -5665 кв.мустройство спортивных газонов (футбольных полей)«Динамо» - 8195 кв.м«Волга» - 8250 кв.мВведенская Слобода -8970 кв.м«Трудовые резервы» - 8181,0 кв.м |
| 9.2 | Экологическая реабилитация пруда «Адмиралтейский» в г.Казани | МСАиЖКХ РТ, ГКУ «Главинвестстрой РТ» | декабрь 2017 | 38 196,45 тыс. рублей | в процессе реализации | - | - |