Информация о ходе реализации Республиканской

программы «Бэлэкэч-Малыш» в 2011 году.

Республиканской программой «Бэлэкэч-Малыш» в 2011 году запланировано  строительство и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждениях 145 объектов, в том числе:

- строительства 29 новых объектов;

- капитального ремонта 110 объектов;

- строительства 6 объектов по вариативной форме на условиях частно-государственного партнерства.

Разработка проектной документации была поручена Государственному унитарному предприятию  «Татинвестгражданпроект». Проектировщиками было предложено 8 типов проектов в зависимости от потребности в количестве детских мест муниципального образования, в том числе;

в г.Казани:

-  10 детских садов на 120 мест;

-  4 детских сада на 220 мест;

-  2 на 260 мест.

самый большой детский сад в г. Набережные Челны по индивидуальному проекту на 340 мест.

аналогично были отобраны проекты еще в 5 районах РТ:

Арск, Мамадыш на 140 мест;

Б. Сабы, В. Гора  на 220 мест;

Р. Слобода на 80 мест.

По итогам реализации данной программы будет создано в районах и городах Республики Татарстан 11 тыс. 315 мест, в том числе путем;

- строительства новых объектов 5210 мест;

- возврата в систему дошкольных образовательных учреждений 2115 мест;

- создания 2520 дополнительных мест в существующих детских садах;

- строительством детских садов на условиях частно-государственного партнерства на 1470 мест.

На сегодняшний день из 145 объектов сданы в эксплуатацию 117 объектов и создано 5437 детских мест:

- из 29 объектов нового строительства сдано 3 объекта на 300 мест;

- из 18 возврата (перепрофилирование) в систему дошкольных образовательных учреждений сдано 12 на 1275 мест;

- из 92 объектов где создаются дополнительные места сданы в эксплуатацию 91 объектов и создано 2440 дополнительных мест;

- из 6 объектов по вариативной форме на условиях частно-государственного партнерства сдано 11 объектов и открыто 1422 места.

Работа по открытию детских садов по вариативной форме в городах Республики продолжается.