Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения

энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 5 мая 2018 года**

Программа капремонта МКД 2018 года

В Программе капитального ремонта МКД на 2018 год принимают участие 43 МО (кроме Кайбицкого и Дрожжановского районов), это: 995 многоквартирных домов общей площадью 5,3 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия более 224 тыс. граждан.

Объем финансирования 6 млрд. 76 млн. 348 тыс.рублей в т.ч. :

Бюджет РТ – 1 млрд. 364,28 млн.руб.;

Бюджет МО – 874,18 млн.руб.;

Средства граждан – 3 млрд. 837,9 млн.руб.

Капитальный ремонт объектов образования

(общеобразовательные организации, ДОО)

В перечень 2018 года вошло 28 общеобразовательных организаций на сумму 732,72 млн. рублей.

Из них:

- 16 муниципальных школ;

- 12 коррекционных школ.

И 85 дошкольных образовательных организаций на сумму 1 млрд. 743,71 млн. рублей.

По состоянию на 3 мая работы ведутся в 14 муниципальных школах из 16. На 1 объекте работы завершены.

Работы ведутся в 11 коррекционных школах из 12.

Работы ведутся на 80 ДОО из 85. На одном объекте работы завершены.

**Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей**

В 2018 году запланирован капитальный ремонт 14-ти детских оздоровительных лагерей (112,0 млн. рублей), строительство 6-ти детских оздоровительных лагерей (40,5 млн. рублей) и реконструкция 1-го детского оздоровительного лагеря (40,0 млн. рублей).

По состоянию на 3 мая работы ведутся на всех объектах капитального ремонта. Динамика за 2 недели 24,8%. На 9 объектах работы завершены. Ремонтные работы на данных объектах ведутся согласно графика производства работ.

**Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)**

Запланирован ремонт 11-ти профессиональных образовательных организаций. Объем финансирования программы составляет 681,38 млн. рублей. По состоянию на 3 мая работы ведутся на всех объектах.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

Запланирован ремонт 42-х объектов культурного назначения. Объем финансирования программы составляет 342,975 млн. рублей. По состоянию на 3 мая работы ведутся на всех объектах. На 3-х объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы**

Запланирован ремонт 28-ми подростковых клубов и укрепление их материальной базы. Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей. По состоянию на 3 мая работы ведутся на всех объектах. На 2-х объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан**

В 2018 году запланирован капитальный ремонт 38-мизданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований и строительство 10 объектов. Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей. По состоянию на 3 мая работы ведутся на 30-ти объектах из 38-ми. Динамика за 2 недели 9,8%.

На 7-ми объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

Запланирован ремонт 34-х учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. Объем финансирования программы составляет 121,3 млн. рублей.

**Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов Республики Татарстан**

Запланирован ремонт 19-ти помещений муниципальных архивов Республики Татарстан. Объем финансирования программы составляет 50,0 млн. рублей. По состоянию на 3 мая работы ведутся на 14-ти объектах из 19-ти.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

**(новая программа)**

Запланирован капитальный ремонт 6-ти зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы. Объем финансирования программы составляет 88,41 млн. рублей.

**Капитальный ремонт зданий**

**амбулаторно-поликлинических учреждений**

По Программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 120-ти зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3 195,72 млн. рублей. По состоянию на 3 мая ведется подготовка проектно-сметной документации, согласование планировочных решений, а также начаты подготовительные работы на 66-ти объектах из 120-ти.

**Реализация программ Фондом газификации РТ**

Фондом газификации в 2018 году реализуется 5 программ.

**По программам:**

**«Обеспечение** **населения водой в населенных пунктах РТ»**

Планируется построить:

231 км - водопроводной сети;

39 - водонапорных башен;

36 - артезианских скважин.

**«Модернизация систем водоотведения»**

Планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 22 объектов водоотведения и проектирование 2-х объектов водоотведения в 18 МО.

**- «Восстановление** **уличного** освещения в населенных пунктах РТ»

Планируется построить:

- 354 км линий электропередач (СИП);

- 273 щита учета и управления;

- 10 тыс. 109 шт.светодиодных светильников.

**- «Замена котлов** в котельных бюджетных учреждений РТ»

Планируется заменить 159 котлов на 87 объектах социально-культурной сферы в 43 МО.

**- «Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах РТ»**

**Садоводческиее некоммерческие товарищества (СНТ)**

В текущем году продолжается реализация программы капитального ремонта площадок ТБО и систем водоснабжения в СНТ.

**Капремонт коровников,**

**овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей**

На 2018 год запланирован капитальный ремонт:

-64 машинно-тракторных парка;

-128 зерноочистительных комплексов, зернохранилищ и крытых зернотоков, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 5 мая составляет 0,73 %;

-231 коровник, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 5 мая составляет 0,46 %;

-15 овощехранилищ;

и строительство 123 силосно-сенажных траншей.

**Реализация программы**

**«Формирование комфортной городской среды» в 2018 году**

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год из бюджета Республики Татарстан выделено 2 млрд. рублей, из бюджета РФ - 655 млн. 108,9 тыс.рублей, общая сумма – 2 млрд. 655 млн. 108,9 тыс.рублей. Запланировано обустройство 59-ти объектов общественных пространств (28 парков, 16 набережных и пляжей, 6 улиц, 4 сквера, 4 бульвара и 1 площадь) во всех МО РТ.

**«Доступная среда» на 2018 год**

В 2018 г. запланировано адаптировать 25 объектов, в т.ч. 12 объектов общеобразовательных учреждений (5 школ, 5 ДОУ и 2 ДО) на общую сумму 26,9 млн. руб.