Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 1 июня 2018 года**

Капитальный ремонт объектов образования

(общеобразовательные организации, ДОО)

В перечень 2018 года вошло 28 общеобразовательных организаций на сумму 681,96 млн. рублей.

Из них:

- 16 муниципальных школ;

- 12 коррекционных школ.

И 94 дошкольных образовательных организаций на сумму 1 млрд. 794,47 млн. рублей.

По состоянию на 31 мая работы ведутся в 15 муниципальных школах из 16. На 3 объектах работы завершены. Работы ведутся во всех коррекционных школах. Работы ведутся во всех дошкольных образовательных организациях. На 2-х объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей**

В 2018 году запланирован капитальный ремонт 14-ти детских оздоровительных лагерей (112,0 млн. рублей), строительство 6-ти детских оздоровительных лагерей (40,5 млн. рублей) и реконструкция 1-го детского оздоровительного лагеря (40,0 млн. рублей). По состоянию на 31 мая на 13 объектах работы завершены. Ведутся работы (ремонт наружных сетей) на одном объекте.

**Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)**

Объем финансирования программы составляет 681,38 млн. рублей. Запланирован ремонт 11-ти профессиональных образовательных организаций.

По состоянию на 31 мая работы ведутся на всех объектах.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

Запланирован ремонт 42-х объектов культурного назначения. Объем финансирования программы составляет 342,975 млн. рублей.

По состоянию на 31 мая работы ведутся на всех объектах. На 5-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы**

Запланирован ремонт 28-ми подростковых клубов и укрепление их материальной базы. Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей.

По состоянию на 31 мая работы ведутся на 26 объектах. На 2-х объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан**

В 2018 году запланирован капитальный ремонт 38-ми зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований и строительство 10 объектов. Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей.

По состоянию на 31 мая работы ведутся на 25-ти объектах. На 13-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

Запланирован ремонт 34-х учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. Объем финансирования программы составляет 121,3 млн. рублей.

По состоянию на 31 мая работы ведутся на 32-х объектах. На 2-х объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов Республики Татарстан**

Запланирован ремонт 19-ти помещений муниципальных архивов Республики Татарстан. Объем финансирования программы составляет 50,0 млн. рублей.

По состоянию на 31 мая работы ведутся на 11-ти объектах из 19-ти. На 8-ми объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий**

**амбулаторно-поликлинических учреждений**

По Программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 120-ти зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3 195,72 млн. рублей.

По состоянию на 31 мая начаты подготовительные работы на 77-ми объектах из 120-ти. На 1 объекте работы завершены.