Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной иинфраструктуры

 **КМ РТ 3 этаж 6 октября 2018 года**

Программа капремонта МКД 2018 года

В Программе капитального ремонта МКД на 2018 год принимают участие 43 МО (кроме Алькеевского и Дрожжановского районов), это: 984 многоквартирных дома общей площадью 5,6 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия более 216 тыс. граждан. Объем финансирования 6 млрд. 62 млн. 814 тыс.рублей.

На 5 октября по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 4 млрд. 473 млн. 751 тыс. руб., что составляет 73,79%.

**Капитальный ремонт объектов образования**

**(общеобразовательные организации, ДОО)**

В перечень 2018 года вошло 28 общеобразовательных организаций на сумму 681,96 млн. рублей, из них:

- 16 муниципальных школ;

- 12 коррекционных школ.

и 94 дошкольных образовательных организации на сумму 1 млрд. 794,47 млн. рублей.

1 сентября работы по ремонту общеобразовательных организаций завершены в полном объеме.

Работы ведутся на 23 объектах ДОО из 94. На 71-ом объекте работы завершены.

**Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)**

Запланирован ремонт 11-ти профессиональных образовательных организаций. Объем финансирования программы составляет 681,38 млн. рублей.

По состоянию на 4 октября работы ведутся на 2-х объектах. На 9 объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

Запланирован ремонт 42-х объектов культурного назначения. Объем финансирования программы составляет 342,975 млн. рублей.

По состоянию на 4 октября работы ведутся на 12-ти объектах. На 30-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан**

В 2018 году программой предусмотрен капитальный ремонт 38-ми зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований и строительство 10 объектов. Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей.

По состоянию на 4 октября работы ведутся на 1-ом объекте. На 36-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

Запланирован ремонт 34-х учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. Объем финансирования программы составляет 121,3 млн. рублей.

По состоянию на 4 октября работы ведутся на 13-ти объектах. На 21-ом объекте работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

**(новая программа)**

Запланирован капитальный ремонт 6-ти зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы. Объем финансирования программы составляет 88,41 млн. рублей.

По состоянию на 4 октября работы ведутся на 3-х объектах. На 3-х объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий**

**амбулаторно-поликлинических учреждений**

По Программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 114-ти зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3 195,72 млн. рублей.

По состоянию на 4 октября из 114 объектов:

- 21-ом объекте работы завершены;

- на 89-ти объектах ведутся работы;

**Капремонт коровников,**

**овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей**

На 2018 год запланирован капитальный ремонт:

64 машинно-тракторных парков, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 4 октября составляет 83,55%;

128 зерноочистительных комплексов, зернохранилищ и крытых зернотоков, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 4 октября составляет 87,58%;

232 коровника, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 4 октября составляет 85,96%;

11 овощехранилищ, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 4 октября составляет 84,48%;

и строительство 123 силосно-сенажных траншей по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 4 октября составляет 83,24%.