Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 13 апреля 2019 года**

Программа капремонта МКД 2019 года

По Программе капремонта МКД 2019 года планируется ремонт 936 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн.кв.метров. Принимают участие 42 МО (кроме Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов).

Объем финансирования 5 млрд. 805 млн. 213 тыс.рублей в т.ч.:

Бюджет РТ – 1 млрд. 023,47 млн.руб.;

Бюджет МО – 1 млрд. 72,93 млн.руб.;

Средства граждан – 3 млрд. 708,81 млн.руб.

Программой 2019 года предусмотрена разработка проектно-сметной документации (ПСД) по 1 тыс. 83 МКД, в том числе по 192 МКД, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2020 году (это по г.Казань).

**Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ**

Запланирован капитальный ремонт 31 здания (помещения) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан. Объем финансирования составляет 49 млн. 345,82 тыс.рублей.

По состоянию на 11 апреля работы ведутся на 14 объектах из 31. На одном объекте работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

Запланирован капитальный ремонт 9 зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы. Объем финансирования составляет 112 млн. 415,7 тыс.рублей.

По состоянию на 11 апреля работы ведутся на 5 объектах из 9.

**Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы**

Запланирован ремонт 26 подростковых клубов и укрепление их материальной базы. Объем финансирования составляет 100 млн.рублей.

По состоянию на 11 апреля работы ведутся на 25 объектах из 26.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

Запланирован ремонт 34 учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. Объем финансирования составляет 121 млн. 300,0 тыс.рублей.

По состоянию на 29 марта работы ведутся на 3 объектах из 34.

**Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2018 год**

Объем финансирования составляет 49 млн. 457,2 тыс.рублей Запланирован ремонт 33 объектов, из них:

По состоянию на 12 апреля по капитальному ремонту:

Подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ из 22 объектов:

- завершены работы на 3 объектах в 3 МО

- работы организованы на 19 объектах в 19 МО

Подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ работы организованы на 9 объектах из 11.

**Капитальный ремонт объектов здравоохранения с дооснащением медицинским оборудованием и мебелью**

Объем финансирования составляет 70 млн. 924,23 тыс.рублей.

Запланирован ремонт 9 объектов здравоохранения.

По состоянию на 12 апреля:

- завершены работы на 2 объектах:

- работы ведутся на 7 объектах из 9: