Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж 07 сентября 2019 года

 **Охрана труда в строительстве**

 Инспекцией государственного строительного надзора с начала 2019 года проведено 990 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 262 постановления на общую сумму 10 млн. 396 тыс.рублей.

Саморегулируемыми организациями проведены проверки 862 организаций – членов СРО. Содружество строителей РТ – 456 проверок; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 204 проверки; Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана» -202 проверки.

**Ввод жилья**

По состоянию на 6 сентября в республике введено в эксплуатацию 1 млн. 665,6 тысяч кв.м. жилья, что составляет 68,7% от плана (к соответствующему периоду прошлого года введено 110,8 %).

**Программа социальной ипотеки**

По инвестиционной программе ГЖФ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс.кв.м.

По состоянию на 6 сентября года в органы статистики отчитались по 75 домам на 2 тыс. 720 квартир площадью 158,8 тыс.кв.м.

По 90 объектам инвестиционной программы 2019 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находятся 38 объектов, из них по 18 объектам строительство завершено;

- в средней степени готовности находятся 33 объекта.

- в низкой степени готовности находится 19 объектов.

**Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ**

Строящийся 1 дом для 3 ветеранов (получили субсидии в 2015 г. – 3 ветерана) находится в высокой степени готовности.

**Обеспечение жильем**

В пределах выделенных на 2019 год бюджетных средств запланировано обеспечить жильем 441 семью (на 688 млн. 490,6 тыс.рублей), из них:

**- 309 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье.**

**- 33 многодетные семьи,** имеющие 5 и более детей;

- оформлены сертификаты 33 многодетным семьям (на сумму 155 млн. 663 тыс.рублей),

**- 54 молодые семьи;**

**- 45 гражданам, из числа вынужденных и переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев** в рамках основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

На 7 сентября оформлены сертификаты:

- 21 чернобыльцу (на сумму 37 млн. 664 тыс.рублей);

- 18 вынужденным переселенцам (на сумму 40 млн. 343 тыс.рублей);

- 1 переселенцу с Крайнего Севера (на сумму 2 млн. 371 тыс.рублей);

Из 40 выданных сертификатов реализовано 30 сертификатов.

**Программа многоквартирного инвестиционного жилья**

По строящимся 52 многоквартирным инвестиционным жилым домам стадия готовности следующая:

- высокой степени готовности 37 домов;

- в средней степени готовности 15 домов.

**Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)**

В части индивидуального жилищного строительства по республике из плановых 7 тыс. 325 домов введено в эксплуатацию
6 тыс. 294 объекта.

**Федеральный проект**

**«Формирование комфортной городской среды» в 2019 году**

 На 7 сентября 2019 по объектам программы общественных пространств работы начаты на всех 54 объектах. Строительные работы завершены на 5 объектах. По малым городам работы начаты на всех 14 объектах.

**Реализация программы «Доступная среда»**

По программе «Доступная среда» запланирована адаптация 12 объектов общеобразовательных учреждений (5 школ, 5 ДОУ и 2 доп.образования) на общую сумму 21 млн. 494 тыс.руб. На 5 сентября 2019 работы завершены на 8 из 12 объектов, ведутся на 4 объектах.

**Фонд газификации в 2019 году реализует следующие программы:**

**- «Обеспечение** **населения водой в населенных пунктах РТ»**

Работы ведутся согласно графика. Построено 193,1 км трубопроводов (90%), установлено 39 водонапорных башен (93%), пробурено 32 скважины (97%).

**- «Восстановление** **уличного** освещения в населенных пунктах РТ»

Работы ведутся согласно графика. Установлено 12 тыс. 224 светильника (99%), проложено 233,3 км самонесущих изолирующих проводов (98%), установлено 170 вводных щитовых устройств (99%).

**Федеральный проект «Оздоровление Волги»**

В рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» в Минстрой России:в апреле 2019 года направлено шесть заявок на получение федерального финансирования в сумме 1 млрд. 41 млн. рублей (Агрызский, Заинский, Алексеевский, Елабужский, Тетюшский районы и г.Казань). Все 6 заявок согласованы. Заказчик – ГИСУ.

**Федеральный проект «Чистая вода»**

По федеральному проекту «Чистая вода» заявка на получение федерального финансирования в сумме 23 млн. рублей по объекту «Водозабор в г.Болгар» согласована. Заказчик - Фонд газификации, Подрядчик – УКС. Ведутся подготовительные и демонтажные работы.

**Строительство коровников**

По состоянию на 5 сентября работы завершены на 6 объектах в 1 МО (Актанышский район). Ведутся работы на 6 объектах из 13.

**Строительство силосно-сенажных траншей**

По состоянию на 5 сентября работы завершены на 64 объектах в 14 МО работы. Ведутся работы на 36 объектах из 101.

**Капитальный ремонт коровников**

По состоянию на 5 сентября работы завершены на 89 объектах в 29 МО. Ведутся работы на 58 объектах из 155.

**Капитальный ремонт машинно-тракторных парков**

По состоянию на 5 сентября работы завершены на 43 объектах в 16 МО. Ведутся работы на 21 объекте из 68, динамика 3,6%.

**Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств**

По состоянию на 5 сентября работы завершены на 97 объектах в 34 МО. Ведутся работы на 30 объектах из 129, динамика 2,4%.

**По подготовке к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года**

На 6 сентября по данным информационно-аналитической системы «Мониторинг объектов жилищного фонда» подготовлено:

Объекты социальной сферы:

3 тыс. 119 объектов образования (97%) из 3 тыс. 215 объектов;

1 тыс. 995 объектов здравоохранения (97%) из 2 тыс. 55 объектов;

2 тыс. 42 объекта культуры (95%) из 2 тыс. 148 объектов;

205 спортивных объектов (96%) из 213 объектов;

169 объектов социальной защиты и центров занятости населения (99%) из 171 объекта.

Объекты коммунальной сферы:

2 тыс. 30 котельных (97%) из 2 тыс. 93 ед.;

3 тыс. 138 км тепловых сетей (97%) из 3 тыс. 235 км;

2 тыс. 369 водозаборных сооружений (99%) из 2 тыс. 393 сооружений;

303 водопроводные насосные станции (98%) из 310 станций;

17 тыс. 637 км водопроводных сетей (98%) из 17 тыс. 997 км;

4 тыс. 80 км канализационных сетей (90%) из 4 тыс. 533 км.

**Школы**

На сегодняшний день из 8 запланированных к вводу в 2019 году объектов: завершены строительством и получили разрешения на ввод в эксплуатацию 7 объектов. Продолжаются работы по корпусу №2 МБОУ «Лицей им. В.В.Карпова» в п. Осиново на 800 мест. На объекте ведутся отделочные работы, благоустройство и поставка оборудования.

**Капитальный ремонт объектов образования**

По капитальному ремонту общеобразовательных организаций по состоянию на 5 сентября работы завершены на всех 29 объектах.

По капитальному ремонту школ-интернатов работы завершены на всех 9 объектах.

**Детские сады с яслями**

В рамках национального проекта «Демография» в 2018-2019гг. запланировано строительство 30 детских садов с созданием 6 130 мест, в том числе 3 110 ясельных.

Из 30 объектов в рамках национального проекта «Демография» на сегодняшний день завершены строительством и получили разрешения на ввод в эксплуатацию 21 объект, по 9 объектам работы продолжаются.