Вопросы I тура конкурса «Лучший сметчик Республики Татарстан 2017 года»

- Какие объекты капитального строительства подлежат проверке достоверности определения сметной стоимости? (2 балла)

- С какого момента начинают действовать положения Методики применения сметных норм, утвержденные Приказом Минстроя России от 29.12.2016 № 1028/пр? (1 балл)

- Как определяется сметная цена материальных ресурсов при формировании ФГИС РФ (федеральная государственная информационная система) в строительстве, по которым ни одним из производителей (поставщиков), расположенных на территории субъекта Российской Федерации, не представлена информация? (2 балла)

- Как в сводном сметном расчете (главе 9) учитываются затраты по снегоборьбе? (3 балла)

- Каким образом в сметной документации учитываются затраты на нетитульные временные здания и сооружения? (1 балл)

- Учитываются ли накладные расходы и сметная прибыль в сметных ценах на эксплуатацию автотранспортных средств в соответствии с Приказом Минстроя от 30 декабря 2016 г. № 1039/пр? (2 балла)

- Какая расценка применяется для определения сметной стоимости смены дефлекторов в коньке металлической кровли? (2 балла)

- Какими сметными нормативами определяется стоимость капитального ремонта объектов капитального строительства за счет средств бюджета Республики Татарстан в марте 2017 г.? (2 балла)

- При определении сметной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома, осуществляемого полностью или частично за счет средств регионального оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо средств собственников помещений в многоквартирном доме, положениями какого методического документа по применению сметных норм следует пользоваться? (2 балла)

- Каким образом учитываются в сметной документации усложняющие факторы и условия производства строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажа оборудования и пусконаладочных работ? (2 балла)

- Что относится к критериям экономической эффективности проектной документации согласно нормативным документам Российской Федерации и  какими документами должны подтверждаться указанные параметры? (2 балла)

- В каких целях используются сметные расчеты, выполненные с применением НЦС? (1 балл)

- Должны ли применяться НЦС при расчете стоимости объектов капитального строительства, по которым уже приняты или согласованы нормативные правовые акты, устанавливающие размер бюджетных ассигнований федерального бюджета? (2 балла)

- Какие затраты включают в себя показатели НЦС? (1 балл)

- На основании каких данных и документов в сводном сметном расчете стоимости строительства учитываются затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций? (3 балла)

- Как учитывается расход шпунтовой стали при креплении котлованов в случае извлечения её по окончании работ нулевого цикла? (2 балла)

- Какие затраты не учтены в сметных нормах на монтаж оборудования? (2 балла)

- Учтены ли затраты на подготовку площадок под временное складирование материалов, площадок под вахтовые поселки, площадок под выкладку и монтаж опор в сметный норматив временных зданий и сооружений по процентной норме от сметной стоимости СМР или их нужно учитывать отдельными локальными сметами? (2 балла)

- Как учесть затраты связанные с погрузкой, вывозкой и утилизацией строительного мусора в сметной документации? (2 балла)

- Организация занимается забивкой свай длиной 10 м, но в землю они заходят не более чем на 8 м. Сметная документация составляется по ГЭСН. Следует ли в актах выполненных работ учитывать данный факт и как? (2 балла)