Капитальный ремонт – 2017: работы в самом разгаре

В Набережных Челнах продолжается комлекс работ по улучшению состояния жилищного фонда. Напомним, в этом году в программу капремонта в городе вошло 147 многоквартирных домов. На её реализацию в автограде будет затрачено 1,2 млрд рублей. По последним данным, подрядчики уже выполнили работы на сумму более 670 млн, что составляет более 58% от общего лимита финансирования. Капитальным ремонтом в Челнах занимаются 11 компаний.

Дома преображаются на глазах

На территории обслуживания управляющей компании «Камстройсервис» капитальный ремонт проводится в 11 жилых домах. Программа была утверждена в ноябре прошлого года. В неё включён 21 вид работ, в том числе замена инженерного оборудования, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, ремонт кровли, обновление фасадов и замена лифтов в доме 51/03. На это заложено 162 млн 773 тыс. рублей.

Подрядчиком назначена строительная компания «ТехСпецСтрой +». По словам главного инженера УК «Камстройсервис» Валентины Матвеевой, работы ведутся с опережением графика. В стадии готовности уже более 40% работ, это даже республиканского уровня.

На дом 49/18 строители пришли в январе. Кстати, в программу капремонта  восьмиподъездная девятиэтажка 1978 года постройки попала уже во второй раз. Пару лет назад в доме полностью обновили систему отопления.

Заменив систем горячего и холодного водоснабжения в подвале рабочие перешли к фасаду.

– Сейчас проводим покрасочные работы. После утепления торцов дома минеральной плитой и пенопластом, штукатурки и грунтовки, – комментирует директор строительной компании «ТехСпецСтрой +» Александр Щербаков. – Используем только современные импортные материалы, в частности при ремонте фасадов. Качество отечественных производителей не соответствует тем стандартам, которые выставляет город. Практически находимся уже на финальном этапе работ, за нами остаётся ещё замена окон и входных групп. На фасадах задействовано 10 человек, четверо занимаются входными группами.

Рабочий процесс регулярно контролируют представители ЖЭУ, управляющий компании, специалисты управления контроля качества жилищно-коммунальных услуг и непосредственно сами жители.

– Мы долго ждали этого ремонта. Дом старый, в торцевых стенах появились щели, – говорит старшая по дому 49/18 Рамзия Соловьёва. – С подрядной организацией нам повезло, рабочие трудятся добросовестно, учли все наши пожелания. Дом ежедневно преображается на наших глазах. После утепления фасада в торцевых квартирах стало гораздо теплее, нет плесени, которая образовывалась из-за постоянного промерзания стен. Очень нравится оформление фасада, особенно его цветовое решение – краски яркие, насыщенные, уже сейчас любуемся, а после завершения всех работ, я думаю, и вовсе будет глаз не отвести от такой красоты.

Добавим, что на ремонт этого дома выделено 13 млн 897 тыс. рублей, большая часть из них уже освоена.

Мокрый фасад – это тепло в доме

Чуть больше домов предстоит капитально отремонтировать УК «Электротехников». Их у компании в этом году 15. На обновление жилищного фонда на территории, подведомственной организации, выделено 133 млн 600 тыс. рублей. В программу включён 31 вид работ. Это ремонт кровли, фасадов, систем отопления, ГВС, ХВС и замена одного лифта в доме 32/06. Перечень того, что необходимо сделать, составлен во время традиционных осенних и весенних осмотров жилищного фонда.

– В январе был определён подрядчик для ремонтных работ, – говорит генеральный директор УК «Электротехников» Ильгизар Иманов. – В настоящее время обновляем фасады домов. В это вкладываются немалые средства. Так, на капитальный ремонт фасада четырнадцатиэтажного дома 7/06, который был возведён ещё в 1976 году, выделено 5 млн 101 тыс. рублей. Осваивать их рабочие начали в марте.

– Фронт работ здесь небольшой – утепление и покраска. – вводит в курс дел генеральный директор строительной компании «Промекс» Алексей Смирнов. – На объекте трудятся 8 человек. Закончить работу планируем 1 июля. Хотели сдать этот дом гораздо раньше, но погода вносит свои коррективы. Процесс останавливают дожди и шквалистый ветер, который раскачивает люльку с высотниками, особенно на торцевых сторонах здания. Работать в таких условиях небезопасно.

Особое внимание уделяется утеплению стен. Жильцы долгие годы жаловались на холод в квартирах. Есть надежда, что мёрзнуть они больше не будут. По словам Алексея Смирнова, в ходе ремонта использовалась довольно трудоёмкая технология – мокрый фасад. Она рассчитана на объединение теплоизолирующих свойств утеплителя и штукатурки. Такой материал защищает стены от атмосферных перепадов, продлевает срок эксплуатации и позволяет сохранить тепло в доме. Как подсчитали жилищники, это позволит до 30% уменьшить потребление коммунальных ресурсов. Эффект от применённой технологии жильцы уже успели ощутить на себе и благодарны рабочим.

В доме 7/06 обновлена опалубка, заменены входные и межэтажные двери, практически завершена покраска стен.

Напомним, что весь процесс по капитальному обновлению жилищного фонда в городе должен быть завершён к 1 августа. Но учитывая скорость работы челнинских подрядчиков закончатся они, скорее всего, намного раньше.