Информация об итогах реализации государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан» в 2025 году

Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан» (далее – госпрограмма) утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.10.2019 № 888.

Срок реализации: Этап I: 2014 – 2023 г. Этап II: 2024 – 2028 гг.

Госпрограмма состоит из 9 структурных элементов: 4 региональных проекта, не входящих в состав национальных проектов (РП вне НП), 2 региональных проекта, входящих в состав национальных проектов (РП в НП) и 3 комплекса процессных мероприятий (КПМ).

Ответственным исполнителем госпрограммы является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. Куратор госпрограммы - Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Р.К.Нигматуллин.

В 2025 году в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.10.2019 № 888 вносились изменения, согласно которым:

- предусмотрено изложение госпрограммы в новой редакции;

- формирование, согласование, утверждение и размещение паспортов государственных программ, паспортов структурных элементов государственных программ, запросов на изменение паспортов государственных программ, запросов на изменение паспортов структурных элементов государственных программ, отчетов о ходе реализации государственных программ и их структурных элементов, а также иных документов и материалов, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, за исключением документов и материалов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в региональной информационной системе «Цифровой модуль управления государственными программами».

В стратегические приоритеты внесены изменения в части корректировки целей госпрограммы с целями и приоритетами, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Результаты проверки, анализа и оценки эффективности реализации госпрограммы, проведенной в соответствии с Правилами формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Республики Татарстан, показали следующее.

Госпрограммой установлены цели - обеспечение граждан жильем; обновление жилищного фонда; устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного  фонда; повышение доступности жилья на первичном рынке; реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг; строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, которые связаны с национальной целью развития РФ «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Для достижения целей госпрограммы предусмотрено 7 показателей,

уровень достижения по всем показателям составляет 100%

| Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Республики Татарстан | Процент | 90 | 100 |
| Площадь (количество квадратных метров) отремонтированного жилищного фонда | Миллион квадратных метров | 5,7 | 100 |
| Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем | Тысяча семей | 0,399 | 100 |
| Объем жилищного строительства | Миллион квадратных метров | 3,515 | 100 |
| Численность детей-сирот и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда | Человек | 450 | 100 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия | Тысяча семей | 135,7 | 100 |
| Количество молодых семей, обеспеченных жильем | Единиц | 69 | 100 |

По итогам проведенной оценки эффективности уровень достижения госпрограммы в 2025 году составил 100%, что соответствует категории I четверть - «высокая степень эффективности реализации государственной программы», который включал в себя: оценку уровня достижения госпрограммы в отчетном году (100%), оценку уровня достижения региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов (100%), оценку уровня достижения региональных проектов, входящих в состав национальных проектов (100%) и оценку уровня достижения комплексов процессных мероприятий (100%).

Уровень достижения государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан»

за 2025 год

| Наименование паспорта | Тип | Ответственный исполнитель | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан | ГП | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | 100 |
| Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан | РП вне НП | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | 100 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан | РП вне НП | Министерство образования и науки Республики Татарстан | 100 |
| Улучшение технического состояния многоквартирных домов | РП вне НП | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | 100 |
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | РП вне НП | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | 100 |
| Жилье | РП в НП | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | 100 |
| Модернизация коммунальной инфраструктуры | РП в НП | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | 100 |
| Осуществление регионального государственного жилищного контроля (надзора) | КПМ | Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан | 100 |
| Обеспечение деятельности Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан | КПМ | Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан | 100 |
| Обеспечение деятельности Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства | КПМ | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | 100 |

Госпрограмма в целом соответствует требованиям постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.05.2023 № 655 «О системе управления государственными программами Республики Татарстан», постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.06.2019  № 504 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан», методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ.

Факты изменения плановых значений показателей госпрограммы, а также показателей и мероприятий (результатов) ее структурных элементов на 2025 год после окончания 2025 года не выявлены.

Всего из 32 показателей 27 показателей выполнены на 100%, 5 показателей перевыполнено более чем на 25%.

Информация о выполнении и уровне достижения показателей госпрограммы, региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов и комплексов процессных мероприятий представлена в приложениях 1-3.

Информация о выполнении и уровне достижения результатов, а также выполнении контрольных точек региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов и комплексов процессных мероприятий представлена в приложениях 4-5.

Общий объем финансирования на реализацию госпрограммы составил           46 233,8 млн рублей, кассовое исполнение 45 610,2 млн рублей (98,7%).

Информация об объемах финансирования государственной программы

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан»

за 2025 год

рублей

| Наименование госпрограммы/структурных элементов | Ассигнования, предусмотренные на финансовое обеспечение реализации госпрограммы | Кассовое исполнение (факт) | Процент освоения финансового обеспечения |
| --- | --- | --- | --- |
| ГП «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан» | 46 233 809 385,07 | 45 610 234 376,55 | 98,7 |
| РП вне НП «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан» | 130 466 100,0 | 130 213 402,01 | 99,8 |
| РП вне НП «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан» | 1 810 664 800,0 | 1 810 664 800,0 | 100 |
| РП вне НП «Улучшение технического состояния многоквартирных домов» | 4 364 275 700,0 | 4 364 275 700,0 | 100 |
| РП вне НП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» | 30 961 376 306,26 | 30 493 625 285,27 | 98,5 |
| КПМ «Обеспечение деятельности Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства» | 3 951 083 591,62 | 3 800 710 879,63 | 96,2 |
| КПМ «Осуществление регионального государственного жилищного контроля (надзора)» | 206 064 793,49 | 205 458 165,12 | 99,7 |
| КПМ «Обеспечение деятельности Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан» | 499 904 727,96 | 497 754 050,29 | 99,6 |
| РП в НП «Жилье» | 237 414 913,74 | 234 973 642,77 | 99,0 |
| РП в НП «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 4 072 558 452,0 | 4 072 558 451,46 | 100 |

Причинами неполного освоения финансирования госпрограммы являются:

- по РП вне НП «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан» - произведен возврат средств в бюджет РТ, так как остаток финансирования не достаточен для предоставления социальной выплаты дополнительно 1 семье;

- по РП вне НП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» - экономия по  факту выполненных работ;

- по КПМ «Обеспечение деятельности Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства» - экономия по результатам торгов, за счет оплаты по факту выполненных работ, а также неиспользованный остаток средств на содержание МСАиЖКХ РТ, ГИСУ РТ, ГУИС РТ (больничные, командировочные расходы);

- по КПМ «Осуществление регионального государственного жилищного контроля (надзора)» - Экономия по результатам торгов, а также поставщик ООО «Школьник»  свои обязательства по поставке мебели в 2025г. не исполнил, выполнил в 2026г.;

- по КПМ «Обеспечение деятельности Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан» - экономия сложилась за счет остатков по начислению на оплату труда, командировочным расходам, так же за счет оплаты по факту на основании актов выполненных работ;

- по РП в НП «Жилье» контрактная экономия и перенос средств по аварийному переселению на 2026 год.