**Информация**

**об итогах реализации государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения**

**Республики Татарстан» в 2023 году**

Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан» (далее – Программа) утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.10.2019 № 888 (в ред. постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.11.2019 № 1048, от 28.01.2020 № 33, от 26.02.2020 № 147, от 27.07.2020 № 626, от 09.11.2020 № 1002, от 01.12.2020 № 1078, от 03.02.2021 № 52, от 23.04.2021 № 279, от 25.09.2021 № 916, от 17.02.2022 № 135, от 30.05.2022 № 495, от 13.07.2022 № 674, от 26.10.2022 № 1143, от 29.03.2023 N 370, от 21.07.2023 N 874, от 02.10.2023 N 1209).

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.05.2023 № 655 «О системе управления государственными программами Рес-публики Татарстан» государственная программа утверждена в новом цифровом формате постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.10.2023 № 1209 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.10.2019 № 888 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан»). В настоящее время в Цифровом модуле «Управление государственными программами Республики Татарстан» сформирован паспорт государственной программы, паспорт прошел межведомственное согласование и находится на утверждении в Кабинете Министров Республики Татарстан.

Информация о ходе реализации Программы размещается на официальном сайте Министерства: <https://minstroy.tatarstan.ru/obespechenie-kachestvennim-zhilem-i-uslugami-5651709.htm>.

Цели Программы – обеспечение населения Республики Татарстан доступным и комфортным жильем, качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Программы:

оказание дополнительных мер государственной поддержки, выполнение государственных обязательств и социальных гарантий при приобретении жилья и улучшении жилищных условий граждан;

увеличение объема жилищного строительства;

сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;

повышение качества жилищного фонда;

повышение качества питьевой воды для населения;

сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в р.Волгу;

повышение энергоресурсоэффективности жилищно-коммунального хозяйства;

повышение комфортности условий проживания, дальнейшее развитие и повышение надежности коммунальной инфраструктуры;

создание условий для повышения эффективности государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, промышленности строительных материалов, в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве.

**Лимит финансирования Программы в 2023 году составил:**

***Всего:***

**доведенный лимит – 43 578 238,9 тыс.рублей;**

**кассовые расходы – 35 111 009,7 тыс.рублей (исполнение 80,6%)**

**в т.ч.**

***федеральный бюджет:***

**доведенный лимит – 18 752 988,0 тыс.рублей;**

**кассовые расходы – 10 760 021,6 тыс.рублей (исполнение 57,4%** - **часть мероприятий предполагается к исполнению в 2024 году);**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 19 544 033,5 тыс.рублей;**

**кассовые расходы – 19 069 770,7 тыс.рублей (исполнение 97,57%);**

***Местный бюджет:***

**доведенный лимит – 1 078 937,60 тыс.рублей (исполнение 100%);**

***Внебюджетные источники:***

**доведенный лимит – 4 202 279,90 тыс.рублей (исполнение 100%);**

На достижение целей и решение задач Программы направлена реализация следующих подпрограмм:

1. **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан».**

Государственный заказчик – Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.

**Цель:** Оказание дополнительных мер государственной поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи:

обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение стандартного жилья или строительство стандартного индивидуального жилого дома;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, в том числе предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

**Исполнение 2023 год*:***

**Целевые статьи расходов:**

**734.10.04.04.1.01.R497.0**

**Финансирование:**

***Всего:***

**доведенный лимит – 287 015,2 тыс.рублей;**

**кассовые расходы – 286 396,0 тыс.рублей (исполнение 99,8%);**

**в т.ч.**

***федеральный бюджет:***

**доведенный лимит – 26 069,4 тыс.рублей;**

**кассовые расходы – 25 940,8 тыс.рублей (исполнение 99,5% – неосваеваемый остаток, средства возвращены в бюджет);**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 99 483,4 тыс.рублей;**

**кассовые расходы – 98 992,8 тыс.рублей (исполнение 99,5% – неосваеваемый остаток, средства возвращены в бюджет);**

***внебюджетные средства* – 161 462,40 тыс.рублей освоены в полном объеме.**

**Получили жилые помещения и улучшили жилищные условия 80 молодых семей.**

Все показатели (индикаторы) подпрограммы выполнены, в том числе:

«Количество молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году в рамках подпрограммы», «Перечисление социальных выплат за приобретенное жилое помещение поставщику жилья», «Ведение учета выданных и оплаченных свидетельств о праве на получение социальных выплат» – исполнение 80 ед. (114%);

«Количество семей отдельных категорий граждан Республики Татарстан, обеспеченных жильем (нарастающим итогом)» - исполнение 0,130 тыс.семей (127%)

*В результате отказа от участия единственной семьи в одном из муниципалитетов Республики Татарстан финансовые средства были перераспределены на другие муниципальные образования, в которых нормы стоимости квадратного метра утверждены с меньшим значением, что позволило увеличить количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения до 80.*

1. **Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан».**

Государственный заказчик-координатор – Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Государственные заказчики – Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан; некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан».

**Целью подпрограммы является выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и которые достигли возраста 23 лет.**

**Задачами подпрограммы являются:**

учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и которые достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;

формирование специализированного жилищного фонда Республики Татарстан для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и которые достигли возраста 23 лет;

предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Татарстан детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и которые достигли возраста 23 лет.

**Исполнение 2023 год*:***

**Целевые статьи расходов:**

**720.10.04.04.2.01.6082.0**

**720.10.04.04.2.01.R082.0**

**Финансирование:**

***Всего:***

**доведенный лимит – 1 691 939,70 тыс.рублей (исполнение 100%);**

**в т.ч.**

***федеральный бюджет* – 114 404,00 тыс. рублей (исполнение 100%);**

***бюджет Республики Татарстан* – 1 577 535,70 тыс. рублей (исполнение 100%).**

**Жилые помещения специализированного жилищного фонда Республики Татарстан предоставлены 762 детям-сиротам.**

Все показатели (индикаторы) подпрограммы выполнены.

1. **Подпрограмма «Реализация мероприятий федерального проекта «Жилье».**

**Цель подпрограммы – увеличение объема жилищного строительства.**

Задача Подпрограммы – реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства.

**В рамках подпрограммы предполагается реализация мероприятий по получению субсидий в бюджет Республики Татарстан на реализацию программ развития жилищного строительства.**

**Исполнение 2023 год*:***

**Целевые статьи расходов:**

**713.04.09.04.К.F1.5021.0**

**713.0502.04.К.F1.5021.0**

**Финансирование:**

***Всего:***

**доведенный лимит – 8 286 747,9 тыс.рублей,**

**кассовые расходы – 8 264 018,3 тыс.рублей, (исполнение 99,73%)**

**в т.ч.**

***федеральный бюджет:***

**доведенный лимит – 6 712 265,5 тыс.рублей,**

**кассовые расходы – 6 693 854,5 тыс.рублей, (исполнение 99,73%),**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 1 574 482,4 тыс.рублей,**

**кассовые расходы – 1 570 163,8 тыс.рублей, (исполнение 99,73%),**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Объем финансирования,тыс.руб. |
| всего | бюджет РТ | бюджет РФ |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство наружных инженерных и дорожных сетей части г.Буинск (Ипподром) Буинского муниципального района РТ | 62 332,83 | 50 489,50 | 11 843,33 |
| Строительство биологических очистных сооружений в поселке ж.-д. станции Высокая Гора и систем водоотведения в с.Высокая гора Высокогорского МР РТ | 397 220,49 | 321 748,60 | 75 471,89 |
| Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации территорий, прилегающих к трассе Казань-Зеленодольск (Большой Зеленодольск) | 129 302,90 | 104 735,30 | 24 567,60 |
| Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадки под компактную жилищную застройку на 290 жилых домов в микрорайонах "Янарыш" и "Аэропорт" с.Муслюмово Муслюмовского м.р.РТ | 46 769,92 | 37 883,60 | 8 886,32 |
| Строительство сетей водоснабжения с. Биклянь Тукаевского МР РТ | 50 000,00 | 40 500,00 | 9 500,00 |
| Объездная дорога под мостом через р.Мелекеска, соединяющая проспекты М.Джалиля и Набережночелнинский в г.Набережные Челны | 243 462,23 | 197 204,40 | 46 257,83 |
| Магистральная улица общегородского значения в продолжение проспекта Московский до ул.Хади Такташа. Мостовой переход через р.Челна | 546 447,90 | 442 622,80 | 103 825,10 |
| Автомобильная дорога общего пользования к Жилой застройке территории 179 га Лаишевского района Республики Татарстан (2 этап) | 390 744,44 | 316 503,00 | 74 241,44 |
| **ИТОГО:** | **1 866 280,73** | **1 511 687,20** | **354 593,53** |

В целях реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства заключено Соглашение о представлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ от 27.12.2022 № 069-09-2023-381.

Общий лимит бюджетных ассигнований по ФП «Жилье» в 2023-2024 годах составил 8 286,75 млн.руб., в т.ч. 6 712,27 млн.руб. из ФБ, 1 574,48 млн.руб. из РБ, в том числе:

в 2023 г. – 1 866,28 млн.руб., из них 1 511,69 млн.руб. из ФБ;

в 2024 г. – 6 654,38 млн.руб., из них 5 390,05 млн.руб. из ФБ.

Протоколом заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 21 декабря 2023г. № 99 пр под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина в целях опережающего финансового обеспечения принято решение о предоставлении Республике Татарстан в 2023 году бюджетных кредитов в объеме 5,2 млрд. рублей из федерального бюджета на строительство 18-ти объектов.

Фактический лимит финансирования в 2023 году по Соглашению:

8 286,75 млн.руб., в т.ч. бюджет РФ – 6 712,26 млн.руб., бюджет РТ – 1 574,48 млн.руб.

Кассовый расход – 8 264,02 млн.руб., в т.ч. бюджет РФ – 6 693,85 млн.руб., бюджет РТ – 1 570,17 млн.руб.

Показатели:

«Объем жилищного строительства, млн.кв.м в год» – исполнение 3,437 млн.кв.м. (121%);

*Высокий показатель по вводу жилья (в объеме 3 436,5 тыс.кв.м.) в Республике Татарстан достигнут в целях достижения показателя национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в целом по Российской Федерации.*

«Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн.кв.м.» – исполнение 0,827 млн.кв.м. (101%);

*Плановые показатели установлены федеральным(региональным) проектом, дополнительное соглашение о реализации регионального проекта от 13.12.2023 № 069-2019-F10043-1/9*

1. **Подпрограмма «Реализация мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

Цель Подпрограммы – обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Республики Татарстан.

Задача Подпрограммы – финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными.

В рамках Подпрограммы реализуются мероприятия, предусмотренные республиканской программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

**Исполнение 2023 год:**

**Целевая статья расходов:**

**713.05.01.04.4.F3.6748.3**

**713.05.01.04.4.F3.6748.4**

**Финансирование:**

***средства*** ***ППК «Фонд развития территорий»:***

**доведенный лимит – 69 718,9 тыс.рублей,**

**кассовые расходы – 57 245,0 тыс.рублей (исполнение 82,11%)**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 14 008,8 тыс.рублей,**

**кассовые расходы – 12 518,0 тыс.рублей (исполнение 89,36%).**

**В 2023 году завершена Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы. Из программы исключены 3 помещения, в связи с чем образовалась экономия.**

**В рамках годовой отчетности в объеме выполнения субъектом Российской Федерации этапа программы переселения учитывается наличие связанных с личностью переселяемых граждан обстоятельств, являющихся исключительными причинами того, что переселение указанных граждан не завешено в установленный срок (далее – непредвиденные обстоятельства). Судебный спор об изъятии аварийного помещения признается непредвиденным обстоятельством.**

**По причине непредвиденных обстоятельств в 2023 году средства в полном объеме не освоены в размере. Согласно информации ППК «Фонд развития территорий», средства, неизрасходованные по итогам 2023 года, могут быть использованы в 2024 году по мере разрешения судебных споров об изъятии аварийных помещений на основании представляемых в установленном порядке в Фонд запросов на финансирование.**

**Показатели:**

**В 2023 году расселено 1,91 тыс.человек (исполнение – 165%) на 22,08 тыс.кв.м. жилья (нарастающим итогом), (исполнение – 107%).**

*Плановые значения показателей установлены в соответствии с заключенным соглашением о реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» от 09.10.2023 № 069-2019-F30021-1/3.*

1. **Подпрограмма «Улучшение технического состояния многоквартирных домов».**

Основная цель подпрограммы – повышение качества жилищного фонда.

Задача подпрограммы – эффективное планирование и организация своевременного проведения ремонта многоквартирных домов, использование эффективных технических решений и комплексности при проведении ремонта с применением долговечных материалов.

В рамках Подпрограммы осуществляется комплекс мероприятий Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан; мероприятий по выполнению отдельных видов работ при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан.

**Исполнение 2023 год*:***

**Целевая статья расходов:**

**713.05.01.04.5.01.9601.0**

**713.05.01.04.5.01.9602.0**

**Финансирование:**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 0 (бюджетные средства на реализацию мероприятий 2023 года выделены в 2022 году, исполнение – 100%);**

***средства местных бюджетов* – 1 078 937,6 тыс.рублей,**

***средства собственников жилых помещений МКД* – 4 040 817,5 тыс.рублей.**

В 2023 году реализация Краткосрочного плана обеспечила безопасные и благоприятные условия проживания 158 105 гражданам в 726 многоквартирных домах общей площадью 4,3 млн кв. метров. Кроме того, в рамках Краткосрочного плана выполнены работы по разработке проектной документации на 4 многоквартирных дома общей площадью 34 902,0 кв. метра, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2024 году.

Участие приняли 42 муниципальный район (кроме Алькеевский, Кайбицкого, Черемшанский МР).

Показатель (индикатор) подпрограммы выполнен на 100%.

1. **Подпрограмма «Реализация мероприятий федерального проекта «Чистая вода».**

Цель подпрограммы – повышение качества питьевой воды для населения.

Задача подпрограммы – повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

Для достижения цели и выполнения задач подпрограммы реализуются мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.

**Исполнение 2023 год*:***

**Целевая статья расходов:**

**713.** **0505.04.К.F5.5243.0**

**Финансирование:**

***Всего:***

**доведенный лимит – 533 360,7 тыс.рублей;**

**кассовые расходы – 532 657,0 тыс.рублей, (исполнение 99,87% - Заключено дополнительное соглашение от 13.12.2023 № 069-09-2023-306/4 на сумму 532 657,0. Дата постановки доп.соглашения на учет в БО и включения записи в реестр соглашений 26.12.2023)**

**в т.ч.**

***федеральный бюджет:***

**доведенный лимит – 432 022,10 тыс.рублей,**

**кассовые расходы – 431 452,10 тыс.рублей, (исполнение 99,87%)**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 101 338,6 тыс.рублей,**

**кассовые расходы – 101 204,9 тыс.рублей, (исполнение 99,87%)**

Показатели:

Показатели (индикаторы) подпрограммы выполнены на 100%.

*Плановые значения показателей установлены в соответствии с заключенным соглашением о реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» от 11.12.2023 № 069-2020-F5001-16/6.*

1. **Подпрограмма «Реализация мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги»**

Цель подпрограммы – сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в р.Волгу.

Задача подпрограммы – сокращение доли загрязненных сточных вод предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.

Для достижения цели и выполнения задач подпрограммы реализуются мероприятия по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства.

**Исполнение 2023 год*:***

**Целевые статьи расходов:**

**713.06.02.04.К.G6.5013.0**

**Финансирование:**

***Всего:***

**доведенный лимит – 807 801,11 тыс.рублей (исполнение 100%);**

**в т.ч.**

***федеральный бюджет:***

**доведенный лимит – 654 318,90 тыс.рублей (исполнение 100%);**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 153 482,2 тыс.рублей (исполнение 100%).**

**Показатели (индикаторы) подпрограммы выполнены на 100%.**

1. **Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, промышленности строительных материалов, в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве».**

Цель подпрограммы – создание условий для повышения эффективности государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, промышленности строительных материалов, в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве.

Задачи подпрограммы – выполнение государственных функций по текущему управлению реализацией Программы.

Подпрограмма предполагает выполнение следующих мероприятий:

Общепрограммная деятельность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

**Исполнение 2023 год*:***

**Целевая статьи расходов:**

**713.04.12.04.8.01.0204.0**

**713.04.12.04.8.01.0295.0**

**Финансирование:**

***Всего:***

**доведенный лимит – 256 931,2 тыс.рублей;**

**кассовые расходы – 256 711,6 тыс.рублей (исполнение 99,91% - неисполненный остаток средств возвращен в бюджет).**

**в т.ч.**

***федеральный бюджет:***

**доведенный лимит – 10 703,1 тыс.рублей (исполнение 100%);**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 246 228,1 тыс.рублей;**

**кассовые расходы – 246 008,5 тыс.рублей (исполнение 99,91% - неисполненный остаток средств возвращен в бюджет).**

Показатели:

**«Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, %» – факт 115,1% (исполнение 114%).**

*Факторы, повлиявшие на увеличение показателя:*

1. *Значительные объемы дорожных работ за счет федеральных средств (Строительство платной автомагистрали «Алексеевское – Альметьевск» в развитие нового маршрута федеральной автомобильной дороги «Казань - Оренбург» в Республике Татарстан (2023-2025 гг.); Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан (2023 г.); Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа (2023-2026 гг.).*

*2. Рекордные показатели ввода жилья.*

**«Доля убыточных предприятий строительства в общем количестве предприятий строительства, %» – выполнение** 20,8% (исполнение 120%).

 *Министерство проводит системную работу по анализу и мониторингу финансово-хозяйственной деятельности организаций строительного и жилищно-коммунального комплексов, их финансовому оздоровлению и снижению доли убыточных предприятий.*

 *Согласно данных мониторинга проводятся заседания балансовой комиссии Министерства, созданной приказом от 15.04.2020 № 67/о, на которые приглашаются организации, допустившие образование убытков, снизившие платежи по налогу на прибыль, имеющие просроченную задолженность по налогам и сборам, по выплате заработной платы, задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы, допустившие образование рисков исполнения инвестиционных программ, просроченную кредиторскую задолженность.*

 *Всего с начала текущего года было проведено 116 заседаний балансовой комиссии Министерства, рассмотрена деятельность 3 365 организаций.*

 «**Введено в эксплуатацию арендного жилья нарастающим итогом с 2019 года, тыс.кв.метров общей площади» – исполнение (оценка) – факт 52,1 тыс. кв. метров (исполнение 120%**).

*Показатель объема арендного жилья увеличен в связи с потребностью арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса.*

**«Ввод новых и модернизация существующих предприятий по выпуску строительной продукции, единиц» – факт 10 ед. (исполнение 143%).**

***Плановые значения показателя устанавливаются в соотвествии с прогнозами и исходя из финансовых возможностей частных инвесторов .***

Остальные показатели (индикаторы) мероприятия выполнены (оценка) на 100%.

Отдельные мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы:

Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий:

**Исполнение 2023 год*:***

**Целевая статья расходов:**

**713.10.04.04.8.02.0585.0**

**Финансирование:**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 243 163,2 тыс.рублей;**

**кассовые расходы – 243 028,5 тыс.рублей (исполнение 99,94% - неисполнен-ный остаток средств возвращен в бюджет).**

В 2023 году обеспечено жильем 25 многодетных семей.

Оценочный показатель (индикатор) выполнен на 98%.

***Доля многодетных семей, имеющих 5 и более детей, обеспеченных жилыми помещениями, от общего количества семей данной категории, включенных в сводный список на планируемый год, рассчитывался исходя из средних значений за предыдущие три года.***

***В связи с увеличением в 2023 году общего количества семей, претендующих на получение сертификатов, указанный показатель в 2023 году составил 5,41.***

Осуществление республиканского государственного жилищного надзора:

В целях осуществления республиканского государственного жилищного надзора за соблюдением установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, нарушений ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования, на основании Положения о Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.12.2011 № 1068 «О государственном жилищном надзоре в Республике Татарстан», функционирует Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан.

**Исполнение 2023 год*:***

**Целевая статья расходов:**

**714.05.05.04.8.03.0204.0**

**714.05.05.04.8.03.0295.0**

**714.05.05.04.8.03.9299.0**

**Финансирование:**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 161 743,8 тыс.рублей,**

**кассовые расходы – 161 161,2 тыс.рублей (исполнение 99,64% - неисполненный остаток средств возвращен в бюджет);**

**Показатели (индикаторы) выполнены.**

Другие мероприятия в области коммунального хозяйства:

**Целевые статьи расходов:**

**713.05.02.04.8.04.1415.0**

**713.05.03.04.8.04.1420.0**

**Финансирование:**

***бюджет Республики Татарстан***

**доведенный лимит – 172 499,9 тыс. рублей,**

**кассовые расходы – 172 475,5 тыс.рублей (исполнение 99,9% - неиспол-ненный остаток средств возвращен в бюджет);**

*Конкурс «Самый благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан»:*

Во исполнение ПКМ РТ от 25.09.2006 г. № 482 ежегодно Министерством проводится республиканский конкурс «Самый благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан».

Приказом Министерства ежегодно утверждается Порядок его проведения, состав конкурсной комиссии и перечень показателей развития ЖКХ.

Целью конкурса является выявление городов и муниципальных районов Республики Татарстан, в которых в отчетном году достигнуты наилучшие результаты в вопросах благоустройства и преобразования отрасли, а также обобщение и распространение положительного опыта призеров и участников конкурса в других муниципальных образованиях республики.

Населенным пунктам, занявшим призовые места в конкурсе, а также лучшему предприятию по благоустройству и лучшему ТСЖ вручаются соответствующие дипломы, специальные призы и денежная премия за счет средств премиального фонда из бюджета Республики Татарстан.

Проведение конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой информации.

*Формирование аварийно-технического запаса:*

В целях проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и других объектах, устранения крупных аварий, охватывающих несколько подотраслей жилищно-коммунального хозяйства и требующих повышенного расхода материально-технических ресурсов на их ликвидацию, проведения планово-предупредительных ремонтных работ в целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций ежегодно формируется аварийно-технический запас Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Аварийно-технический запас товарно-материальных ценностей для оперативного устранения аварийных ситуаций создается за счет средств, выделяемых из бюджета Республики Татарстан.

*Информационно-пропагандистская деятельность:*

*оплата расходов по созданию телевизионных программ «Жилищно-коммунальные советы»:*

*премирование победителей республиканского конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан».*

1. **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».**

Цель Подпрограммы:

проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Задачи Подпрограммы:

снижение потребления энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде;

обеспечение энергосбережения при производстве (передаче) энергетических ресурсов и воды.

В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия по:

энергосбережению на объектах жилищного фонда;

модернизации систем наружного освещения;

модернизации оборудования, используемого для выработки (передачи) тепловой энергии.

**Исполнение 2023 год*:***

**Целевые статьи расходов:**

**713.05.01.04.Э.01.9601.0**

**713.05.02.04.Э.03.7231.0**

**713.05.03.04.Э.02.6601.0**

**Финансирование:**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 300 285,1 тыс.рублей,**

**кассовые расходы – 295 598,7 тыс.рублей (исполнение 98,44% - экономия, средства возвращены в бюджет).**

**В рамках мероприятий по модернизации систем наружного освещения в 2023 году произведен монтаж 8 223 светильников; 91 щитов учета электроэнергии; 180,068 км самонесущих изолированных проводов.**

**В рамках мероприятий по техническому перевооружению и капитальному ремонту сетей газопотребления с заменой котлов в котельных, обеспечивающих теплоснабжение бюджетных учреждений Республики Татарстан, заменено 66 котлов в 36 муниципальных районах.**

Показатели (индикаторы) подпрограммы выполнены.

1. **«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан».**

Цель подпрограммы – повышение комфортности условий проживания, дальнейшее развитие и повышение надежности коммунальной инфраструктуры.

Задача подпрограммы – создание, сохранение, восстановление, повышение качества объектов социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности.

Для достижения цели и выполнения задач будут реализованы мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов общественной инфраструктуры в рамках Подпрограммы.

**Исполнение 2023 год*:***

**Целевые статьи расходов:**

**713.05.01.04.К.00.7231.0**

**713.05.02.04.К.00.0361.1**

**713.05.02.04.К.00.0361.2**

**713.05.02.04.К.00.0364.1**

**713.05.02.04.К.00.0368.1**

**713.05.02.04.К.00.0368.2**

**713.05.02.04.К.00.7231.0**

**713.05.03.04.К.00.7231.0**

**713.05.05.04.К.00.7231.0**

**713.05.05.04.К.00.0950.5**

**713.05.05.04.К.00.0960.5**

**713.06.02.04.К.00.7231.0**

**Финансирование:**

***Всего:***

**доведенный лимит – 25 633 268,4 тыс.рублей,**

**кассовые расходы – 17 209 704,1 тыс.рублей (исполнение 67,14%);**

**в том числе:**

***федеральный бюджет:***

**доведенный лимит – 10 733 486,1 тыс.рублей,**

**кассовые расходы – 2 772 103,2 тыс.рублей (исполнение 25,83%);**

***из них:***

***привлеченные средства государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»:***

*- Создание объекта «Строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры для Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра» за счет средств государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» доведенный лимит - 511 161,32 тыс.рублей (выполнение 100%);*

*- Создание объекта «Внеплощадочные сети для объекта «Универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров, расположенный в г. Зеленодольск» за счет средств государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» доведенный лимит - 160 032,44 тыс.рублей, (выполнение 0%, мероприятия запланированы на 2024 год);*

***- Создание объекта инфраструктуры «Внеплощадочные сети для заводов Haier» (1 этап)» в г.Набережные Челны за счет средств государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»*** *доведенный лимит - 31 471,85 тыс.рублей (выполнение 100%);*

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 14 899 782,3 тыс.рублей,**

**кассовые расходы – 14 437 600,9 тыс.рублей (исполнение 96,9% - экономия, средства возвращены в бюджет);**

Показатели (индикаторы) подпрограммы выполнены (оценка) на 100%.