**Информация**

**об итогах реализации государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения**

**Республики Татарстан»**

**в 2022 году**

Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан» (далее – Программа) утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.10.2019 № 888 (в ред. постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.11.2019 № 1048, от 28.01.2020 № 33, от 26.02.2020 № 147, от 27.07.2020 № 626, от 09.11.2020 № 1002, от 01.12.2020 № 1078, от 03.02.2021 № 52, от 23.04.2021 № 279, от 25.09.2021 № 916, от 17.02.2022 № 135, от 30.05.2022 № 495, от 13.07.2022 № 674, от 26.10.2022 № 1143).

Подготовлен проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О внесении изменений в государственную программу «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.10.2019 № 888 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан» (исх. от 27.02.202301-08-2795).

Информация о ходе реализации Программы размещается на официальном сайте Министерства: <https://minstroy.tatarstan.ru/obespechenie-kachestvennim-zhilem-i-uslugami-5651709.htm>.

Цели Программы – обеспечение населения Республики Татарстан доступным и комфортным жильем, качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Программы:

оказание дополнительных мер государственной поддержки, выполнение государственных обязательств и социальных гарантий при приобретении жилья и улучшении жилищных условий граждан;

увеличение объема жилищного строительства;

сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;

повышение качества жилищного фонда;

повышение качества питьевой воды для населения;

сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в р.Волгу;

повышение энергоресурсоэффективности жилищно-коммунального хозяйства;

повышение комфортности условий проживания, дальнейшее развитие и повышение надежности коммунальной инфраструктуры;

создание условий для повышения эффективности государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, промышленности строительных материалов, в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве.

На достижение целей и решение задач Программы направлена реализация следующих подпрограмм:

1. **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан».**

Государственный заказчик – Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.

**Цель:** Оказание дополнительных мер государственной поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи:

обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение стандартного жилья или строительство стандартного индивидуального жилого дома;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, в том числе предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

**Исполнение 2022 год*:***

**Целевые статьи расходов:**

**734.10.04.04.1.01.R497.0**

**Финансирование:**

***Всего:***

**доведенный лимит – 67 188,6 тыс.рублей;**

**кассовые расходы – 67 134,17 тыс.рублей (исполнение 99,9% – неосваеваемый остаток, средства возвращены в бюджет);**

**в т.ч.**

***федеральный бюджет:***

**доведенный лимит – 17 789,8 тыс.рублей;**

**кассовые расходы – 17 775,38 тыс.рублей (исполнение 99,77% – неосваеваемый остаток, средства возвращены в бюджет);**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 49 398,8 тыс.рублей;**

**кассовые расходы – 49 358,79 тыс.рублей (исполнение 98,77% – неосваеваемый остаток, средства возвращены в бюджет);**

***внебюджетные средства* – 119 094,2 тыс.рублей.**

**Получили жилые помещения и улучшили жилищные условия 50 молодых семей.**

Все показатели (индикаторы) подпрограммы выполнены на 100%.

1. **Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан».**

Государственный заказчик-координатор – Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Государственные заказчики – Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан; некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан».

**Целью подпрограммы является выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и которые достигли возраста 23 лет.**

**Задачами подпрограммы являются:**

учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и которые достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;

формирование специализированного жилищного фонда Республики Татарстан для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и которые достигли возраста 23 лет;

предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Татарстан детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и которые достигли возраста 23 лет.

**Исполнение 2022 год*:***

**Целевые статьи расходов:**

**720.10.04.04.2.01.6082.0**

**720.10.04.04.2.01.R082.0**

**Финансирование:**

***Всего:***

**доведенный лимит – 959 635,8 тыс.рублей (исполнение 100%);**

**в т.ч.**

***федеральный бюджет* – 56 080,6 тыс. рублей (исполнение 100%);**

***бюджет Республики Татарстан* – 903 555,2 тыс. рублей (исполнение 100%).**

**Жилые помещения специализированного жилищного фонда Республики Татарстан предоставлены 600 детям-сиротам.**

Все показатели (индикаторы) подпрограммы выполнены на 100%.

1. **Подпрограмма «Реализация мероприятий федерального проекта «Жилье».**

**Цель подпрограммы – увеличение объема жилищного строительства.**

Задача Подпрограммы – реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства.

**В рамках подпрограммы предполагается реализация мероприятий по получению субсидий в бюджет Республики Татарстан на реализацию программ развития жилищного строительства.**

**Исполнение 2022 год*:***

**Целевые статьи расходов:**

**713.04.09.04.К.F1.5021.0**

**713.0502.04.К.F1.5021.0**

**Финансирование:**

***Всего:***

**доведенный лимит – 3 789 130,17 тыс.рублей, (исполнение 100%)**

**в т.ч.**

***федеральный бюджет:***

**доведенный лимит – 3 069 194,5 тыс.рублей (исполнение 100%),**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 719 935,7 тыс.рублей (исполнение 100%).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Наименование объекта | Объем финансирования,  тыс.руб. | | |
| всего | бюджет РТ | бюджет РФ |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Казань | Обустройство перекрестка на пересечении улицы Родины и Аделя Кутуя с размещением светофорного объекта | 28 914,7 | 5 493,8 | 23 420,9 |
| г.Набережные Челны | Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная в жилом районе «Замелекесье» (продолжение улицы Ш1-Ж) | 60 497,7 | 11 494,6 | 49 003,1 |
| Пестречинский муниципальный район | Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в жилом комплексе "Усадьба Царево" Пестречинского района Республики Татарстан, с увеличением производительности от 2500 м3/сут до 4000 м3/сут | 140 100,8 | 26 619,2 | 113 481,6 |
| г.Набережные  Челны | Сети ливневой канализации к жилым домам 20-10, 20-12, 20-14 20 микрорайона жилого района Замелекесье г.Набереж-ные Челны 1, 2, 3 этапы | 15 742,3 | 2 991,1 | 12 751,2 |
| г.Набережные  Челны | Дороги микрорайонного значения к жилым домам 20-10, 20-12, 20-14, 20 микрорайона жилого района Замелекесье г.Набе-режные Челны 1, 2, 3 этапы | 40 802,7 | 7 752,6 | 33 050,1 |
| Лаишевский муниципальный район | Автомобильная дорога общего пользования к Жилой застройке территории 179 га Лаишевского района Республики Татарстан | 1 231 295,9 | 233 946,3 | 997 349,6 |
| Лаишевский муниципальный район | Улично-дорожная сеть жилого комплекса, расположенного в с.Усады Столбищенского сельского поселения, Лаишевского муниципального района, Республики Татарстан, ограниченная ул.Г.Тукая, ул.Дорожная с. Усады, Матюшинским трактом | 1 231 145,9 | 233 917,8 | 997 228,1 |
| г. Казань | Дорога жилого комплекса «33 Военный городок» (Гребной канал) в Приволжском районе г.Каза-ни | 142 711,9 | 27 115,3 | 115 596,6 |
| г.Набережные  Челны | Объездная дорога под мостом через р.Мелекес-ка, соединяющая проспекты М.Джалиля и Набережночелнинский в г.Набережные Челны | 78 613,9 | 14 936,7 | 63 677,2 |
| г.Казань | Проектирование наружных сетей водоснабжения и водоотведения по ул.Бухарская в Советском районе г.Казани | 112 044,7 | 21 288,6 | 90 756,1 |
| г.Буинск | Строительство подводящего водовода к пос. Ипподром г.Буинска Буинского муниципального района Республики татарстан | 15 708,4 | 2 984,6 | 12 723,8 |
| Зеленодольский муниципальный район | Проектная документация объекта Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадки под компактную жилищную застройку на 10 жилых домов в жилом комплексе «Удачный» с.Осиново Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан | 139 674,2 | 26 538,2 | 113 136,0 |
| г.Набережные  Челны | Магистральная улица общегородского значения в продолжение проспекта Московский до ул.Хади Такташа. Мостовой переход через р.Челна | 400 000,0 | 76 000,1 | 323 999,9 |
| г.Набережные  Челны | Сети ливневой канализации к жилым домам 17А-29, 17А-30 в 17А микрорайон пос.ЗЯБ г.Набере-жные Челны 1, 2 этапы | 23 787,9 | 4 519,7 | 19 268,2 |
| г.Набережные  Челны | Дороги микрорайонного значения к жилым домам 17А-29, 17А-30 в 17А микрорайон пос.ЗЯБ г.Набережные Челны 1, 2 этапы | 32 061,7 | 6 091,8 | 25 969,9 |
| Лаишевский муниципальный район | Строительство автомобильной дороги в н.п.Малые Кабаны в Большекабанском сельском поселении Лаишевского муниципального района Республики Татарстан | 96 027,5 | 18 245,3 | 77 782,2 |
| **Итого:** |  | **3 789 130,2** | **719 935,7** | **3 069 194,5** |

Показатели:

«Объем жилищного строительства, млн.кв.м в год» – исполнение 3,093 млн.кв.м. (113%);

«Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн.кв.м.» – исполнение 0,5460 млн.кв.м. (138%);

*Плановые показатели установлены федеральным(региональным) проектом, дополнительное соглашение о реализации регионального проекта от 10.02.2023 № 069-2019-F10043-1/8*

1. **Подпрограмма «Реализация мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

Цель Подпрограммы – обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Республики Татарстан.

Задача Подпрограммы – финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными.

В рамках Подпрограммы реализуются мероприятия, предусмотренные республиканской программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

**Исполнение 2022 год:**

**Целевая статья расходов:**

**713.05.01.04.4.F3.6748.3**

**713.05.01.04.4.F3.6748.4**

**Финансирование:**

***средства Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ):***

**доведенный лимит – 62 285,1 тыс.рублей,**

**кассовые расходы – 55 605,9 тыс.рублей (исполнение 89,28% – неиспользованный остаток лимита по этапу 2022 года, планируется к освоению в 2023 году);**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 13 841,1 тыс.рублей,**

**кассовые расходы – 12 356,8 тыс.рублей (исполнение 89,28% – неиспользованный остаток лимита по этапу 2022 года, планируется к освоению в 2023 году).**

**Показатели:**

**В действующей редакции Программы плановые значения показателей проставлены в соответствии с заключенным соглашением о реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» от 21.01.2022 № 069-2019-F30021-1/2.**

**В 2021 году расселено 1,46 тыс.человек (исполнение – 172%) на 16,15 тыс.кв.м. жилья (нарастающим итогом), (исполнение – 116%).**

*Реализация этапа 2022 г. предусмотрена в 2022–2023гг. На сегодняшний день целевые показатели этапа 2021 г. достигнуты и перевыполнены в связи с опережающим выполнением Программы, расселение осуществлено в ускоренном порядке.*

1. **Подпрограмма «Улучшение технического состояния многоквартирных домов».**

Основная цель подпрограммы – повышение качества жилищного фонда.

Задача подпрограммы – эффективное планирование и организация своевременного проведения ремонта многоквартирных домов, использование эффективных технических решений и комплексности при проведении ремонта с применением долговечных материалов.

В рамках Подпрограммы осуществляется комплекс мероприятий Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан; мероприятий по выполнению отдельных видов работ при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан.

**Исполнение 2022 год*:***

**Целевая статья расходов:**

**713.05.01.04.5.01.9601.0**

**713.05.01.04.5.01.9602.0**

**Финансирование:**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 1 364 275,8 тыс.рублей (исполнение – 100%);**

***средства местных бюджетов* – 1 072 931,0 тыс.рублей,**

***средства собственников жилых помещений МКД* – 4 491 761,1 тыс.рублей.**

В 2022 году реализация Краткосрочного плана обеспечила безопасные и благоприятные условия проживания 184 352 гражданам в 740 многоквартирных домах общей площадью 4,7 млн кв. метров. Кроме того, в рамках Краткосрочного плана выполнены работы по разработке проектной документации на два многоквартирных дома общей площадью 2 652,93 кв. метра, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2023 году.

Участие приняли 40 муниципальный район (кроме Атнинского, Дрожжановского, Кайбицкого, Тетюшского, Тюлячинского МР).

Показатель (индикатор) подпрограммы выполнен на 100%.

1. **Подпрограмма «Реализация мероприятий федерального проекта «Чистая вода».**

Цель подпрограммы – повышение качества питьевой воды для населения.

Задача подпрограммы – повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

Для достижения цели и выполнения задач подпрограммы реализуются мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.

**Исполнение 2022 год*:***

**Целевая статья расходов:**

**713.** **0505.04.К.F5.5243.0**

**Финансирование:**

***Всего:***

**доведенный лимит – 779 047,3 тыс.рублей (исполнение – 100%);**

**в т.ч.**

***федеральный бюджет:***

**доведенный лимит – 631 028,3 тыс.рублей,**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 148 019,0 тыс.рублей,**

Показатели:

Показатели (индикаторы) подпрограммы выполнены на 100%.

1. **Подпрограмма «Реализация мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги»**

Цель подпрограммы – сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в р.Волгу.

Задача подпрограммы – сокращение доли загрязненных сточных вод предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.

Для достижения цели и выполнения задач подпрограммы реализуются мероприятия по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства.

**Исполнение 2022 год*:***

**Целевые статьи расходов:**

**713.06.02.04.К.G6.5013.0**

**713.06.02.04.К.G6.5013.F**

**Финансирование:**

***Всего:***

**доведенный лимит – 2 786 201,34 тыс.рублей (исполнение 100%);**

**в т.ч.**

***федеральный бюджет:***

**доведенный лимит – 2 256 823,1 тыс.рублей (исполнение 100%);**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 529 378,24 тыс.рублей (исполнение 100%).**

**Показатели (индикаторы) подпрограммы выполнены на 100%.**

1. **Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, промышленности строительных материалов, в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве».**

Цель подпрограммы – создание условий для повышения эффективности государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, промышленности строительных материалов, в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве.

Задачи подпрограммы – выполнение государственных функций по текущему управлению реализацией Программы.

Подпрограмма предполагает выполнение следующих мероприятий:

Общепрограммная деятельность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

**Исполнение 2022 год*:***

**Целевая статьи расходов:**

**713.04.12.04.8.01.0204.0**

**713.04.12.04.8.01.0295.0**

**Финансирование:**

***Всего:***

**доведенный лимит – 215 243,88 тыс.рублей (исполнение 100%);**

**кассовые расходы – 214 712,6 тыс.рублей (исполнение 99,75% - неисполненный остаток средств возвращен в бюджет).**

**в т.ч.**

***федеральный бюджет:***

**доведенный лимит – 12 448,1 тыс.рублей (исполнение 100%);**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 202 795,2 тыс.рублей;**

**кассовые расходы – 202 264,5 тыс.рублей (исполнение 99,7% - неисполненный остаток средств возвращен в бюджет).**

Показатели:

**«Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, %» – исполнение 120,4% (119 от плана).**

*Факторы, повлиявшие на увеличение показателя:*

1. *Значительные объемы дорожных работ за счет федеральных средств (строительство федеральных автодорожных проектов: М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» (142 км), М-7 «Волга» на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов (81,1 км); строительства автомобильной дороги «Алексеевское – Альметьевск» (145 км) на условиях государственно-частного партнерства).*

*2. Рекордные показатели ввода жилья.*

*4. На увеличение абсолютной цифры (573,1 млрд.рублей) повлиял также рост цен на строительные материалы.*

**«Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей» –** исполнение (оценка) – 107,2 тыс.семей (95% от плана).

*Недостижение установленного планового значения показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия», связано:*

*- с текущей экономической ситуацией,*

*- с проведением специальной военной операции,*

*- с частичной мобилизацией,*

*- со снижением покупательской способности населения,*

*- с ростом стоимости квадратного метра жилья,*

*- со снижением количества выданных ипотечных жилищных кредитов*

Остальные показатели (индикаторы) мероприятия выполнены (оценка) на 100%.

Отдельные мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы:

Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий:

**Исполнение 2022 год*:***

**Целевая статья расходов:**

**713.10.04.04.8.02.0585.0**

**Финансирование:**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 229 183,0 тыс.рублей (исполнение 100%);**

В 2022 году обеспечено жильем 25 многодетных семей.

Оценочный показатель (индикатор) выполнен на 100%.

Осуществление республиканского государственного жилищного надзора:

В целях осуществления республиканского государственного жилищного надзора за соблюдением установленных в соответствии с жилищным законодательством, [законодательством](consultantplus://offline/ref=D0BD7455F186B98949947C74A420903095EF6EF8C678BC88D8CD6B5AABO0JCH) об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, нарушений ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования, на основании [Положения](consultantplus://offline/ref=B0546234DB51BF350BBB5346EBC0160E1BA66B034268555AB13507E62229D6825656D845AB2E4F4296905DJ6i4G) о Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.12.2011 № 1068 «О государственном жилищном надзоре в Республике Татарстан», функционирует Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан.

**Исполнение 2022 год*:***

**Целевая статья расходов:**

**714.05.05.04.8.03.0204.0**

**714.05.05.04.8.03.0295.0**

**714.05.05.04.8.03.9299.0**

**Финансирование:**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 134 904,4 тыс.рублей,**

**кассовые расходы – 134 703,9 тыс.рублей (исполнение 99,85% - неисполненный остаток средств возвращен в бюджет);**

**Показатели (индикаторы) выполнены на 100%.**

Другие мероприятия в области коммунального хозяйства:

**Целевые статьи расходов:**

**713.05.02.04.8.04.1415.0**

**713.05.03.04.8.04.1420.0**

**Финансирование:**

***бюджет Республики Татарстан***

**доведенный лимит – 92 116,9 тыс. рублей,**

**кассовые расходы – 92 092,52 тыс.рублей (исполнение 99,97% - неиспол-ненный остаток средств возвращен в бюджет);**

*Конкурс «Самый благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан»* **доведенный лимит** 6 719,9**тыс. рублей (исполнение 100%)***.*

Во исполнение ПКМ РТ от 25.09.2006 г. № 482 ежегодно Министерством проводится республиканский конкурс «Самый благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан».

Приказом Министерства ежегодно утверждается Порядок его проведения, состав конкурсной комиссии и перечень показателей развития ЖКХ.

Целью конкурса является выявление городов и муниципальных районов Республики Татарстан, в которых в отчетном году достигнуты наилучшие результаты в вопросах благоустройства и преобразования отрасли, а также обобщение и распространение положительного опыта призеров и участников конкурса в других муниципальных образованиях республики.

Населенным пунктам, занявшим призовые места в конкурсе, а также лучшему предприятию по благоустройству и лучшему ТСЖ вручаются соответствующие дипломы, специальные призы и денежная премия за счет средств премиального фонда из бюджета Республики Татарстан.

Проведение конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой информации.

*Формирование аварийно-технического запаса:*

**доведенный лимит – 80 383,0 тыс. рублей (исполнение 100%).**

В целях проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и других объектах, устранения крупных аварий, охватывающих несколько подотраслей жилищно-коммунального хозяйства и требующих повышенного расхода материально-технических ресурсов на их ликвидацию, проведения планово-предупредительных ремонтных работ в целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций ежегодно формируется аварийно-технический запас Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Аварийно-технический запас товарно-материальных ценностей для оперативного устранения аварийных ситуаций создается за счет средств, выделяемых из бюджета Республики Татарстан.

*Информационно-пропагандистская деятельность; оплата расходов по созданию телевизионных программ «Жилищно-коммунальные советы»:*

**доведенный лимит на сумму 4 876,9 тыс.рублей**

**кассовые расходы – 4 852,5 тыс.рублей (исполнение 99,5% - экономия, возвращена в бюджет).**

*премирование победителей республиканского конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан»:*

**доведенный лимит на сумму 137,1 тыс.рублей (исполнение 100%).**

1. **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».**

Цель Подпрограммы:

проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Задачи Подпрограммы:

снижение потребления энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде;

обеспечение энергосбережения при производстве (передаче) энергетических ресурсов и воды.

В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия по:

энергосбережению на объектах жилищного фонда;

модернизации систем наружного освещения;

модернизации оборудования, используемого для выработки (передачи) тепловой энергии.

**Исполнение 2022 год*:***

**Целевые статьи расходов:**

**713.05.01.04.Э.01.9601.0**

**713.05.02.04.Э.03.7231.0**

**713.05.03.04.Э.02.6601.0**

**Финансирование:**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 1 954 075,6 тыс.рублей,**

**кассовые расходы – 1 264 687,7 тыс.рублей (исполнение 64,7% - экономия, средства возвращены в бюджет и средства на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах жилищного фонда 2023 года).**

**В рамках мероприятий по модернизации систем наружного освещения в 2022 году произведен монтаж 8363 светильников; 112 щитов учета электроэнергии; 208,1 км самонесущих изолированных проводов.**

**В рамках мероприятий по техническому перевооружению и капитальному ремонту сетей газопотребления с заменой котлов в котельных, обеспечивающих теплоснабжение бюджетных учреждений Республики Татарстан, заменено 72 котла на 40 объектах.**

Все показатели (индикаторы) подпрограммы выполнены (оценка) на 100%.

1. **«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан».**

Цель подпрограммы – повышение комфортности условий проживания, дальнейшее развитие и повышение надежности коммунальной инфраструктуры.

Задача подпрограммы – создание, сохранение, восстановление, повышение качества объектов социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности.

Для достижения цели и выполнения задач будут реализованы мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов общественной инфраструктуры в рамках Подпрограммы.

**Исполнение 2022 год*:***

**Целевые статьи расходов:**

**713.01.13.04.К.00.7231.0**

**713.04.09.04.К.00.7231.0**

**713.05.01.04.К.00.7231.0**

**713.05.02.04.К.00.0368.1**

**713.05.02.04.К.00.0368.2**

**713.05.02.04.К.00.7231.0**

**713.05.03.04.К.00.7231.0**

**713.06.02.04.К.00.7231.0**

**Финансирование:**

***Всего:***

**доведенный лимит – 5 742 436,8 тыс.рублей,**

**кассовые расходы – 5 402 226,17 тыс.рублей (исполнение 94,08% - экономия, средства возвращены в бюджет);**

**в т.ч.**

***привлеченные средства некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»:***

**доведенный лимит – 32 677,9 тыс.рублей (исполнение 100%);**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 5 709 758,9 тыс.рублей,**

**кассовые расходы – 5 369 548,27 тыс.рублей (исполнение 94,04% - экономия, средства возвращены в бюджет);**

**в том числе:**

**713.01.13.04.К.00.7231.0 – Прочее. Проектирование, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов социально-общественной и инженерной инфраструктуры.**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 55 226,5 тыс.рублей,**

**кассовые расходы – 54 441,58 тыс.рублей (исполнение 98,58% - экономия, средства возвращены в бюджет);**

**713.04.09.04.К.00.7231.0 – Прочее. Дорожное хозяйство. Обустройство перекрестка на пересечении ул.Родины и ул.Аделя Кутуя с размещением светофорного объекта и прочие мероприятия.**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 12 630,3 тыс.рублей (исполнение 100%).**

**713.05.01.04.К.00.7231.0 – Жилищное хозяйство. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства.**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 115 226,2 тыс.рублей (исполнение 100%).**

**713.05.02.04.К.00.0368.1**

**713.05.02.04.К.00.0368.2**

**Коммунальное хозяйство. Создание объекта инфраструктуры «Внеплощадочные сети для заводов Haier» (1 этап) в г.Набережные Челны»**

***привлеченные средства некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»:***

**доведенный лимит – 32 677,9 тыс.рублей (исполнение 100%).**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 50 734,6 тыс.рублей (исполнение 100%).**

**713.05.02.04.К.00.7231.0 – Коммунальное хозяйство. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 5 180 429,0 тыс.рублей,**

**кассовые расходы – 4 841 859,89 тыс.рублей (исполнение 93,46% - экономия, неисполненный остаток средств возвращен в бюджет).**

**713.05.03.04.К.00.7231.0 – Благоустройство. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства.**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 291 910,1 тыс.рублей,**

**кассовые расходы – 291 053,4 тыс.рублей (исполнение 99,71% – экономия, в т.ч. экономия от контракта, неисполненный остаток средств возвращен в бюджет).**

**713.06.02.04.К.00.7231.0 – Прочее. Осуществление авторского надзора.**

***бюджет Республики Татарстан:***

**доведенный лимит – 3 602,2 тыс.рублей (исполнение 100%)**

Показатели (индикаторы) подпрограммы выполнены (оценка) на 100%.