Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2017 г. N 823

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

ТАТАРСТАН" И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 31.12.2012 N 1199

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений КМ РТ от 04.07.2018 N 549, от 29.03.2019 N 239,от 13.09.2019 N 830) |

В целях реализации в Республике Татарстан приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках основного направления стратегического развития Российской Федерации "ЖКХ и городская среда", с 2019 года - федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

(преамбула в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830)

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P53) "Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан" (далее - Программа).

(в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830)

2. Определить Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан государственным заказчиком [Программы](#P53).

3. Внести в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2013 N 282, от 29.04.2013 N 294, от 29.06.2013 N 454, от 19.07.2013 N 507, от 24.10.2013 N 789, от 31.12.2013 N 1110, от 15.03.2014 N 157, от 14.04.2014 N 242, от 11.06.2014 N 405, от 09.07.2014 N 475, от 05.09.2014 N 644, от 06.05.2015 N 326, от 16.05.2015 N 346, от 22.07.2015 N 532, от 17.02.2016 N 101, от 27.04.2016 N 252, от 12.05.2016 N 298, от 10.06.2016 N 396, от 12.10.2016 N 740, от 26.12.2016 N 989, от 20.04.2017 N 232, от 13.05.2017 N 281, от 30.10.2017 N 821), следующее изменение:

дополнить пунктом 35 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "35. | "Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан" на 2018 - 2022 годы | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | Государственное казенное учреждение "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан", органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан (по согласованию) | Повышение качества городской среды на территории Республики Татарстан;обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования современной городской среды на территории Республики Татарстан;создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Республики Татарстан;обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями" |

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан

А.В.ПЕСОШИН

Утверждена

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 30 октября 2017 г. N 823

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений КМ РТ от 04.07.2018 N 549, от 29.03.2019 N 239,от 13.09.2019 N 830) |

Паспорт

Государственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | "Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан" (далее - Программа) |
| (в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830) |
| Государственный заказчик Программы | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| Основной разработчик Программы | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Республики Татарстан |
| (в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830) |
| Задачи Программы | Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями |
| (в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830) |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 - 2024 годы.I этап: 2018 год;II этап: 2019 - 2024 годы |
| (в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830) |
| Объем финансирования Программы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Программы составляет 17 162 596,9 тыс. рублей, в том числе:(тыс. рублей) |
| Год | Всего <\*> | В том числе средства <\*> |
| бюджета Республики Татарстан | федерального бюджета, планируемые к привлечению |
| 2018 | 2 669 608,9 | 2 014 500,0 | 655 108,9 |
| 2019 | 4 492 988,0 | 2 254 736,3 | 2 238 251,7 |
| 2020 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | - |
| 2021 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | - |
| 2022 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | - |
| 2023 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | - |
| 2024 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | - |
| Итого | 17 162 596,9 | 14 269 236,3 | 2 893 360,6 |
| --------------------------------<\*> Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год и на плановый период, а также по результатам распределения субсидий между субъектами Российской Федерации и для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| (в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) и показатели ее бюджетной эффективности | Выполнение программных мероприятий позволит реализовать комплексные проекты благоустройства во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан и увеличить количество благоустроенных территорий общественного пространства:по итогам 2018 года на 58 единиц;по итогам 2024 года (накопительным итогом с 2019 года) на 257 единиц.Кроме того, реализация программных мероприятий к концу 2024 года позволит достичь:повышения индекса качества городской среды на 30 процентов;увеличения доли граждан, принимающих участие в решении вопросов городской среды, до 30 процентов;увеличения площади благоустроенных общественных территорий, приходящейся на одного жителя Республики Татарстан, до 3,4 кв. метра.Мероприятия Программы будут способствовать:улучшению экологического состояния и внешнего облика населенных пунктов Республики Татарстан, созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения, что в свою очередь окажет непосредственное влияние на улучшение демографической ситуации в республике, снижение социальной напряженности в обществе, даст мощный толчок дальнейшему развитию населенных пунктов, повышению производительности труда как фактору экономического роста и повышения уровня жизни населения республики |
| (в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830) |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том

числе проблемы, на решение которых она направлена

Любое общественное пространство - это не только инфраструктура, но, прежде всего, среда для взаимодействия людей, их общения, отдыха, занятия спортом, прогулок с детьми, с семьей, общения с друзьями.

Основания для разработки Программы: приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" в рамках основного направления стратегического развития Российской Федерации "ЖКХ и городская среда" (далее - Приоритетный проект), с 2019 года - федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" (далее - Федеральный проект).

(в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830)

На начало реализации Программы в Республике Татарстан - 43 муниципальных района, 2 городских округа, 911 городских и сельских поселений, 3 115 населенных пунктов, 47,2 тысячи многоквартирных жилых домов.

Благоустройство придомовых территорий в республике выполнялось в рамках республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. С 2008 по 2016 год на территории муниципальных образований по программе капитального ремонта обеспечены безопасные и благоприятные условия проживания в 13 729 многоквартирных домах общей площадью 67,9 млн кв. метров, в том числе в 1 415 домах был проведен комплексный капитальный ремонт. В 2017 году в рамках программы капитального ремонта отремонтирован 991 многоквартирный дом общей площадью 6,2 млн кв. метров, в 120 из которых проведен комплексный капитальный ремонт.

Работы по благоустройству также ведутся муниципальными образованиями Республики Татарстан в рамках программ капитального ремонта дворовых территорий. В 2016 году мероприятия по капитальному ремонту дворов были проведены на суммарной площади в 764,1 тыс. кв. метров, было установлено 156 новых детских площадок. На муниципальных и дворовых территориях высажено более 50 тыс. деревьев.

С 2017 года капитальный ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов выполняется в рамках подпрограммы "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы" государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 N 1012 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы".

В целях привлечения внимания общества к вопросам комплексного развития территорий, их благоустройства и озеленения, создания комфортных условий проживания в Республике Татарстан 2015 год был объявлен Годом парков и скверов, 2016 год - Годом водоохранных зон, а 2017 год - Годом экологии и общественных пространств.

Общая площадь парков, скверов, набережных на начало 2017 года составила 11,9 млн кв. метров.

За период 2015 - 2016 годов в рамках республиканских мероприятий по созданию и обустройству парков и скверов, водоохранных зон по всей республике было преобразовано 186 парков и прибрежных территорий общей площадью 5,2 млн кв. метров. Объем вложенных средств бюджета Республики Татарстан по программам за два года составил 3,0 млрд рублей.

С 2013 года в республике начался масштабный проект по строительству универсальных спортивных площадок в городах и населенных пунктах. Всего за четыре года построена 671 спортивная площадка во всех 45 муниципальных образованиях Республики Татарстан. На эти цели из бюджета Республики Татарстан было выделено 1,4 млрд рублей.

В 2017 году стартовали масштабные работы по благоустройству населенных пунктов республики в рамках Приоритетного проекта, направленного на благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания граждан, а также на улучшение условий для отдыха населения в парковых зонах. Принцип его действия предусматривает активное вовлечение жителей к участию в мероприятиях - от выбора площадок до определения дизайн-макетов и контроля реализации мероприятий.

Участниками проекта стали все 45 муниципальных образований Республики Татарстан. Работы велись на 68 объектах, среди которых 33 общественных пространства, 27 парков, 8 скверов. Объем финансирования составил более 2,9 млрд рублей, в том числе за счет:

средств федерального бюджета - 1,1 млрд рублей,

средств бюджета Республики Татарстан - 1,85 млрд рублей.

Большим стимулом в проведении работ по благоустройству является ежегодно проводимый в республике конкурс "Самый благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан".

Цель конкурса - выявление населенных пунктов, в которых в отчетном году достигнуты наилучшие результаты в вопросах благоустройства и преобразования отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Конкурс на самый благоустроенный населенный пункт проводится по шести номинациям, также выбирается лучшее предприятие по благоустройству и лучшее товарищество собственников жилья.

Однако, несмотря на масштабные мероприятия и значительные финансовые вложения, вопрос благоустройства населенных пунктов остается актуальным для жителей республики. Работа пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий граждане и организации, расположенные на территории муниципальных образований.

Только комплексный подход позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых существенно повысит качество городской среды и обеспечит комфортные условия проживания населения.

Работы по благоустройству населенных пунктов Республики Татарстан, начатые после запуска Приоритетного проекта, будут продолжены в рамках настоящей Программы.

2. Основные цели и задачи Программы, программные

мероприятия, описание ожидаемых конечных результатов, сроки

и этапы ее реализации

(в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830)

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Республики Татарстан.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями.

Для достижения цели и выполнения задач Программы реализуются мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан.

В 2018 году работы выполнялись в рамках Приоритетного проекта.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" была поставлена задача по обеспечению кардинального повышения комфортности городской среды, в целях решения которой с учетом накопленного опыта в составе национального проекта "Жилье и городская среда" был утвержден федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", пришедший на смену Приоритетному проекту.

Федеральным проектом предусмотрено предоставление субъектам Российской Федерации субсидии из федерального бюджета на условиях софинансирования, а также предоставление иных межбюджетных трансфертов для реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Мероприятия Федерального проекта:

реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований;

реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;

синхронизация выполняемых мероприятий по благоустройству с мероприятиями иных национальных и федеральных проектов;

формирование перечня городов, в которых приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных и федеральных проектов;

обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды;

проведение рейтингового голосования граждан, на территории проживания которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в ходе которого жители определяют приоритетные объекты для благоустройства.

Кроме того, в рамках Федерального проекта планируется исполнение мероприятий по цифровизации городского хозяйства "Умный город".

Для достижения цели и выполнения задач Программы дополнительно ежегодно реализуются мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан за счет средств бюджета Республики Татарстан.

Мероприятия по реализации комплексных проектов благоустройства муниципальных образований включают в себя в том числе мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; мероприятия по созданию и развитию общественных территорий, дворовых территорий в рамках Государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 N 1012 "Об утверждении Государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы", а также объектов, находящихся в частной собственности и прилегающих к ним территорий.

В целях настоящей Программы под общественной территорией понимается территория соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Проведение работ по благоустройству территорий муниципальных образований Республики Татарстан должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Программа будет реализовываться в 2018 - 2024 годах.

Предусматриваются два этапа:

I этап: 2018 год;

II этап: 2019 - 2024 годы.

Выполнение программных мероприятий позволит реализовать комплексные проекты благоустройства во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан и увеличить количество благоустроенных территорий общественного пространства:

по итогам I этапа на 58 единиц;

по итогам II этапа (накопительным итогом с 2019 года) на 257 единиц.

Кроме того, реализация программных мероприятий к концу 2024 года позволит достичь:

повышения индекса качества городской среды на 30 процентов;

увеличения доли граждан, принимающих участие в решении вопросов городской среды, до 30 процентов;

увеличения площади благоустроенных общественных территорий, приходящейся на одного жителя Республики Татарстан, до 3,4 кв. метра.

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

(в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830)

Общий объем финансирования Программы составляет 17 162 596,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Республики Татарстан - 14 269 236,3 тыс. рублей, за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета - 2 893 360,6 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Всего <\*> | В том числе средства <\*> |
| бюджета Республики Татарстан | федерального бюджета, планируемые к привлечению |
| 2018 | 2 669 608,9 | 2 014 500,0 | 655 108,9 |
| 2019 | 4 492 988,0 | 2 254 736,3 | 2 238 251,7 |
| 2020 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | - |
| 2021 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | - |
| 2022 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | - |
| 2023 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | - |
| 2024 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | - |
| Итого | 17 162 596,9 | 14 269 236,3 | 2 893 360,6 |

--------------------------------

<\*> Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год и на плановый период, а также по результатам распределения субсидий между субъектами Российской Федерации и для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предполагает оказание мер государственной поддержки в повышении уровня благоустройства территорий муниципальных образований Республики Татарстан путем выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан.

Главным распорядителем средств бюджета, предоставляемых на указанные цели из федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан (далее - бюджетные средства), является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Получатель бюджетных средств и исполнитель мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан - государственное казенное учреждение "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан", которое выполняет функции государственного заказчика и осуществляет организацию и проведение закупок, аукционов, заключение государственных контрактов, выполняет функции заказчика-застройщика, генерального подрядчика и технического заказчика, обеспечивает проведение экспертизы проектной документации, проводит строительный контроль.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, формируется муниципальными образованиями Республики Татарстан по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Кабинета Министров Республики Татарстан, с учетом предложений заинтересованных граждан и организаций.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в проект Программы, порядок общественного обсуждения проекта Программы утверждаются постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан.

(в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830)

Адресный [перечень](#P298) общественных территорий, подлежащих благоустройству, приведен в приложении N 1 к Программе.

(в ред. Постановления КМ РТ от 29.03.2019 N 239)

Адресный [перечень](#P1344) всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период реализации Программы, приведен в приложении N 2 к ней. Перечень подлежит ежегодной корректировке по итогам проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования.

(в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830)

Виды работ, планируемые к выполнению, определяются в соответствии с рабочей документацией по каждому объекту.

Организационные механизмы реализации Программы направлены на утверждение, с учетом обсуждения с заинтересованными гражданами и организациями, дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Программу.

Адресный [перечень](#P2047) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями, приведен в приложении N 3 к Программе.

(в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830)

[Порядок](#P2120) проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Республики Татарстан с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории приведен в приложении N 4 к Программе.

(в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830)

Программа подлежит корректировке не реже одного раза в год исходя из планируемого объема средств на финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы и уточнения перечня территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы.

Общий контроль выполнения Программы осуществляет Республиканская межведомственная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", образованная Указом Президента Республики Татарстан от 29 мая 2017 года N УП-448 "О Республиканской межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан осуществляет планирование, взаимодействие, координацию и мониторинг исполнения Программы, а также уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия Программы.

Исполнители Программы, ответственные за ее реализацию, представляют в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении мероприятий и освоении денежных средств, выделяемых исполнителям мероприятий из соответствующих бюджетов нарастающим итогом и в целом за отчетный год.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерство экономики Республики Татарстан статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы, а также эффективности использования финансовых средств.

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Программа имеет социально-экономический эффект.

Результаты реализации мероприятий Программы будут способствовать улучшению экологического состояния и внешнего облика населенных пунктов Республики Татарстан, созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения, что, в свою очередь, окажет непосредственное влияние на улучшение демографической ситуации в республике, снижение социальной напряженности в обществе, даст мощный толчок дальнейшему развитию населенных пунктов, повышению производительности труда как фактору экономического роста и повышения уровня жизни населения республики.

Привлечение внешних финансовых ресурсов на реализацию мероприятий по благоустройству территорий позволит создавать дополнительные рабочие места.

Реализация мероприятий Программы не повлечет за собой отрицательных социально-экономических последствий.

К основным рискам при реализации Программы относятся:

финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме (данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы);

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией Программы.

Выполнению Программы также угрожают непредвиденные риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Программы, в том числе:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции;

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях, а также потребовать концентрации средств бюджета Республики Татарстан на преодоление последствий таких катастроф.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения Программы, приведенных в [приложении N 5](#P2253) к Программе, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.

Приложение N 1

к государственной программе

"Формирование современной городской

среды на территории Республики Татарстан"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830) |

Таблица 1

Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование общественной территории | Адрес объекта | Финансирование, тыс. рублей (в текущих ценах) |
| всего | в том числе |
| средства бюджета Республики Татарстан | средства федерального бюджета, планируемые к привлечению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" |
| 1.1. | Агрызский муниципальный район | Улица Карла Маркса | г. Агрыз, ул. Карла Маркса | 17 421,01 | 7 316,82 | 10 104,19 |
| 1.2. | Азнакаевский муниципальный район | Парк "Тарсус" | г. Азнакаево, ул. Тукая | 30 656,95 | 12 875,92 | 17 781,03 |
| 1.3. | Аксубаевский муниципальный район | Сквер им. А.А.Гуляева | п.г.т. Аксубаево, ул. Романова | 14 383,33 | 6 041,0 | 8 342,33 |
| 1.4. | Актанышский муниципальный район | Благоустройство каскада прудов | д. Аняково, ул. Нур Баяна, ул. Ленина | 14 972,94 | 14 972,94 | - |
| 1.5. | Алексеевский муниципальный район | Устройство набережной р. Камы | п.г.т. Алексеевское, Куйбышевское водохранилище | 12 616,45 | 12 616,45 | - |
| 1.6. | Алькеевский муниципальный район | Центральный парк, 2-я очередь | с. Базарные Матаки, ул. Ленина | 9 447,03 | 3 967,75 | 5 479,28 |
| 1.7. | Альметьевский муниципальный район | Парк по ул. Зифы Балакиной | г. Альметьевск, ул. Зифы Балакиной | 100 680,85 | 42 285,96 | 58 394,89 |
| 1.8. | Апастовский муниципальный район | Набережная р. Табарки, 2-я очередь | Табар-Черкийское сельское поселение | 9 878,47 | 4 148,96 | 5 729,51 |
| 1.9. | Арский муниципальный район | Береговая линия р. Казанки, 3-я очередь | г. Арск | 10 000,0 | 4 200,0 | 5 800,0 |
| 1.10. | Улица Большая | г. Арск | 15 767,17 | 6 622,21 | 9 144,96 |
| 1.11. | Атнинский муниципальный район | Парк отдыха и культуры "Туган ягым", 4-я очередь | с. Большая Атня, ул. Ш.Марджани | 6 438,73 | 2 704,27 | 3 734,46 |
| 1.12. | Бавлинский муниципальный район | Парк в нижней части г. Бавлы | г. Бавлы, ул. Вахитова | 17 309,85 | 7 270,14 | 10 039,71 |
| 1.13. | Балтасинский муниципальный район | Центральная площадь в п.г.т. Балтаси, 2-я очередь | п.г.т. Балтаси, ул. Ленина | 16 424,94 | 6 898,47 | 9 526,46 |
| 1.14. | Бугульминский муниципальный район | Улица Ленина | г. Бугульма, ул. Ленина | 52 406,52 | 22 010,74 | 30 395,78 |
| 1.15. | Буинский муниципальный район | Парк "Молодежный", 2-я очередь | г. Буинск, ул. Космовского | 21 320,6 | 8 954,65 | 12 365,94 |
| 1.16. | Верхнеуслонский муниципальный район | Зона дебаркадера набережной | с. Верхний Услон, ул. Набережная | 8 059,19 | 3 384,86 | 4 674,33 |
| 1.17. | Высокогорский муниципальный район | Озеро около Дома культуры | пос. Бирюлинского зверосовхоза | 23 606,07 | 9 914,55 | 13 691,52 |
| 1.18. | Дрожжановский муниципальный район | Благоустройство оврага | с. Старое Дрожжаное, ул. Центральная | 11 171,8 | 4 692,16 | 6 479,64 |
| 1.19. | Елабужский муниципальный район | Рекреационно-прогулочный парк "Старый Майдан", 2-я очередь | г. Елабуга | 41 917,38 | 17 605,3 | 24 312,08 |
| 1.20. | Заинский муниципальный район | Пляж в мкр. Заинск-2 | г. Заинск, ул. Красная площадь | 27 280,87 | 11 457,97 | 15 822,91 |
| 1.21. | Зеленодольский муниципальный район | Парк возле Дворца культуры "Родина" | г. Зеленодольск, ул. Гагарина | 80 941,06 | 80 941,06 | - |
| 1.22. | Кайбицкий муниципальный район | Парк отдыха | с. Большие Кайбицы, ул. Родниковая | 6 878,49 | 2 888,97 | 3 989,53 |
| 1.23. | Камско-Устьинский муниципальный район | Пляж р. Карамалки | п.г.т. Камское Устье | 7 554,79 | 3 173,01 | 4 381,78 |
| 1.24. | Кукморский муниципальный район | Центральный парк | г. Кукмор, ул. Комсомольская | 25 031,13 | 10 513,08 | 14 518,06 |
| 1.25. | Лаишевский муниципальный район | Набережная р. Камы | г. Лаишево | 20 229,02 | 8 496,19 | 11 732,83 |
| 1.26. | Лениногорский муниципальный район | Парк "Юбилейный", 2-я очередь | г. Лениногорск, ул. Добролюбова | 40 997,70 | 17 219,04 | 23 778,67 |
| 1.27. | Мамадышский муниципальный район | Бульвар по ул. Советской | г. Мамадыш, ул. К.Маркса | 21 069,86 | 8 849,34 | 12 220,52 |
| 1.28. | Менделеевский муниципальный район | Парк "Дружба народов", 2-я очередь | г. Менделеевск, ул. Юбилейная | 14 830,44 | 6 228,78 | 8 601,65 |
| 1.29. | Мензелинский муниципальный район | Парк им. Мусы Джалиля, 2-я очередь | г. Мензелинск, ул. К.Маркса | 14 056,2 | 5 903,6 | 8 152,6 |
| 1.30. | Муслюмовский муниципальный район | Парк Победы | с. Муслюмово, ул. Пушкина | 9 905,89 | 9 905,89 | - |
| 1.31. | Нижнекамский муниципальный район | Детский автогородок | г. Нижнекамск, ул. Юности | 90 014,89 | 37 806,25 | 52 208,64 |
| 1.32. | Набережная р. Камы | пос. Красный Ключ, ул. Набережная | 24 531,5 | 10 303,23 | 14 228,27 |
| 1.33. | Экопарк | п.г.т. Камские Поляны,2-й микрорайон | 10 000,0 | 4 200,0 | 5 800,0 |
| 1.34. | Парк отдыха | с. Большое Афанасово, ул. Молодежная | 10 000,0 | 4 200,0 | 5 800,0 |
| 1.35. | Новошешминский муниципальный район | Улица Ленина | с. Новошешминск, ул. Ленина | 6 555,29 | 2 753,22 | 3 802,07 |
| 1.36. | Нурлатский муниципальный район | Парк "Спортивный" | г. Нурлат, ул. Юности | 28 241,2 | 11 861,3 | 16 379,89 |
| 1.37. | Пестречинский муниципальный район | Парк у мечети | с. Пестрецы, ул. Казанская | 10 000,0 | 4 200,0 | 5 800,0 |
| 1.38. | Сквер центральной районной больницы | с. Пестрецы, ул. Молодежная | 6 794,18 | 2 853,56 | 3 940,62 |
| 1.39. | Рыбно-Слободский муниципальный район | Улица Ленина | п.г.т. Рыбная Слобода, ул. Ленина | 12 621,83 | 12 621,83 | - |
| 1.40. | Сабинский муниципальный район | Береговая линия р. Сабинки, 3-я очередь | п.г.т. Богатые Сабы | 15 315,74 | 6 432,61 | 8 883,13 |
| 1.41. | Сармановский муниципальный район | Центральный парк, 2-я очередь | с. Сарманово, ул. Ленина | 17 298,58 | 7 265,41 | 10 033,18 |
| 1.42. | Спасский муниципальный район | Улица 40 лет Октября | г. Болгар, ул. 40 лет Октября | 9 581,7 | 4 024,32 | 5 557,39 |
| 1.43. | Тетюшский муниципальный район | Городской пруд | г. Тетюши, ул. Маяковского | 11 179,14 | 4 695,24 | 6 483,9 |
| 1.44. | Тукаевский муниципальный район | Парк "100-летие ТАССР" | д. Старые Ерыклы | 19 844,11 | 8 334,52 | 11 509,58 |
| 1.45. | Тюлячинский муниципальный район | Парк "Спортивный" | с. Тюлячи | 6 830,99 | 2 869,02 | 3 961,98 |
| 1.46. | Черемшанский муниципальный район | Парк Победы | с. Черемшан, ул. Советская | 9 485,72 | 3 984,0 | 5 501,72 |
| 1.47. | Чистопольский муниципальный район | Бульвар по ул. Карла Маркса, 2-я очередь | г. Чистополь, ул. Карла Маркса | 38 237,69 | 38 237,69 | - |
| 1.48. | Ютазинский муниципальный район | Парк отдыха | п.г.т. Уруссу, ул. Ф.Каримова | 10 154,18 | 4 264,75 | 5 889,42 |
| 1.49. | г. Набережные Челны | Площадь Азатлык | г. Набережные Челны, площадь Азатлык | 170 000,0 | 170 000,0 | - |
| 1.50. | Парк отдыха в пос. ЗЯБ | г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Низаметдинова | 89 447,91 | 89 447,91 | - |
| 1.51. | г. Казань | Сквер по ул. Абсалямова | г. Казань, ул. Абсалямова | 139 389,19 | 139 389,19 | - |
| 1.52. | Набережная системы озер Кабан, 2-й этап | г. Казань, ул. М.Салимжанова | 655 132,54 | 655 132,54 | - |
| 1.53. | Горкинский и Ометьевский лесопарк | г. Казань, Пр. Победы | 60 316,14 | 25 332,78 | 34 983,36 |
| 1.54. | Бульвар по ул. Декабристов от ул. Чистопольской до ул. Сибгата Хакима | г. Казань, ул. Декабристов, ул. Сибгата Хакима | 164 000,0 | 164 000,0 | - |
| 1.55. | Благоустройство территории по ул. Сибгата Хакима | г. Казань, ул. Сибгата Хакима | 41 000,0 | 41 000,0 | - |
| 1.56. | Парк у жилого комплекса "Комсомолец" | г. Казань, ул. Карбышева | 80 000,0 | 33 600,0 | 46 400,0 |
| 1.57. | Бульвар по ул. Ю.Фучика | г. Казань, ул. Юлиуса Фучика | 103 252,72 | 43 366,14 | 59 886,58 |
| 1.58. | Парк "Крылья Советов" | г. Казань, ул. Копылова | 15 283,64 | 6 419,13 | 8 864,51 |
|  | Проектно-изыскательские работы | 97 345,3 | 97 345,3 | - |
|  | Итого по разделу 1 | 2 655 108,9 | 2 000 000,0 | 655 108,9 |
| 2. Прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий |
| 2.1. | Зеленодольский муниципальный район | Строительство парка Победы в п. Октябрьское | п. Октябрьское | 14 500,0 | 14 500,0 | - |
|  | Итого по разделу 2 | 14 500,0 | 14 500,0 | - |
| Всего по 2018 году | 2 669 608,9 | 2 014 500,0 | 655 108,9 |

--------------------------------

<\*> Без учета объемов финансирования по реализации мероприятий проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Республики Татарстан за счет целевой дотации из федерального бюджета 905 000,0 тыс. рублей учтено в 2019 году. В соответствии с Правилами предоставления средств государственной поддержки, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. N 237 "Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды", проекты подлежат реализации в 2019 году.

Таблица 2

Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2019 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование общественной территории | Адрес объекта | Финансирование, тыс. рублей (в текущих ценах) |
| всего | в том числе |
| средства бюджета Республики Татарстан | средства федерального бюджета, планируемые к привлечению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Реализация мероприятий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" |
| 1.1. Реализация мероприятий по формированию современной городской среды на территории Республики Татарстан за счет средств бюджета Республики Татарстан и субсидий из федерального бюджета |
| 1.1.1. | Арский муниципальный район | Площадь Советская и Улица Большая | г. Арск, ул. Советская и ул. Большая | 75 000,0 | 14 250,0 | 60 750,0 |
| 1.1.2. | Алексеевский муниципальный район | Парк Победы | п.г.т. Алексеевское, площадь Советская | 17 649,77 | 3 353,46 | 14 296,31 |
| 1.1.3. | Алькеевский муниципальный район | Бульвар по ул. Ленина | с. Базарные Матаки, ул. Ленина | 10 561,65 | 2 006,71 | 8 554,93 |
| 1.1.4. | Апастовский муниципальный район | Набережная р. Табарки, 3-я очередь | Табар-Черкийское сельское поселение | 11 042,43 | 2 098,06 | 8 944,37 |
| 1.1.5. | Балтасинский муниципальный район | Парк "Воинам Отечества" | п.г.т. Балтаси, ул. Южная | 18 521,66 | 3 519,11 | 15 002,54 |
| 1.1.6. | Буинский муниципальный район | Общественная площадь | г. Буинск, ул. Р.Люксембург | 75 000,0 | 14 250,0 | 60 750,0 |
| 1.1.7. | Верхнеуслонский муниципальный район | Центральный сквер | г. Иннополис, ул. Парковая | 30 000,0 | 5 700,0 | 24 300,0 |
| 1.1.8. | Набережная дебаркадера, 3-я очередь | с. Верхний Услон, ул. Набережная | 9 037,88 | 1 717,19 | 7 320,69 |
| 1.1.9. | Высокогорский муниципальный район | Озеро около Дома культуры, 2-я очередь | пос. Бирюлинского зверосовхоза, ул. Кольцевая | 27 285,91 | 5 184,32 | 22 101,59 |
| 1.1.10. | Дрожжановский муниципальный район | Улица Центральная | с. Старое Дрожжаное, ул. Центральная | 12 340,75 | 2 344,74 | 9 996,01 |
| 1.1.11. | Елабужский муниципальный район | Парк "Чебурашка" | г. Елабуга, пр. Нефтяников | 100 000,0 | 19 000,0 | 81 000,0 |
| 1.1.12. | Заинский муниципальный район | Набережная р. Зай | г. Заинск, ул. Красная площадь | 75 000,0 | 14 250,0 | 60 750,0 |
| 1.1.13. | Зеленодольский муниципальный район | Парк возле Дворца культуры "Родина", 2-я очередь | г. Зеленодольск, ул. Гагарина | 100 000,0 | 19 000,0 | 81 000,0 |
| 1.1.14. | Кайбицкий муниципальный район | Парк отдыха, 3-я очередь | с. Большие Кайбицы, ул. Родниковая | 7 686,94 | 1 460,52 | 6 226,42 |
| 1.1.15. | Камско-Устьинский муниципальный район | Пляж р. Карамалки, 2-я очередь | п.г.т. Камское Устье | 8 395,37 | 1 595,12 | 6 800,25 |
| 1.1.16. | Мамадышский муниципальный район | Улица Советская | г. Мамадыш, ул. Советская | 55 000,0 | 10 450,0 | 44 550,0 |
| 1.1.17. | Нижнекамский муниципальный район | Реконструкция монумента Победы | г. Нижнекамск, ул. Спортивная | 75 000,0 | 14 250,0 | 60 750,0 |
| 1.1.18. | Улица Б.Урманче | г. Нижнекамск, ул. Б.Урманче | 57 339,08 | 10 894,42 | 46 444,66 |
| 1.1.19. | Экопарк, 2-я очередь | п.г.т. Камские Поляны, 2-й микрорайон | 10 000,0 | 1 900,0 | 8 100,0 |
| 1.1.20. | Сквер в с. Большое Афанасово, 2-я очередь | с. Большое Афанасово, ул. Молодежная | 10 000,0 | 1 900,0 | 8 100,0 |
| 1.1.21. | Новошешминский муниципальный район | Парк отдыха по ул. Ленина | с. Новошешминск, ул. Ленина | 9 999,9 | 1 899,98 | 8 099,92 |
| 1.1.22. | Сквер по ул. Ленина | с. Новошешминск, ул. Ленина | 4 287,16 | 814,56 | 3 472,6 |
| 1.1.23. | Благоустройство двора по ул. Ленина | с. Новошешминск, ул. Ленина | 3 848,16 | 731,15 | 3 117,01 |
| 1.1.24. | Рыбно-Слободский муниципальный район | Сквер Ленина, 2-я очередь | п.г.т. Рыбная Слобода, сквер Ленина | 14 091,06 | 2 677,3 | 11 413,76 |
| 1.1.25. | Сабинский муниципальный район | Набережная р. Сабинки, 4-я очередь | п.г.т. Богатые Сабы | 17 319,7 | 3 290,74 | 14 028,96 |
| 1.1.26. | Сармановский муниципальный район | Центральный сквер по ул. Ленина | п.г.т. Джалиль, ул. Ленина | 19 332,0 | 3 673,08 | 15 658,92 |
| 1.1.27. | Тукаевский муниципальный район | Парк "Зеленый островок" | с. Бетьки, ул. Колхозная | 22 506,37 | 4 276,21 | 18 230,16 |
| 1.1.28. | Тюлячинский муниципальный район | Парк "Спортивный", 2-я очередь | с. Тюлячи, ул. Олимпийская | 7 700,23 | 1 463,04 | 6 237,19 |
| 1.1.29. | Черемшанский муниципальный район | Парк "Озерный", 2-я очередь | с. Черемшан, ул. Советская | 10 607,06 | 2 015,34 | 8 591,72 |
| 1.1.30. | Ютазинский муниципальный район | Парк Ф.Каримова, 2-я очередь | п.г.т. Уруссу, ул. Ф.Каримова | 11 376,43 | 2 161,52 | 9 214,91 |
| 1.1.31. | г. Набережные Челны | Парк культуры и отдыха в пос. ГЭС | г. Набережные Челны, пос. ГЭС, пр. имени Мусы Джалиля | 100 000,0 | 19 000,0 | 81 000,0 |
| 1.1.32. | г. Казань | Сквер по ул. Абсалямова | г. Казань, ул. Абсалямова | 223 000,0 | 42 370,0 | 180 630,0 |
| 1.1.33. | Территория вокруг Центра семьи "Казан" | г. Казань, ул. Сибгата Хакима | 73 000,0 | 13 870,0 | 59 130,0 |
| 1.1.34. | Входная группа "Дубрава" | г. Казань, ул. Дубравная | 72 500,0 | 13 775,0 | 58 725,0 |
| 1.1.35. | Пляж озера Комсомольское | г. Казань, ул. Парковая | 72 486,14 | 13 772,37 | 58 713,77 |
| 1.1.36. | Пляж Лебяжье | г. Казань, район озера Лебяжье, Горьковское шоссе, участок 121а | 125 000,0 | 23 750,0 | 101 250,0 |
|  | Итого по разделу 1.1 | 1 571 915,7 | 298 664,0 | 1 273 251,7 |
| 1.2. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды [<\*>](#P1333) |
| 1.2.1. | Мамадышский муниципальный район | Природно-спортивный комплекс | г. Мамадыш | 60 000,0 | - | 60 000,0 |
|  | Итого по разделу 1.2 |  |  | 60 000,0 | - | 60 000,0 |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | 1 631 915,7 | 298 664,0 | 1 333 251,7 |
| 2. Реализация мероприятий по формированию современной городской среды на территории Республики Татарстан за счет средств бюджета Республики Татарстан |
| 2.1. | Агрызский муниципальный район | Парк "Орешник" | г. Агрыз, ул. Саетова | 17 400,0 | 17 400,0 | - |
| 2.2. | Аксубаевский муниципальный район | Сквер по ул. Мазилина | п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина | 16 005,87 | 16 005,87 | - |
| 2.3. | Актанышский муниципальный район | Благоустройство каскада прудов, 2-я очередь | д. Аняково, ул. Нур Баяна | 62 500,0 | 62 500,0 | - |
| 2.4. | Альметьевский муниципальный район | Благоустройство ул. Ленина (участок от Марджани до пр. Тукая) | г. Альметьевск, ул. Ленина | 114 715,29 | 114 715,29 | - |
| 2.5. | Атнинский муниципальный район | Парк "Яшьлек" | д. Новые Шаши, ул. Молодежная | 7 207,82 | 7 207,82 | - |
| 2.6. | Бугульминский муниципальный район | Активация городского центра | г. Бугульма | 52 000,0 | 52 000,0 | - |
| 2.7. | Елабужский муниципальный район | Парк "Три медведя" | г. Елабуга, ул. Норд Драйв | 60 000,0 | 60 000,0 | - |
| 2.8. | Лениногорский муниципальный район | Парк им. Горького | г. Лениногорск, ул. Набережная | 50 000,0 | 50 000,0 | - |
| 2.9. | Менделеевский муниципальный район | Ушковские острова, 3-я очередь | г. Менделеевск, ул. Гассара | 50 000,0 | 50 000,0 | - |
| 2.10. | Мензелинский муниципальный район | Набережная р. Мензеля | г. Мензелинск | 14 500,0 | 14 500,0 | - |
| 2.11. | Муслюмовский муниципальный район | Парк "Килэчэк" | с. Муслюмово | 11 008,09 | 11 008,09 | - |
| 2.12. | Пестречинский муниципальный район | Парк в с. Ленино-Кокушкино | с. Ленино-Кокушкино, ул. Центральная | 20 306,86 | 20 306,86 | - |
| 2.13. | Тетюшский муниципальный район | Благоустройство территории пруда в г. Тетюши | г. Тетюши, ул. Маяковского | 11 200,0 | 11 200,0 | - |
| 2.14. | г. Набережные Челны | Парк в пос. ЗЯБ, 2-я очередь | г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Низаметдинова | 44 932,96 | 44 932,96 | - |
| 2.15. | Парк "Гренада" | г. Набережные Челны, пр. Московский | 150 000,0 | 150 000,0 | - |
| 2.16. | г. Казань | Набережная озера Нижний Кабан | г. Казань, ул. М.Салимжанова, ул. Хади Такташа | 890 200,0 | 890 200,0 | - |
| 2.17. | Благоустройство территории по ул. Бирюзовой | г. Казань, пос. Юдино, ул. Бирюзовая | 27 013,86 | 27 013,86 | - |
| 2.18. | Сквер Орджоникидзе | г. Казань, ул. Лядова | 5 000,0 | 5 000,0 | - |
|  | Итого по разделу 2 | 1 603 990,74 | 1 603 990,74 | - |
| 3. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Республики Татарстан за счет целевой дотации из федерального бюджета, предоставленной в 2018 году |
| 3.1. | Агрызский муниципальный район | Парк "Орешник" | г. Агрыз, ул. Саетова | 55 000,0 | - | 55 000,0 |
| 3.2. | Азнакаевский муниципальный район | Улица Сююмбике | г. Азнакаево, ул. Сююмбике | 75 000,0 | - | 75 000,0 |
| 3.3. | Алексеевский муниципальный район | Историко-культурный парк "Биляр - древняя столица Татарстана" | Билярское сельское поселение, Билярское лесничество, Билярское участковое лесничество, квартал 71, выдел 3, квартал 92, выделы 1, 2, 4 - 14 | 50 000,0 | - | 50 000,0 |
| 3.4. | Бавлинский муниципальный район | Парк "Нефтьче" | г. Бавлы, ул. Пионерская, ул. С.Сайдашева | 75 000,0 | - | 75 000,0 |
| 3.5. | Бугульминский муниципальный район | Активация городского центра | г. Бугульма | 100 000,0 | - | 100 000,0 |
| 3.6. | Елабужский муниципальный район | Площадь Ленина | г. Елабуга | 50 000,0 | - | 50 000,0 |
| 3.7. | Кукморский муниципальный район | Гостиный двор братьев Комаровых | г. Кукмор | 55 000,0 | - | 55 000,0 |
| 3.8. | Лаишевский муниципальный район | Благоустройство набережной р. Камы | г. Лаишево | 30 000,0 | - | 30 000,0 |
| 3.9. | Лениногорский муниципальный район | Парк им. Горького | г. Лениногорск, ул. Набережная | 100 000,0 | - | 100 000,0 |
| 3.10. | Мензелинский муниципальный район | Набережная р. Мензеля | г. Мензелинск | 55 000,0 | - | 55 000,0 |
| 3.11. | Нурлатский муниципальный район | Улица Карла Маркса | г. Нурлат, ул. К.Маркса | 75 000,0 | - | 75 000,0 |
| 3.12. | Спасский муниципальный район | Реконструкция и благоустройство центральной площади в г. Болгаре | г. Болгар, ул. Пионерская | 30 000,0 | - | 30 000,0 |
| 3.13. | Тетюшский муниципальный район | Благоустройство территории пруда в г. Тетюши | г. Тетюши, ул. Маяковского | 55 000,0 | - | 55 000,0 |
| 3.14. | Чистопольский муниципальный район | Бульвар по ул. Карла Маркса | г. Чистополь, ул. К.Маркса | 100 000,0 | - | 100 000,0 |
|  | Проектно-изыскательские работы | 65 925,0 | 65 925,0 | - |
|  | Итого по разделу 3 | 970 925,0 | 65 925,0 | 905 000,0 |
| 4. Прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан |
| 4.1. | Актанышский муниципальный район | Благоустройство каскада прудов | д. Аняково, ул. Нур Баяна, ул. Ленина | 1 466,62 | 1 466,62 | - |
| 4.2. | Зеленодольский муниципальный район | Парк возле Дворца культуры "Родина" | г. Зеленодольск, ул. Гагарина | 10 353,4 | 10 353,4 | - |
| 4.3. | Муслюмовский муниципальный район | Парк Победы | с. Муслюмово, ул. Пушкина | 1 495,36 | 1 495,36 | - |
| 4.4. | г. Набережные Челны | Парк отдыха в пос. ЗЯБ | г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова | 8 900,06 | 8 900,06 | - |
| 4.5. | Площадь Азатлык | г. Набережные Челны | 70 000,0 | 70 000,0 | - |
| 4.6. | г. Казань | Набережная системы озер Кабан, 2-й этап | г. Казань, ул. М.Салимжанова | 96 595,88 | 96 595,88 | - |
|  | Проектно-изыскательские работы | 97 345,28 | 97 345,28 | - |
|  | Итого по разделу 4 | 286 156,6 | 286 156,6 | - |
| Всего по 2019 году | 4 492 988,0 | 2 254 736,3 | 2 238 251,7 |

--------------------------------

<\*> В соответствии с условиями Соглашения о реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Республики Татарстан срок реализации проекта - 31 декабря 2020 года.

Приложение N 2

к государственной программе

"Формирование современной городской

среды на территории Республики Татарстан"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ВСЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

(С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) И ПОДЛЕЖАЩИХ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" [<\*>](#P1354)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830) |

--------------------------------

<\*> Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в период реализации государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан", подлежит ежегодной корректировке по итогам проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес объекта и наименование |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Агрызский муниципальный район | г. Агрыз, ул. Карла Маркса. Улица Карла Маркса, 1-я очередь |
| 2. | г. Агрыз, ул. Карла Маркса. Улица Карла Маркса, 2-я очередь |
| 3. | г. Агрыз. Парк "Орешник" |
| 4. | г. Агрыз. Создание искусственного водоема с благоустройством береговой территории вдоль р. Агрызки, 1-я очередь |
| 5. | г. Агрыз. Создание искусственного водоема с благоустройством береговой территории вдоль р. Агрызки, 2-я очередь |
| 6. | г. Агрыз. Создание искусственного водоема с благоустройством береговой территории вдоль р. Агрызки, 3-я очередь |
| 7. | г. Агрыз. Парк отдыха в юго-восточной части |
| 8. | Азнакаевский муниципальный район | г. Азнакаево, ул. Тукая. Парк "Тарсус", 1-я очередь |
| 9. | г. Азнакаево, ул. Тукая. Парк "Тарсус", 2-я очередь |
| 10. | г. Азнакаево. Улица Сююмбике, 1-я очередь |
| 11. | г. Азнакаево. Улица Сююмбике, 2-я очередь |
| 12. | п.г.т. Актюбинский. Парк им. 70-летия нефти Татарстана |
| 13. | г. Азнакаево. Набережная р. Черной, 2-я очередь |
| 14. | г. Азнакаево, мкр. Манауз. Набережная р. Маняуски |
| 15. | Аксубаевский муниципальный район | п.г.т. Аксубаево, ул. Романова. Сквер А.А.Гуляева |
| 16. | п.г.т. Аксубаево. Сквер Мазилина |
| 17. | п.г.т. Аксубаево. Ручей N 1 р. Малая Сульча, 1-я очередь |
| 18. | п.г.т. Аксубаево. Ручей N 1 р. Малая Сульча, 2-я очередь |
| 19. | п.г.т. Аксубаево. Ручей N 2 р. Малая Сульча, 1-я очередь |
| 20. | п.г.т. Аксубаево. Ручей N 2 р. Малая Сульча, 2-я очередь |
| 21. | п.г.т. Аксубаево. Развитие общественных пространств по ул. Советской, ул. Ленина, ул. Романова, 1-я очередь |
| 22. | п.г.т. Аксубаево. Развитие общественных пространств по ул. Советской, ул. Ленина, ул. Романова, 2-я очередь |
| 23. | Актанышский муниципальный район | д. Аняково, ул. Нур Баяна, ул. Ленина. Благоустройство каскада прудов, 1-я очередь |
| 24. | д. Аняково, ул. Нур Баяна, ул. Ленина. Благоустройство каскада прудов, 2-я очередь |
| 25. | с. Актаныш, 57 квартал. Парк отдыха |
| 26. | с. Актаныш. Благоустройство набережной оз. Иске Идель, 1-я очередь |
| 27. | с. Актаныш. Благоустройство набережной оз. Иске Идель, 2-я очередь |
| 28. | Алексеевский муниципальный район | п.г.т. Алексеевское. Куйбышевское водохранилище. Устройство набережной р. Камы, 1-я очередь |
| 29. | с. Билярск. Биляр - древняя столица Татарстана |
| 30. | п.г.т. Алексеевское. Сквер Казакова, 1-я очередь |
| 31. | п.г.т. Алексеевское. Сквер Казакова, 2-я очередь |
| 32. | п.г.т. Алексеевское. Благоустройство соборной площади |
| 33. | п.г.т. Алексеевское. Благоустройство территории вдоль р. Ахтырки, 1-я очередь |
| 34. | п.г.т. Алексеевское. Благоустройство территории вдоль р. Ахтырки, 2-я очередь |
| 35. | п.г.т. Алексеевское. Куйбышевское водохранилище. Устройство набережной р. Камы, 2-я очередь |
| 36. | Алькеевский муниципальный район | с. Базарные Матаки. Улица Ленина, 1-я очередь |
| 37. | с. Базарные Матаки. Улица Ленина, 2-я очередь |
| 38. | с. Базарные Матаки. Набережная р. Актай, 1-я очередь |
| 39. | с. Базарные Матаки. Набережная р. Актай, 2-я очередь |
| 40. | с. Базарные Матаки. Набережная р. Актай, 3-я очередь |
| 41. | Альметьевский муниципальный район | г. Альметьевск, ул. Зифы Балакиной. Парк по ул. Зифы Балакиной |
| 42. | г. Альметьевск, ул. Ленина. Благоустройство ул. Ленина, 1-я очередь |
| 43. | г. Альметьевск, ул. Ленина. Благоустройство ул. Ленина, 2-я очередь |
| 44. | г. Альметьевск. Улица Аминова |
| 45. | г. Альметьевск. Альметьевское водохранилище, 1-я очередь |
| 46. | г. Альметьевск. Альметьевское водохранилище, 2-я очередь |
| 47. | г. Альметьевск. Благоустройство городского озера, 2-я очередь |
| 48. | г. Альметьевск. Парк по ул. Геофизической |
| 49. | г. Альметьевск. Озеро в мкр. Урсала |
| 50. | г. Альметьевск. Обустройство набережной р. Степной Зай |
| 51. | Апастовский муниципальный район | Табар-Черкийское сельское поселение. Набережная р. Табарки, 1-я очередь |
| 52. | Табар-Черкийское сельское поселение. Набережная р. Табарки, 2-я очередь |
| 53. | п.г.т. Апастово. Благоустройство Парка Победы, 1-я очередь |
| 54. | п.г.т. Апастово. Благоустройство Парка Победы, 2-я очередь |
| 55. | п.г.т. Апастово. Благоустройство ул. Молодежной, 1-я очередь |
| 56. | п.г.т. Апастово. Благоустройство ул. Молодежной, 2-я очередь |
| 57. | Арский муниципальный район | г. Арск. Береговая линия р. Казанки |
| 58. | г. Арск. Площадь Советская и улица Большая, 1-я очередь |
| 59. | г. Арск. Площадь Советская и улица Большая, 2-я очередь |
| 60. | г. Арск. Улица Большая |
| 61. | с. Новый Кинер. Парк им. Зихангирова, 1-я очередь |
| 62. | с. Новый Кинер. Парк им. Зихангирова, 2-я очередь |
| 63. | Атнинский муниципальный район | с. Большая Атня, ул. Ш.Марджани. Парк отдыха, культуры "Туган ягым", 4-я очередь |
| 64. | д. Новые Шаши, ул. Молодежная. Парк "Яшьлек" |
| 65. | с. Большая Атня. Береговая линия р. Атнинки, 1-я очередь |
| 66. | с. Большая Атня. Береговая линия р. Атнинки, 2-я очередь |
| 67. | с. Большая Атня. Береговая линия р. Атнинки, 3-я очередь |
| 68. | с. Большая Атня. Сквер около здания администрации, 1-я очередь |
| 69. | с. Большая Атня. Сквер около здания администрации, 2-я очередь |
| 70. | Бавлинский муниципальный район | г. Бавлы, ул. Вахитова. Парк в нижней части г. Бавлы |
| 71. | г. Бавлы. Парк "Нефтьче" |
| 72. | г. Бавлы. Парк Победы и трудовой славы, 1-я очередь |
| 73. | г. Бавлы. Парк Победы и трудовой славы, 2-я очередь |
| 74. | г. Бавлы. Благоустройство территории вокруг автовокзала, 1-я очередь |
| 75. | г. Бавлы. Благоустройство территории вокруг автовокзала, 2-я очередь |
| 76. | г. Бавлы, мкр. 27. Парк отдыха |
| 77. | Балтасинский муниципальный район | п.г.т. Балтаси, ул. Ленина. Центральная площадь в п.г.т. Балтаси, 2-я очередь |
| 78. | п.г.т. Балтаси, ул. Южная. Парк Воинам Отечества |
| 79. | п.г.т. Балтаси. Парк отдыха "Аллея Славы" |
| 80. | п.г.т. Балтаси. Набережная вдоль р. Шошмы, 1-я очередь |
| 81. | п.г.т. Балтаси. Набережная вдоль р. Шошмы, 2-я очередь |
| 82. | п.г.т. Балтаси. Сквер "Салкын чишмя" |
| 83. | Бугульминский муниципальный район | г. Бугульма, ул. Ленина. Улица Ленина |
| 84. | г. Бугульма. Активация городского центра |
| 85. | г. Бугульма. Пешеходная зона по ул. Ленина, 1-я очередь |
| 86. | г. Бугульма. Пешеходная зона по ул. Ленина, 2-я очередь |
| 87. | г. Бугульма. Пешеходная зона по ул. Г.Гафиатуллина, 1-я очередь |
| 88. | г. Бугульма. Пешеходная зона по ул. Г.Гафиатуллина, 2-я очередь |
| 89. | г. Бугульма. Пешеходная зона по ул. М.Джалиля, 1-я очередь |
| 90. | г. Бугульма. Пешеходная зона по ул. М.Джалиля, 2-я очередь |
| 91. | г. Бугульма. Сквер у Дворца молодежи |
| 92. | Буинский муниципальный район | г. Буинск, ул. Космовского. Парк "Молодежный", 2-я очередь |
| 93. | г. Буинск. Благоустройство центральной части города |
| 94. | г. Буинск. Центральная площадь, 1-я очередь |
| 95. | г. Буинск. Центральная площадь, 2-я очередь |
| 96. | г. Буинск. Парк им. 100-летия ТАССР |
| 97. | г. Буинск. Парк Сахарного завода, 1-я очередь |
| 98. | г. Буинск. Парк Сахарного завода, 2-я очередь |
| 99. | Верхнеуслонский муниципальный район | с. Верхний Услон, ул. Набережная. Зона дебаркадера набережной, 3-я очередь |
| 100. | с. Верхний Услон, ул. Набережная. Зона дебаркадера набережной, 4-я очередь |
| 101. | с. Верхний Услон. Благоустройство урочища "Стрелка", 1-я очередь |
| 102. | с. Верхний Услон. Благоустройство урочища "Стрелка", 2-я очередь |
| 103. | Высокогорский муниципальный район | пос. Бирюлинского Зверосовхоза. Озеро около Дома культуры, 1-я очередь |
| 104. | пос. Бирюлинского Зверосовхоза. Озеро около Дома культуры, 2-я очередь |
| 105. | с. Высокая Гора. Улицы Центральная и Полковая, 1-я очередь |
| 106. | с. Высокая Гора. Улицы Центральная и Полковая, 2-я очередь |
| 107. | с. Высокая Гора. Благоустройство озер по ул. Колхозной, 1-я очередь |
| 108. | с. Высокая Гора. Благоустройство озер по ул. Колхозной, 2-я очередь |
| 109. | Дрожжановский муниципальный район | с. Старое Дрожжаное, ул. Центральная. Благоустройство оврага |
| 110. | с. Старое Дрожжаное. Благоустройство ул. Центральной, 1-я очередь |
| 111. | с. Старое Дрожжаное. Благоустройство ул. Центральной, 2-я очередь |
| 112. | с. Старое Дрожжаное. Набережная р. Малая Цильна, 1-я очередь |
| 113. | с. Старое Дрожжаное. Набережная р. Малая Цильна, 2-я очередь |
| 114. | Елабужский муниципальный район | г. Елабуга. Рекреационно-прогулочный парк "Старый Майдан" |
| 115. | г. Елабуга. Парк "Чебурашка" |
| 116. | г. Елабуга, ул. Норд Драйв. Парк "Три медведя" |
| 117. | г. Елабуга. Улица Набережная |
| 118. | г. Елабуга. Георгиевский парк |
| 119. | г. Елабуга. Шишкинские пруды |
| 120. | Заинский муниципальный район | г. Заинск, ул. Красная площадь. Пляж в мкр. Заинск-2 |
| 121. | г. Заинск. Улица Красная площадь, 1-я очередь |
| 122. | г. Заинск. Улица Красная площадь, 2-я очередь |
| 123. | г. Заинск. Проспект Победы, 1-я очередь |
| 124. | г. Заинск. Проспект Победы, 2-я очередь |
| 125. | г. Заинск. Улица Энергетиков, 1-я очередь |
| 126. | г. Заинск. Улица Энергетиков, 2-я очередь |
| 127. | Зеленодольский муниципальный район | г. Зеленодольск, ул. Гагарина. Парк возле Дворца культуры "Родина", 1-я очередь |
| 128. | г. Зеленодольск, ул. Гагарина. Парк возле Дворца культуры "Родина", 2-я очередь |
| 129. | г. Зеленодольск, мкр. Мирный. Березовая роща, 1-я очередь |
| 130. | г. Зеленодольск, мкр. Мирный. Березовая роща, 2-я очередь |
| 131. | г. Зеленодольск, ул. Мира. Сквер |
| 132. | г. Зеленодольск. Сквер возле муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей N 9 имени А.С.Пушкина Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан" |
| 133. | г. Зеленодольск, мкр. Мирный. Сквер Алтынова |
| 134. | Кайбицкий муниципальный район | с. Большие Кайбицы, ул. Родниковая. Парк отдыха, 2-я очередь |
| 135. | с. Большие Кайбицы, ул. Родниковая. Парк отдыха, 3-я очередь |
| 136. | с. Большие Кайбицы, ул. Родниковая. Парк отдыха, 4-я очередь |
| 137. | с. Большие Кайбицы. Парк Победы, 1-я очередь |
| 138. | с. Большие Кайбицы. Парк Победы, 2-я очередь |
| 139. | с. Большие Кайбицы. Улица Солнечный бульвар |
| 140. | Камско-Устьинский муниципальный район | п.г.т. Камское Устье. Пляж р. Карамалки, 1-я очередь |
| 141. | п.г.т. Камское Устье. Пляж р. Карамалки, 2-я очередь |
| 142. | п.г.т. Камское Устье. Набережная р. Волги, 1-я очередь |
| 143. | п.г.т. Камское Устье. Набережная р. Волги, 2-я очередь |
| 144. | п.г.т. Камское Устье. Набережная р. Волги, 3-я очередь |
| 145. | п.г.т. Камское Устье, ул. Ленина. Озеро, 1-я очередь |
| 146. | п.г.т. Камское Устье, ул. Ленина. Озеро, 2-я очередь |
| 147. | Кукморский муниципальный район | г. Кукмор, ул. Комсомольская. Центральный парк |
| 148. | г. Кукмор. Гостиный двор братьев Комаровых, 1-я очередь |
| 149. | г. Кукмор. Гостиный двор братьев Комаровых, 2-я очередь |
| 150. | г. Кукмор. Улица Нур Баяна, 1-я очередь |
| 151. | г. Кукмор. Улица Нур Баяна, 2-я очередь |
| 152. | г. Кукмор. Парковая зона на пересечении улиц Ворошилова и Железнодорожников |
| 153. | г. Кукмор. Улица Гафиятуллина |
| 154. | Лаишевский муниципальный район | г. Лаишево. Набережная р. Камы, 1-я очередь |
| 155. | с. Егорьево. Набережная р. Брыссы, 1-я очередь |
| 156. | с. Егорьево. Набережная р. Брыссы, 2-я очередь |
| 157. | г. Лаишево. Парк "Экстрим" |
| 158. | с. Усады. Водный парк "Сады-Усады", 1-я очередь |
| 159. | с. Усады. Водный парк "Сады-Усады", 2-я очередь |
| 160. | Лениногорский муниципальный район | г. Лениногорск, ул. Добролюбова. Парк "Юбилейный", 2-я очередь |
| 161. | г. Лениногорск. Парк им. Горького, 1-я очередь |
| 162. | г. Лениногорск. Парк им. Горького, 2-я очередь |
| 163. | г. Лениногорск. Парк "Мэхэббэт", 1-я очередь |
| 164. | г. Лениногорск. Парк "Мэхэббэт", 2-я очередь |
| 165. | г. Лениногорск. Пруд N 1, Сквер "Буровиков", пер. Камышлинский |
| 166. | г. Лениногорск. Сквер им. Ленина |
| 167. | Мамадышский муниципальный район | г. Мамадыш, ул. К.Маркса. Бульвар по ул. Советской, 1-я очередь |
| 168. | г. Мамадыш, ул. К.Маркса. Бульвар по ул. Советской, 2-я очередь |
| 169. | г. Мамадыш. Природно-спортивный комплекс, 1-я очередь |
| 170. | г. Мамадыш. Природно-спортивный комплекс, 2-я очередь |
| 171. | г. Мамадыш. Городской пляж, 1-я очередь |
| 172. | г. Мамадыш. Городской пляж, 2-я очередь |
| 173. | Менделеевский муниципальный район | г. Менделеевск, ул. Юбилейная. Парк "Дружба народов", 2-я очередь |
| 174. | г. Менделеевск. Строительство парка "Ушковские острова", 3-я очередь |
| 175. | г. Менделеевск, ул. Профсоюзная. Строительство спортивной аллеи, 1-я очередь |
| 176. | г. Менделеевск, ул. Профсоюзная. Строительство спортивной аллеи, 2-я очередь |
| 177. | г. Менделеевск, ул. Профсоюзная. Строительство спортивной аллеи, 3-я очередь |
| 178. | Мензелинский муниципальный район | г. Мензелинск, ул. К.Маркса. Парк им. Мусы Джалиля, 2-я очередь |
| 179. | г. Мензелинск. Набережная р. Мензеля, 1-я очередь |
| 180. | г. Мензелинск. Набережная р. Мензеля, 2-я очередь |
| 181. | г. Мензелинск. Набережная р. Мензеля, 3-я очередь |
| 182. | г. Мензелинск. Городской пляж |
| 183. | г. Мензелинск. Утиное озеро, 1-я очередь |
| 184. | г. Мензелинск. Утиное озеро, 2-я очередь |
| 185. | Муслюмовский муниципальный район | с. Муслюмово, ул. Пушкина. Парк Победы |
| 186. | с. Муслюмово. Парк "Килэчэк", 1-я очередь |
| 187. | с. Муслюмово. Парк "Килэчэк", 2-я очередь |
| 188. | с. Муслюмово. Парк "Нурлыгаян", 1-я очередь |
| 189. | с. Муслюмово. Парк "Нурлыгаян", 2-я очередь |
| 190. | Нижнекамский муниципальный район | г. Нижнекамск, ул. Юности. Детский автогородок |
| 191. | пос. Красный Ключ, ул. Набережная. Набережная р. Камы, 3-я очередь |
| 192. | п.г.т. Камские поляны, 2-й микрорайон. Экопарк, 1-я очередь |
| 193. | п.г.т. Камские поляны, 2-й микрорайон. Экопарк, 2-я очередь |
| 194. | с. Большое Афанасово, ул. Молодежная. Парк отдыха, 1-я очередь |
| 195. | с. Большое Афанасово, ул. Молодежная. Парк отдыха, 2-я очередь |
| 196. | г. Нижнекамск, ул. Б.Урманче. Променад по ул. Б.Урманче, 1-я очередь |
| 197. | г. Нижнекамск, ул. Б.Урманче. Променад по ул. Б.Урманче, 2-я очередь |
| 198. | г. Нижнекамск, пр. Химиков. Променад "Три сестры" |
| 199. | г. Нижнекамск. Строительство парка в 45 мкр. |
| 200. | пос. Красный Ключ. Экопарк, 1-я очередь |
| 201. | пос. Красный Ключ. Экопарк, 2-я очередь |
| 202. | г. Нижнекамск. Парк "Солнечная Поляна" |
| 203. | пос. Красный Ключ. Реконструкция комплекса "Святой Ключ" |
| 204. | г. Нижнекамск. Проспект Химиков, 1-я очередь |
| 205. | г. Нижнекамск. Проспект Химиков, 2-я очередь |
| 206. | г. Нижнекамск. Проспект Химиков, 3-я очередь |
| 207. | Новошешминский муниципальный район | с. Новошешминск, ул. Ленина. Улица Ленина |
| 208. | с. Новошешминск, ул. Ленина. Парк отдыха |
| 209. | с. Новошешминск, ул. Ленина. Сквер |
| 210. | с. Новошешминск, ул. Ленина. Двор |
| 211. | с. Новошешминск. Сквер по ул. Ленина возле магазина "Смешные цены" |
| 212. | с. Новошешминск. Береговая линия р. Шешмы, 1-я очередь |
| 213. | с. Новошешминск. Береговая линия р. Шешмы, 2-я очередь |
| 214. | Нурлатский муниципальный район | г. Нурлат, ул. Юности. Парк "Спортивный", 1-я очередь |
| 215. | г. Нурлат, ул. Юности. Парк "Спортивный", 2-я очередь |
| 216. | г. Нурлат, ул. К.Маркса. Улица Карла Маркса, 1-я очередь |
| 217. | г. Нурлат, ул. К.Маркса. Улица Карла Маркса, 2-я очередь |
| 218. | г. Нурлат. Аллея по ул. г. Кариева, 1-я очередь |
| 219. | г. Нурлат. Аллея по ул. г. Кариева, 2-я очередь |
| 220. | Пестречинский муниципальный район | с. Пестрецы, ул. Казанская. Парк у мечети |
| 221. | с. Пестрецы, ул. Молодежная. Сквер Центральной районной больницы |
| 222. | с. Ленино-Кокушкино, ул. Центральная. Парк в с. Ленино-Кокушкино |
| 223. | с. Пестрецы. Набережная р. Меши, 1-я очередь |
| 224. | с. Пестрецы. Набережная р. Меши, 2-я очередь |
| 225. | с. Пестрецы. Детский парк |
| 226. | с. Богородское, ул. Центральная. Яблоневый сад |
| 227. | Рыбно-Слободский муниципальный район | п.г.т. Рыбная Слобода, ул. Ленина. Улица Ленина, 1-я очередь |
| 228. | п.г.т. Рыбная Слобода, ул. Ленина. Улица Ленина, 2-я очередь |
| 229. | п.г.т. Рыбная Слобода, ул. Ленина. Улица Ленина, 3-я очередь |
| 230. | п.г.т. Рыбная Слобода. Пляж на р. Каме, 1-я очередь |
| 231. | п.г.т. Рыбная Слобода. Пляж на р. Каме, 2-я очередь |
| 232. | Сабинский муниципальный район | п.г.т. Богатые Сабы. Береговая линия р. Сабинки, 3-я очередь |
| 233. | п.г.т. Богатые Сабы. Береговая линия р. Сабинки, 4-я очередь |
| 234. | п.г.т. Богатые Сабы. Парк по ул. З.Юсупова, 1-я очередь |
| 235. | п.г.т. Богатые Сабы. Парк по ул. З.Юсупова, 2-я очередь |
| 236. | п.г.т. Богатые Сабы. Улица З.Юсупова, 1-я очередь |
| 237. | п.г.т. Богатые Сабы. Улица З.Юсупова, 2-я очередь |
| 238. | п.г.т. Богатые Сабы. Парк Афганцев |
| 239. | Сармановский муниципальный район | с. Сарманово, ул. Ленина. Центральный парк, 2-я очередь |
| 240. | п.г.т. Джалиль, ул. Ленина. Центральный сквер, 1-я очередь |
| 241. | п.г.т. Джалиль, ул. Ленина. Центральный сквер, 2-я очередь |
| 242. | п.г.т. Джалиль. Парк 50-летия НГДУ "ДжалильНефть", 1-я очередь |
| 243. | п.г.т. Джалиль. Парк 50-летия НГДУ "ДжалильНефть", 2-я очередь |
| 244. | п.г.т. Джалиль. Парк Ветеранов Великой Отечественной войны |
| 245. | Спасский муниципальный район | г. Болгар, ул. 40 лет Октября. Улица 40 лет Октября |
| 246. | г. Болгар, ул. Пионерская. Реконструкция и благоустройство центральной площади в г. Болгар, 1-я очередь |
| 247. | г. Болгар, ул. Пионерская. Реконструкция и благоустройство центральной площади в г. Болгар, 2-я очередь |
| 248. | д. Ржавец. Пляж на левом берегу р. Волги, 1-я очередь |
| 249. | д. Ржавец. Пляж на левом берегу р. Волги, 2-я очередь |
| 250. | Тетюшский муниципальный район | г. Тетюши. Городской пруд, 1-я очередь |
| 251. | г. Тетюши. Городской пруд, 2-я очередь |
| 252. | г. Тетюши, район Южный. Парк Победы |
| 253. | г. Тетюши. Парк "Спортивный" |
| 254. | Тукаевский муниципальный район | д. Старые Ерыклы. Парк "100-летие ТАССР" |
| 255. | с. Бетьки. Парк "Зеленый островок" |
| 256. | пос. совхоза "Татарстан". Парк Дружбы народов |
| 257. | с. Шильнебаш. Парк "Рябинушка" |
| 258. | Тюлячинский муниципальный район | с. Тюлячи. Парк "Спортивный", 1-я очередь |
| 259. | с. Тюлячи. Парк "Спортивный", 2-я очередь |
| 260. | с. Тюлячи. Благоустройство водоохранной зоны р. Тюлячки, 1-я очередь |
| 261. | с. Тюлячи. Благоустройство водоохранной зоны р. Тюлячки, 2-я очередь |
| 262. | с. Тюлячи. Улица Ленина |
| 263. | Черемшанский муниципальный район | с. Черемшан, ул. Советская. Парк Победы |
| 264. | с. Черемшан. Парк "Озерный" |
| 265. | с. Черемшан. Набережная р. Черемшан |
| 266. | Чистопольский муниципальный район | г. Чистополь. Бульвар по ул. Карла Маркса |
| 267. | г. Чистополь. Набережная р. Камы |
| 268. | г. Чистополь. Улица Энгельса, 1-я очередь |
| 269. | г. Чистополь. Улица Энгельса, 2-я очередь |
| 270. | г. Чистополь. Рыночная площадь |
| 271. | Ютазинский муниципальный район | п.г.т. Уруссу, ул. Ф.Каримова. Парк отдыха, 1-я очередь |
| 272. | п.г.т. Уруссу, ул. Ф.Каримова. Парк отдыха, 2-я очередь |
| 273. | п.г.т. Уруссу. Набережная озера "Старый карьер", 1-я очередь |
| 274. | п.г.т. Уруссу. Набережная озера "Старый карьер", 2-я очередь |
| 275. | г. Набережные Челны | г. Набережные Челны, площадь Азатлык. Площадь Азатлык, 1-я очередь |
| 276. | г. Набережные Челны, площадь Азатлык. Площадь Азатлык, 2-я очередь |
| 277. | г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Низаметдинова. Парк отдыха в пос. ЗЯБ, 1-я очередь |
| 278. | г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Низаметдинова. Парк отдыха в пос. ЗЯБ, 2-я очередь |
| 279. | г. Набережные Челны, пос. ГЭС, пр. имени Мусы Джалиля. Парк культуры и отдыха в пос. ГЭС, 1-я очередь |
| 280. | г. Набережные Челны, пос. ГЭС, пр. имени Мусы Джалиля. Парк культуры и отдыха в пос. ГЭС, 2-я очередь |
| 281. | г. Набережные Челны. Бульвар Юных ленинцев |
| 282. | г. Набережные Челны. Парк "Гренада", 1-я очередь |
| 283. | г. Набережные Челны. Парк "Гренада", 2-я очередь |
| 284. | г. Набережные Челны. Парк "Прибрежный", 1-я очередь |
| 285. | г. Набережные Челны. Парк "Прибрежный", 2-я очередь |
| 286. | г. Набережные Челны. Боровецкий бульвар и родник |
| 287. | г. Набережные Челны. Пешеходный бульвар на Автозаводском проспекте |
| 288. | г. Казань | г. Казань, ул. Абсалямова. Сквер по ул. Абсалямова, 1-я очередь |
| 289. | г. Казань, ул. Абсалямова. Сквер по ул. Абсалямова, 2-я очередь |
| 290. | г. Казань, ул. М.Салимжанова. Набережная системы озер Кабан, 1-я очередь |
| 291. | г. Казань, ул. М.Салимжанова. Набережная системы озер Кабан, 2-я очередь |
| 292. | г. Казань. Пр. Победы. Горкинский и Ометьевский лесопарк, 3-я очередь |
| 293. | г. Казань, ул. Декабристов, ул. Сибгата Хакима. Бульвар по ул. Декабристов от ул. Чистопольской до ул. Сибгата Хакима |
| 294. | г. Казань, ул. Сибгата Хакима. Благоустройство территории по ул. Сибгата Хакима |
| 295. | г. Казань, ул. Карбышева. Парк у жилого комплекса "Комсомолец" |
| 296. | г. Казань, ул. Юлиуса Фучика. Бульвар по ул. Ю.Фучика |
| 297. | г. Казань, ул. Копылова. Парк "Крылья Советов" |
| 298. | г. Казань, ул. Белинского. Сквер Орджоникидзе, 1-я очередь |
| 299. | г. Казань, ул. Белинского. Сквер Орджоникидзе, 2-я очередь |
| 300. | г. Казань, пос. Юдино. Площадь у Дворца культуры железнодорожников |
| 301. | г. Казань, ул. Сибгата Хакима. Территория вокруг Центра семьи "Казан" |
| 302. | г. Казань, ул. Дубравная. Входная группа "Дубрава" |
| 303. | г. Казань, ул. Парковая. Пляж озера Комсомольское |
| 304. | г. Казань, ул. Горьковское Шоссе, участок 121а. Озеро Лебяжье, 1-я очередь |
| 305. | г. Казань, ул. Горьковское Шоссе, участок 121а. Озеро Лебяжье, 2-я очередь |
| 306. | г. Казань. Парк на территории жилого комплекса "Салават Купере" |
| 307. | г. Казань, пересечение ул. Декабристов и ул. Восстания |
| 308. | г. Казань. Парк Победы |
| 309. | г. Казань. Бульвар по ул. Гарифьянова |
| 310. | г. Казань. Пляж "Локомотив" |
| 311. | г. Казань. Территория под мостом "Миллениум" |
| 312. | г. Казань. Ноксинский лес, 1-я очередь |
| 313. | г. Казань. Ноксинский лес, 2-я очередь |
| 314. | г. Казань. Парк по ул. Авангардной |
| 315. | г. Казань. Парк у Дворца культуры им. С.Саид-Галеева |

Приложение N 3

к государственной программе

"Формирование современной городской среды

на территории Республики Татарстан"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ 2024 ГОДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

УКАЗАННЫХ ЛИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес объекта и наименование |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Азнакаевский муниципальный район | г. Азнакаево. Благоустройство части улицы Нефтяников, 2-я очередь |
| 2. | Актанышский муниципальный район | с. Актаныш. Объект "Реконструкция центрального рынка в с. Актаныш" |
| 3. | Бавлинский муниципальный район | г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 26 А. Благоустройство территории, прилегающей к зданию ООО "Жилсервис" |
| 4. | Верхнеуслонский муниципальный район | с. Верхний Услон. Развитие исторического ландшафтного парка "Соколка" |
| 5. | Дрожжановский муниципальный район | с. Татарский Саплык. Благоустройство территории, прилегающей к гидротехническим сооружениям |
| 6. | Елабужский муниципальный район | г. Елабуга, бульвар им. Г.Тукая. Благоустройство территорий, прилегающих к объектам торговли |
| 7. | Менделеевский муниципальный район | г. Менделеевск, ул. Чоловского. Благоустройство территории городского рынка |
| 8. | г. Менделеевск, ул. Фомина. Благоустройство территории, прилегающей к кафе "Фидилина" |
| 9. | Нижнекамский муниципальный район | г. Нижнекамск, пересечение пр. Мира и ул. Сююмбике. Благоустройство территории, прилегающей к торговому центру (незавершенное строительство) |
| 10. | г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 78 Е. Благоустройство территории, прилегающей к торговому павильону |
| 11. | Нурлатский муниципальный район | с. Средняя Камышла. Благоустройство территории, прилегающей к торговому центру |
| 12. | Спасский муниципальный район | г. Болгар, пересечение ул. Рыночной и ул. Вертынской. Благоустройство территории, прилегающей к объекту торговли |
| 13. | Ютазинский муниципальный район | п.г.т. Уруссу, пересечение пр. Южный и ул. Восточной. Благоустройство территории, прилегающей к магазину "Пятерочка" (незавершенное строительство) |
| 14. | п.г.т. Уруссу, ул. Козина. Благоустройство территории, прилегающей к магазину "Бистро" |
| 15. | г. Набережные Челны | г. Набережные Челны, Сармановский тракт (напротив жилого дома N 64). Благоустройство территории, прилегающей к центру ландшафтного дизайна "Бонсай" (незавершенное строительство) |
| 16. | г. Набережные Челны, пересечение пр. Мусы Джалиля и ул. Гагарина. Благоустройство территории, прилегающей к административному зданию (незавершенное строительство) |
| 17. | г. Казань | г. Казань. Благоустройство территории набережной реки Ноксы, прилегающей к жилому комплексу "Весна" |

Приложение N 4

к государственной программе

"Формирование современной городской среды

на территории Республики Татарстан"

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830) |

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Республики Татарстан (далее - Порядок) разработан во исполнение подпункта "и" пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

(п. 1.1 в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830)

1.2. Целью проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, является выявление индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, не соответствующих требованиям правил благоустройства, утвержденных в муниципальном образовании, и заключение соглашений с собственниками (пользователями) таких домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года.

(в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830)

1.3. В целях реализации настоящего Порядка под благоустройством понимается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории.

2. Муниципальная инвентаризационная комиссия

2.1. Для проведения инвентаризации создается муниципальная инвентаризационная комиссия (далее - Комиссия).

2.2. Состав Комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется муниципальным правовым актом главы муниципального образования Республики Татарстан.

2.3. Полномочия Комиссии, в том числе председателя Комиссии, секретаря Комиссии определяются муниципальным правовым актом главы муниципального образования Республики Татарстан и настоящим Порядком.

3. Порядок проведения инвентаризации

3.1. Инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводится в соответствии с графиком, утверждаемым председателем Комиссии (далее - график).

(п. 3.1 в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830)

В графике указываются дата, время и место проведения инвентаризации.

3.2. Инвентаризация проводится путем натурного обследования территории и расположенных на ней элементов.

3.3. По итогам проведения инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, Комиссией составляется [паспорт](#P2165) благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Указанный паспорт подписывается всеми членами Комиссии.

3.4. По результатам инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, органом местного самоуправления муниципального образования заключается соглашение с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

(в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830)

Приложение

к Порядку проведения инвентаризации уровня

благоустройства индивидуальных жилых домов

и земельных участков, предоставленных для

их размещения на территории

Республики Татарстан

Форма

ПАСПОРТ

благоустройства индивидуального жилого дома и земельного

участка, предоставленного для его размещения,

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1. | Адрес расположения земельного участка и индивидуального жилого дома |  |
| 1.2. | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 1.3. | Кадастровый номер индивидуального жилого дома |  |
| 1.4. | Площадь земельного участка, кв. метров |  |
| 1.5. | Количество проживающих в индивидуальном жилом доме, человек |  |
| 1.6. | Оценка уровня благоустроенности территории (требует благоустройства, не требует благоустройства, требует частичного благоустройства) |  |

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя (да/нет) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Наличие домовых знаков адресации |  |  |
| 2.2. | Обеспечение надлежащего санитарного состояния прилегающей территории |  |  |
| 2.3. | Захламленность прилегающей территории (складирование угля, тары, дров, крупногабаритных отходов, мусора, строительных материалов, неисправных (разукомплектованных) транспортных средств за территорией домовладения) |  |  |
| 2.4. | Наличие на уличных проездах прилегающей территории заграждений, затрудняющих доступ или препятствующих доступу специального транспорта и уборочной техники |  |  |
| 2.5. | Наличие дворовых построек, выгребных ям за территорией домовладения |  |  |
| 2.6. | Содержание в порядке зеленых насаждений в границах домовладения, проведение санитарной обрезки кустарников и деревьев, стрижка газонов |  |  |
| 2.7. | Внешний вид индивидуального жилого дома и ограждения участка соответствует требованиям утвержденных правил благоустройства территории |  |  |

 Предложения по видам работ по благоустройству индивидуального жилого

дома и земельного участка, предоставленного для его размещения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Дата проведения инвентаризации: "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 Ф.И.О. (при наличии), наименования должностей и подписи членов

инвентаризационной комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

Приложение N 5

к государственной программе

"Формирование современной городской среды

на территории Республики Татарстан"

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления КМ РТ от 13.09.2019 N 830) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнители | Срок выполнения | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов | Объемы финансирования с указанием источника финансирования, тыс. рублей [<\*>](#P2463) |
| 2017 год (базовый) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Наименование цели: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Республики Татарстан |
| Наименование задач: Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза; создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов |
| Реализация мероприятий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (формирование современной городской среды), в том числе: | МСАЖКХ [<1>](#P2464), ГИСУ, ОМС (по согласованию) | 2019 - 2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 298 664,0БРТ,1 333 251,7ФБ | [<\*>](#P2463) | <\*> | <\*> | <\*> | <\*> |
| реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственной программой "Формирование комфортной городской среды на территории Республики Татарстан" (количество обустроенных общественных пространств), не менее единиц накопительным итогом с 2019 года | - | 58 | 54 | 115 | 174 | 241 | 248 | 257 |
| Синхронизация выполняемых мероприятий по благоустройству с мероприятиями иных национальных и федеральных проектов |  |  | Среднее значение индекса качества городской среды, условных единиц | - | - | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование перечня городов, в которых приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных и федеральных проектов | Количество городов с благоприятной городской средой, единиц | - | - | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | - | 5 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Проведение рейтингового голосования граждан, на территории проживания которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в ходе которого жители определяют приоритетные объекты для благоустройства |
| Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Количество реализованных проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, единиц | - | - | 14 | 15 | - | - | - | - |
| Наименование задачи: Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями |  |  |
| Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан (формирование современной городской среды) | МСАЖКХ, ГИСУ, ОМС (по согласованию) | 2018 - 2024 гг. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на одного жителя Республики Татарстан, кв. метров | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 2 014 500,0БРТ,655 108,9ФБ | 1 890 147,3БРТ | 2 000 000,0БРТ | 2 000 000,0БРТ | 2 000 000,0БРТ | 2 000 000,0БРТ | 2 000 000,0БРТ |
| Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Республики Татарстан за счет целевой дотации из федерального бюджета, предоставленной в 2018 году | МСАЖКХ, ГИСУ, ОМС (по согласованию) | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 65 925,0БРТ,905 000,0ФБ | - | - | - |  |  |
| Итого по программе, в том числе: | 2 669 608,9 | 4 492 988,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 2 014 500,0 | 2 254 736,3 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 |
| федеральный бюджет | 655 108,9 | 2 238 251,7 | [<\*>](#P2463) | <\*> | <\*> | <\*> | <\*> |

--------------------------------

<\*> Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год и на плановый период, а также по результатам распределения субсидий между субъектами Российской Федерации и для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

<1> Список использованных сокращений:

БРТ - бюджет Республики Татарстан;

ГИСУ - государственное казенное учреждение "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан";

МСАЖКХ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан;

ФБ - планируемые к привлечению средства федерального бюджета.