Строительство и ввод жилья, обеспечение жильем ветеранов ВОВ

в Республике Татарстан в 2011 году

КМ РТ 3 этаж                                                 	 		 23 сентября 2011 года

Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности

По состоянию на 22 сентября Инспекцией Государственного строительного надзора в области охраны труда и соблюдения техники безопасности, за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил в отношении участников строительства объектов многоквартирного жилья вынесено 517 постановлений на общую сумму 20,5 млн. рублей, в том числе по объектам программы социальной ипотеки 94 постановления на общую сумму 1,4 млн. рублей.

Ввод жилья

По состоянию на 22 сентября в Республике Татарстан введено 1 млн. 681 тыс. кв. метров жилья - 70% годового задания, что составляет 118% к уровню прошлого года.

За оставшийся период 2011 года необходимо сдать в эксплуатацию 709 тыс. кв. метров жилья, в том числе по программе социальной ипотеки – 167,9 тыс. кв.метров (28% от плана), индивидуального жилья – 286,3 тыс. кв.метров (29% от плана), инвестиционного жилья –254,8 тыс. кв. метров (32% от плана).

Основные объемы ввода жилья планируется осуществить по направлению индивидуального и инвестиционного многоквартирного жилья.

Ввод жилья по социальной ипотеке

По программе социальной ипотеки введено в эксплуатацию 142 дома на 7 тыс. 639 квартир общей площадью 432,5 тыс. кв. метров. По программе АПК введены в эксплуатацию 268 домов общей площадью 27,8 тыс. кв. метров.

В сентябре по Программе социальной ипотеки запланирована сдача 6 жилых домов общей площадью 32,1 тыс. кв.метров на 589 квартир.

В городе Казани готовится к сдаче 90 квартирный жилой дом по улице Хади Такташ.

Завершен строительством 128 квартирный жилой дом по улице Бакалейная в городе Казани.

В городе Казани также завершен строительством 128 квартирный жилой дом по улице Актайская.

По программе улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

По состоянию на 22 сентября из получивших субсидии по последнему траншу заселилось 405, еще не заключили и не оплатили – 34 ветерана.

По программе улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ, обеспеченных федеральными субсидиями до конца года планируются заселить 253 ветерана в 56 домов.

В текущем месяце запланирована сдача в эксплуатацию 15 квартирного жилого дома по ул. Чайковского, 2а в городе Агрыз,где  12 квартир приобретены ветеранами.

Завершается строительство 6 квартирного жилого дома по улице 65 лет Победы города Буинск общей площадью  216  кв. метров.

Строительство многоквартирного инвестиционного жилья

Введен в эксплуатацию  95 квартирный жилой дом по улице Дубравная в городе Казани общей площадью  5 тыс. 987 кв. метров.

Выдано заключение о соответствии 48-квартирного жилого дома по улице Болотникова города Казани общей площадью  3 тыс. 308 кв. метров.

Завершается строительство 88 квартирного жилого дома по улице Волкова города Казани общей площадью  5 тыс. 841 кв. метров.

Завершен строительством и планируется вводом в ближайшее время 18-квартирный жилой дом по улице Малая Красная общей площадью 3 тыс. 389 кв. метров.

Завершается строительство 108 квартирного жилого дома по улице Чистопольская общей площадью 8 тыс. 498 кв. метров.

На стадии завершения строительство 98-квартирного жилого дома № 2 в жилом комплексе «Серебряный каскад» по пр. Амирхана, общей площадью 21 тыс.143 кв.метров.

Ведется оформление разрешения на ввод в эксплуатацию 120-квартирного жилого дома № 53-32 в городе Набережные Челны общей площадью  5 тыс. 741 кв. метров.

Программа 2012 года

Плановый показатель по объему ввода жилья на 2012 год для Республики Татарстан составляет 2 480 тыс. кв. метров, из них по программе социальной ипотеке 420 тыс. 656 кв.метров, по инвестиционному жилью 1 млн. 27 тыс.кв.метров, по малоэтажному строительству 1 млн. 32 тыс.кв.метров.

Реализация Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год

В настоящее время в результате отказа города Казани от участия в этом году в Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год, по итогам балансовых комиссий с участием муниципальных образований Программа скорректирована на сумму 601,6 млн. рублей.

Итоги начала объезда рабочей группой муниципальных районов

по реализации Программы переселения граждан муниципальных образований

Мензелинский район

В г. Мензелинск по основной Программе завершается строительство 2-х двухквартирных домов по ул. Шарафутдинова. Срок сдачи домов – конец сентября 2011 г.

Спасский район

В г. Болгар по основной Программе ведется строительство 2-квартирного и 21-квартирного дома.

В 2-квартирном доме по ул. Смирнова ведутся отделочные работы. Срок сдачи домов – конец сентября 2011 г.

21-квартирный дом по ул. Гордеева находится на стадии – кладка 3 этажа. Срок сдачи дома - 1 ноября 2011 г.

Нурлатский район

В г. Нурлат по основной Программе  ведется строительство 24-квартирного и  реконструкция 10-квартирного дома.

В 10-квартирном доме по ул. Московская ведутся сантехнические и отделочные работы. Срок сдачи дома – 1 октября 2011 г.

В 24-квартирном доме по ул. Красноармейская ведутся электротехнические, отделочные и сантехнические работы. Срок сдачи дома – 1 октября 2011 г.