Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ строительства жилья и объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), о завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании,переселения граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 24 декабря 2016 года**

На сегодняшней видеоконференции хочу подвести предварительные итоги уходящего 2016 года. Традиционно начинаем с охраны труда.

В 2016 году мы имеем 32 несчастных случаев. Это значительно меньше, чем в прошедшие годы. Эти результаты достигнуты благодаря кропотливой работы ответственных специалистов строительных организаций, контролирующих органов, муниципальных образований в ежедневном режиме.

Программу переселения из аварийного жилья необходимо завершить в 2017 году. В этом году мы провели всю необходимую судебную и досудебную работу. В результате программа с 420 тыс.кв.метров. снизилась до 295,2 тыс.кв.метров.

**Ввод жилья**

На протяжении 5 последних лет в Республике Татарстан вводится в эксплуатацию порядка 2 млн. 400 тыс. кв. м. жилья, это соизмеримо с площадью жилого фонда города Зеленодольск.

На 23 декабря 2016 года в республике введено 2 млн. 276,6 тыс.кв.м. жилья.

План ввода жилья по Республике Татарстан планируется выполнить в полном объеме к 28 декабря 2016.

**Результаты реализации программы жилищного строительства 2016 года:**

1. Построено:

- 18 тыс. 550 квартир в многоквартирных домах, в том числе по программе ГЖФ 5 тыс. 816 квартир;

- 9 тыс. 350 индивидуальных жилых домов.

2. Обеспеченность жильем на 1 жителя - 25,6 кв.метра (по РФ данный показатель составляет 24,4 кв.м. на 1 жителя).

3. Увеличение жилищного фонда по республике на 3%.

**Решили вопрос обеспечения жильем ветеранов ВОВ.**

**Контракт на приобретение в собственность республики 311 жилых помещений для детей-сирот** исполнен, средства федерального и республиканского бюджетов освоены полностью, программа завершена.

**Все программы 2016 года по обеспечению жильем отдельных категорий граждан завершены.** 186 семей (773 человека) смогли улучшить жилищные условия на средства федерального и республиканского бюджетов в сумме 311 млн. 360 тыс. рублей

В 2016 году республиканские программы по строительству социально-культурных объектов завершены в полном объеме, построено 370 и капитально отремонтировано 211 объектов на сумму 1,3 млрд. рублей.

построено:

– 45 сельских клубов общей мощностью 3 тыс. 100 мест;

– 5 домов культуры общей мощностью 1 тыс. 200 мест– 188 универсальных спортивных площадок;

– 40 участковых ветеринарных пунктов;

– 73 объектов здравоохранения, в т.ч. 60 фельдшерско-акушерских пукнтов, 10 патологоанатомических отделений, 3 врачебных амбулатории

– 18 административно-жилых комплексов для участковых уполномоченных полиции;

Капитально отремонтировано:

– 22 здания подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ, 24 здания управления сельского хозяйства и продовольствия Миньсельхоза РТ;

– 174 объекта здравоохранения,

в т.ч. капитально отремонтировано 148 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 фельдшерско-акушерских пункта расположенных в школах, 3 врачебных амбулатории, 2 участковые больницы, 8 объектов здравоохранения.

Что позволило:

- увеличить доступ к услугам культурно-досуговой деятельности для каждого третьего жителя села;

- более 5 тысяч человек получили возможность заниматься бесплатно массовыми видами спорта;

- повысилось качество медицинских услуг первичного звена на селе;

– жители 18 сельских населенных пунктов стали более защищенными благодаря появлению опорных пунктов полиции.

**В 2016 году отремонтировано 848 МКД** (из 848), общей площадью 5 млн.кв.метров, улучшили свои жилищные условия 198 тыс. 225 граждан.

- проведена замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения протяженностью 1 млн. 169,6 тыс.погонных метров;

в том числе протяженность:

теплоснабжения 379,2 км. – это расстояние от Казани до Бугульмы;

водоснабжения 358,4 км. - от Казани до Агрыза;

водоотведение 142,2 км. – от Казани до Чистополя.

- проведен ремонт 418,1 тыс.кв.метров кровли;

- проведен ремонт 762,7 тыс.кв.метров фасада.

На сегодняшний день МО ведется работа по подписанию актов ввода в эксплуатацию домов после капремонта.

**В рамках капремонта соцобъектов в 2016 году реализовано 9 программ.**

- 148 объектов образования.

- 80 общеобразовательных,

- 15 коррекционных,

- 53 детских сада

- 9 детских оздоровительных лагерей.

- 8 ресурсных центров (колледжей).

- 43 сельских домов культуры.

- 26 подростковых клубов.

- 78 зданий советов поселений.

- 29 стационарных организаций социального обслуживания РТ.

**В 2016 году переведено на индивидуальные системы отопления** 159 квартир в 6 населенных пунктах, установлено 30 котлов в 17 районах республики (блочно-модульные котельные, котлы наружного размещения и индивидуальные котлы).

В 2016 году заменено в котельных социально –культурной сферы 166 котлов в 96 объектах в 43 МО.

Улучшено водоснабжение в 123 населённых пунктах Республики Татарстан.

В 2016 году установлено:

- 10 тыс. 389 светильников;

- 422 щита учета и управления;

- 362 км линий электропередачи.

**В уходящем году капитально отремонтированы** 293 коровника, 115 машинно-тракорных парков, 29 овощехранилищ и построено 129 силосно-сенажных траншей по программам Минсельхоза РТ.

**По программе благоустройства водоохранных зон** в 2016 году было запланировано обустройство 21 объекта в 20 МО.

Завершены работы на 19 объектах из 21, на 2 объектах завершение работ перенесено на 2017 г.

**По программе «Парки и скверы»** на сегодня завершен   
41 объект из 42.

**Работы по программе «Доступная среда»** завершены на всех 46-ти объектах.

Индикатор доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры составляет 44,6%, что выше планового показателя на 2016 год.

**Сводный рейтинг МО по сдаче КС-2 по двум программам (ГИСУ, Фонд газификации).**

Всего в республике принято форм КС-2 на 99,74% от установленного лимита, динамика составила 1,3%.

23 МО полностью завершили работу.

**ВСЕГО В 2016 году реализовано 35 программ по строительству и капитальному ремонту** объектов с объемом финансирования на сумму более 11 млрд. рублей из республиканского бюджета. В 2017 году выполнение программ предполагается ориентировочно в тех же объемах - 34 программы на сумму более 11,2 млрд. рублей из бюджета Республики Татарстан.

**В 2016 году закончено действие программ** по строительству модульных вет.пунктов, модульных-блочных административно-жилых комплексов для уполномоченных полиции, капитальный ремонт машинотракторных парков, при этом на 2017 год уже запланирована реализация новых программ по инфраструктурному развитию садоводческих некоммерческих товариществ, строительству зданий исполнительных комитетов поселений МО, модернизации систем водоотведения и инженерных сетей, ремонт муниципальных архивов, а также программа по строительству спортплощадок дополнена устройством блочных модульных лыжных баз.