Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 14 января 2017 года**

**Охрана труда в строительстве**

Министерством продолжается работа в области охраны труда, которая проводится в тесном взаимодействии с контрольно-надзорными органами, СРО, исполнительными комитетами, профсоюзами. Планом работы на 2017 год предусмотрено проведение ряда профилактических мероприятий, как на республиканском уровне, так и в каждом муниципальном образовании.

ГЖИ в 2016 году проведено 3 тыс. 701 обследование на объектах капремонта МКД в 41 МО, по результатам которых выявлено 34 факта нарушения техники безопасности в 8 МО.

Основными из них являются:

- нарушение правил производства высотных работ – 30 нарушений;

- отсутствие средств индивидуальной защиты – 3 нарушения;

- отсутствие защитных ограждений – 1 нарушение.

Программа капремонта МКД 2017 года

В Программе капитального ремонта МКД на 2017 год принимают участие 43 МО (кроме Кайбицкого и Дрожжановского районов), это: 998 многоквартирных дома общей площадью 6,2 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия 232 тыс. 776 граждан.

Согласно Жилищного Кодекса с 1 января 2017 года органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны утверждать краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта сроком на три года, с распределением по годам в пределах указанного срока, в связи с чем разработан проект постановления КМ РТ и в данный момент проходит межведомственное согласование.

Капитальный ремонт образовательных учреждений

В перечень 2017 года вошли 36 общеобразовательных учреждений на сумму 864,46 млн. рублей.

Из них:

- 29 муниципальных школ;

- 7 специальных (коррекционных) школ.

И 110 дошкольных образовательных организаций на сумму 1 млрд. 624,87 млн. рублей

**Капремонт детских оздоровительных лагерей**

В 2017 году запланирован капитальный ремонт 4 детских оздоровительных лагерей, строительство 4 детских оздоровительных лагерей и реконструкция 3 детских оздоровительных лагерей.

**Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)**

Объем финансирования программы составляет 671,16 млн. рублей. Запланирован ремонт 10 профессиональных образовательных организаций.

**Капитальный ремонт объектов культуры**

Объем финансирования программы в 2017 году составляет 338,2 млн. рублей. Запланирован ремонт 44 учреждений культуры.

**Капитальный ремонт подростковых клубов**

В 2017 году объем финансирования программы составляет 100 млн. рублей. Запланирован ремонт 29 подростковых клубов.

**Капитальный ремонт зданий советов поселений муниципальных образований Республики Татарстан**

Объем финансирования программы составляет 98,45 млн. рублей. В 2017 году запланирован ремонт 42 зданий советов поселений муниципальных образований.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

В 2017 году финансирование программы составляет 121,3 млн. рублей.

Запланирован ремонт 28 учреждений социального обслуживания Республики Татарстан.

**Реализация программ Фондом газификации РТ**

Фондом газификации в 2017 году планируется реализация 5 программ:

1. Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ:

Планируется построить:

сетей водоснабжения - 278,28 км;

водонапорных башен - 29;

артезианских скважин - 36.

2. Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ:

Планируется установить:

Светильников - 12 тыс 295;

щитов учета и управления - 304;

линий электропередачи - 417 км.

3. Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ:

- Заменить котлы на 98 объектах бюджетной сферы.

4. Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в пгт. Уруссу:

- перевести на ИСО - 3 тыс. 441 квартиру;

- установить – 4 газораспределительных шкафов;

- построить - 23,6 км подводящих, кольцующих и фасадных газопроводов.

5. Модернизация систем водоотведения:

Планируется в 12 МО проектирование, строительство и капитальный ремонт 10-ти биологических очистных сооружений канализаций, канализационных насосных станций и коллектров.

**Капремонт коровников,**

**овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей**

На 2017 год запланирован капитальный ремонт 331 коровника, 26 овощехранилищ и строительство 127 силосно-сенажных траншей

**Программа развития общественных пространств в МО РТ на 2017 год (РКМ РТ № 3206-р от 30.12.2016)**

В 2017 году в рамках новой программы развития общественных пространств в муниципальных образованиях республики, подразумевающей объединение программ «Парки и скверы» и «Обустройство водоохранных зон» из бюджета Республики Татарстан запланировано выделение 2 млрд. рублей на обустройство 57 объектов в 45 МО, подготовлено распоряжение Кабинета Министров по реализации программы (РКМ РТ № 3206-р от 30.12.2016).

**«Доступная среда» на 2017 год**

В 2017 г. предусмотрено продолжение системной работы, направленной на устранение препятствий и барьеров для лиц с ограниченными возможностями, планируется адаптировать 106 объектов, в т.ч. 10 объектов общеобразовательных учреждений (5 школ и 5 ДОУ) на общую сумму 120,87 млн. руб.