Республиканское совещание

в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем

инженерной инфраструктуры

КМ РТ 3 этаж 22 апреля 2017 года

ГЖИ в 2017 году проведено 1 тыс. 418 обследований на объектах капремонта МКД в 43 МО, по результатам которых 10 фактов нарушений техники безопасности в 3 МО.

**Программа ПЕРЕСЕЛЕНИЯ из АВАРИЙНОГО жилищного фонда**

Заключено 4 тыс. 349 договоров выкупа на 159 тыс. кв.м,

Строительство жилых домов по АЖФ

Ситуация по строящимся 64 объектам АЖФ следующая:

На 6 объектах строительно-монтажные работы завершены;

На 27 объектах ведутся отделочные работы;

На 15 объектах ведутся работы по устройству кровли;

На 16 объектах ведется кладка стен.

Программа капремонта МКД 2017 года

По данным ГЖИ начаты работы по 667 из 996 МКД в 42 МО (из 43 МО).

Капитальный ремонт образовательных учреждений

В 2017 году запланировано отремонтировать всего 153 объекта образования, в том числе 36 школ на сумму 864,46 млн. руб. из них 7 коррекционных школ (145,8 млн.руб), и 110 дошкольных организаций на сумму 1 млрд. 624,9 млн.руб. По состоянию на 20 апреля работы ведутся на 145 объектах, из них: 29 общеобразовательных школ, 7 коррекционных школ и 109 дошкольных организаций.

**Капремонт детских оздоровительных лагерей**

В 2017 году запланирован капитальный ремонт 4 детских оздоровительных лагерей (30,155 млн. рублей), строительство 4 детских оздоровительных лагерей (21,933 млн. рублей) и реконструкция 3 детских оздоровительных лагерей (41 млн. рублей). По состоянию на 20 апреля работы ведутся на всех 4 объектах.

**Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)**

Запланирован ремонт 10 профессиональных образовательных организаций. Объем финансирования программы составляет 671,16 млн. рублей. По состоянию на 20 апреля работы ведутся на всех 10 объектах.

**Капитальный ремонт объектов культуры**

Запланирован ремонт 44 учреждений культуры. Объем финансирования программы в 2017 году составляет 338,2 млн. рублей. По состоянию на 20 апреля работы ведутся на всех 44 объектах.

**Капитальный ремонт подростковых клубов**

Запланирован ремонт 29 подростковых клубов. В 2017 году объем финансирования программы составляет 100 млн. рублей. По состоянию на 20 апреля работы ведутся на всех 28 объектах.

**Капитальный ремонт зданий советов поселений муниципальных образований Республики Татарстан**

В 2017 году запланирован ремонт 42 зданий советов поселений муниципальных образований и строительство 11 зданий советов поселений. Объем финансирования программы составляет 98,45 млн. рублей. По состоянию на 20 апреля работы ведутся на всех 42 объектах.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

Запланирован ремонт 28 учреждений социального обслуживания Республики Татарстан. В 2017 году финансирование программы составляет 121,3 млн. рублей. По состоянию на 20 апреля работы начаты на 25 объектах.

**Капитальный ремонт муниципальных архивов Республики Татарстан (новая программа)**

Запланирован ремонт 17 муниципальных архивов Республики Татарстан. В 2017 году финансирование программы составляет 50 млн. руб. По состоянию на 20 апреля работы начаты на всех объектах.

**Реализация программ Фондом газификации РТ**

Фондом газификации в 2017 году реализуются следующие программы:

**1.** **Водообеспечение** на селе в населенных пунктах РТ:

Планируется построить:

278,28 км - сетей водоснабжения;

29- водонапорных башен;

36- артезианских скважин.

На 2017 год определен объем финансирования – 660,9 млн.рублей.

**2.** Восстановление **уличного освещения** в населенных пунктах РТ:

Планируется установить:

12 тыс. 295 - светильников;

304 - щита учета и управления;

417 км - линий электропередачи.

На 2017 год определен объем финансирования – 225 млн.рублей.

**3.** **Замена котлов** в котельных бюджетных учреждений РТ:

Планируется заменить котлы на 98 объектах бюджетной сферы. В 2017 году объем финансирования программы составляет 69,9 млн. рублей.

**4.** Переход на **индивидуальные системы отопления**, установка БМК в пгт. Уруссу:

Планируется:

- перевести на ИСО - 3 тыс. 441 квартиру;

- установить – 4 газораспределительных шкафа;

- построить - 23,6 км подводящих, кольцующих и фасадных газопроводов.

В 2017 году объем финансирования программы из республиканского составляет 163,86 млн. рублей.

**5**. **Модернизация систем водоотведения**:

Планируется в 12 МО.

Программа **перехода от ЦТП на ИТП в Казани**

Планируется установить ИТП на 1 тыс. 280 объектах.

Источники финансирования:

- средства капитального ремонта МКД – 931 объект;

- взносы на собственных счетах – 183 объекта;

- бюджетные средства – 166 объект.

**Капремонт коровников,**

**овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей**

На 2017 года запланирован капитальный ремонт 365 коровника; 26 овощехранилищ, 15 машинно-тракторных парков и строительство 127 силосно-сенажных траншей.

**Реализация программы «Общественные пространства» в 2017 году**

В рамках реализации новой программы развития общественных пространств из бюджета Республики Татарстан в 2017 году запланировано выделение 2 млрд. 64 млн. рублей на обустройство 57 объектов в 45 МО.