Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж                                                                                 9 декабря 2017 года

Охрана труда в строительстве

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2017 года проведено 1 тыс. 802 проверки (Инспекцией ГСН РТ – 1 679 проверок, ГИТ – 123 проверки).

За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 490 постановлений на общую сумму 14 млн. 605 тыс.рублей.

Саморегулируемыми организациями проведены проверки 1 тыс. 496 организаций – членов СРО (Содружество строителей РТ – 832 проверок; Первое Поволжское Строительное Объединение - 664 проверки).

С начала 2017 года государственным заказчиком ГИСУ на 3 тыс. 16 объектах выявлено 1 тыс. 764 нарушения, из них устранено – 1 тыс. 735 нарушений.

Ввод жилья

По состоянию на 8 декабря в республике введено 2 111,6 тыс.кв.м. жилья, что составляет 100 % к соответствующему периоду прошлого года.

В Пестречинском, Атнинском, Лаишевском, Высокогорском, Актанышском, Р-Слободском, Заинском, Сармановском, Арском, Тюлячинском, Черемшанском, Кайбицком, Алькеевском, Менделеевском, В-Услонском, Аксубаевском районах план ввода жилья выполнен.

Программа социальной ипотеки

По программе ГЖФ в органы статистики отчитались по 152 домам на 7 тыс. 66 квартир площадью 399,5 тыс.кв.м.

Из 59 строящихся объектов инвестиционной программы 2017 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находится 52 объекта;

- в средней степени готовности находится 7 объектов.

Арендное жилье

В 2017 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 17 домов на 387 квартир площадью 22,6 тыс.кв.м.

Введены в эксплуатацию 16 объектов на 363 квартиры площадью 21,7 тыс.кв.м. (Верхне-Услонский – 9, Черемшанский – 1, Мамадышский – 4, Алькеевский - 2)

В стадии строительства находится один объект – 24-квартирный дом по ул.С.Каримова д.10 пгт.Апастово в Апастовском районе, по которому завершаются отделочные работы.

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Стадия строительства 9 домов для 27 ветеранов ВОВ следующая:

- 2 объекта завершены строительством;

- 4 объекта находятся в высокой степени готовности;

- 3 объекта находятся в средней степени готовности.

Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье

По результатам рассмотрения заявки единственного участника торгов Минземимуществом РТ заключены с ГЖФ два контракта на приобретение в собственность Республики Татарстан 305 жилых помещений для детей-сирот.

На 8 декабря:

- 203 жилых помещения приобретены в собственность республики и предоставлены детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого фонда;

Агрызский – 6, Азнакаевский – 6, Алексеевсий – 1, Апастовский – 5,

Арский – 6, Буинский – 10, Елабужский – 2, Заинский – 10, Казань – 3, Кайбицкий – 3, Кукморский – 8, Лаишевский – 33, Лениногорский – 5,  Мамадышский – 1, Менделеевский - 14, Нижнекамский – 30, Новошешминский – 1, Тетюшский – 1, Тукаевский - 20, Черемшанский – 3, Чистопольский – 30, Ютазинский – 5.

- по  8-ми жилым помещениям зарегистрировано право ГЖФ, акт приема-передачи  в стадии подписания;

Актанышский – 2, Арский – 1, Лениногорский – 1, Спасский – 4.

- на 44 жилых помещений документы поданы для регистрации права ГЖФ;

Арский – 3, Высокогорский – 10,  Нижнекамский – 31.

- по 50 жилым помещениям документы направлены для постановки на кадастровый учет;

Аксубаевский - 9, Алексеевский – 1, Бавлинский – 12, Верхнеуслонский – 2, Кайбицкий – 2, Нурлатский – 24.

Информация о количестве жилых помещений по этапам реализации мероприятий по обеспечению жильем лиц из числа детей-сирот, в разрезе муниципальных районов, представлена на слайдах.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2017 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 159 семей:

49 многодетных семей, имеющих 5 и более детей

61 молодая семья по ФЦП «Жилище» 2015-2020 годы.

49 граждан в рамках ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, право на улучшение жилищных условий, которым гарантировано федеральным законодательством

По состоянию на 8 декабря:

- оформлено и реализовано 50 сертификатов многодетными семьями, мероприятия 2017 года по обеспечению жильем семей, имеющих  5  и более детей, завершены.

Минмолодежи РТ утвержден список получателей субсидии на 61 молодую семью, из которых на 8 декабря 60 семей обеспечены жильем на вторичном рынке.

На 8 декабря из 50 выданных сертификатов:

22 чернобыльцам;

26 вынужденным переселенцам;

2 переселенцам с Крайнего Севера.

реализовано 43 сертификата.

Из 21-го муниципального образования реализацию программы завершили 17.

Программа многоквартирного инвестиционного жилья

На сегодняшний день все плановые 29 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в высокой степени готовности.

Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 7 тыс. 800 домов введены в эксплуатацию 7 тыс. 925 объектов.

Программа индивидуального жилищного строительства 2017 года выполнена в полном объеме.

Долевое строительство

(по данным уполномоченных органов МО РТ)

Законом Республики Татарстан № 66-ЗРТ государственные полномочия по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов переданы муниципальным образованиям.

Согласно Плану-графику по Дорожной карте по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены по Республике Татарстан, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2017 № 1063-р, до 2017 года должны быть завершены строительством и введены в эксплуатацию четыре долевых объекта общей площадью 23,0 тыс.кв.м для 467 дольщиков.

Ситуация по ним следующая:

1. 527 - квартирный жилой дом 1 ЖК «МЧС», по ул.Ак Губкина (блок «Е») г. Казань (застройщик ООО «ФОН»)- 166 дольщиков, техническая готовность – 99%. Ведется устранение замечаний ИГСН по итогам проведенной проверки. Работает 20 человек. Блок «В» (на 74 квартиры площадью 3672 кв.м.) введен 6 декабря 2017 года в эксплуатацию.

2. 112 - квартирный жилой дом поз.3 ЖК «Молодежный» по ул.Ноксинский Спуск г. Казань (застройщик ООО "ЖК Молодежный") - 112 дольщиков, техническая готовность – 98 %. Проводится проверка ИГСН РТ, ведется устранение замечаний. Работает 10 человек.

3. 180-квартирный жилой дом №1 (поз.6) ЖК «Симфония»  по ул.Павлюхина г.Казань (застройщик ООО «ФОН-Ривьера») - 180 дольщиков, техническая готовность – 98 %. Проводится проверка ИГСН РТ, ведется устранение замечаний. Работает 40 человек.

4. 40-квартирный жилой дом №6 ул.Зиновьева, д.6, г.Бавлы (застройщик ООО «Стройинвест») - 9 дольщиков, техническая готовность – 69 %. Ведутся фасадные работы, стяжка полов. Работает 5 человек.

Сельские клубы

По состоянию на 8 декабря 2017 года на всех 31 объекте работы завершены в полном объеме.

Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

По состоянию на 8 декабря 2017 года работы на всех 11 объектах завершены в полном объеме.

Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ

По состоянию на 8 декабря 2017 года капитальный ремонт подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ (26 объектов) и подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ (15 объектов) завершен в полном объеме на всех объектах.

Строительство универсальных спортивных площадок и блочных модульных лыжных баз

I. Строительство универсальных спортивных площадок

По состоянию на 8 декабря 2017 года работы на всех 120 спортивных площадках завершены в полном объеме.

II. Строительство блочно-модульных лыжных баз

По состоянию на 8 декабря 2017 года работы на всех 11 блочно-модульных лыжных базах завершены в полном объеме.

Строительство и ремонт учреждений здравоохранения «Программа первичной медико-санитарной помощи населению» в МО РТ»

По состоянию на 8 декабря 2017 года:

1. Строительство учреждений здравоохранения:

1.1. Работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в полном объеме завершены на всех 42 объектов (ведется оформление документации)

1.2. По строительству патолого-анатомических отделений физические объемы работ (фундамент, инж. сети, монтаж модуля), завершены на всех 5 объектах в 5 МО, ведется комплектация оборудованием.

1.3. По строительству модульно-врачебных амбулаторий из 6 объектов:

Физические объемы работ (фундамент, инж. сети, монтаж модуля), завершены на всех объектах.

- ведется комплектация оборудованием на 5 объектах в 5 МО:

(Высокогорский, Заинский, Елабужский, Пестречинский, Сармановский)

- работы в полном объеме завершены на 1 объекте:

( г.Казань)

2. Капитальный ремонт учреждений здравоохранения:

Капитальный ремонт станций медицинской помощи и больниц (6 объектов) и амбулаторно-поликлинических учреждений (8 объектов) завершен в полном объеме на всех объектах.

Капитальный ремонт зданий

амбулаторно-поликлинических учреждений

(новая программа)

В 2017 году предусмотрен капремонт 74 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений в г. Казань, г. Наб. Челны, г. Нижнекамск, г. Альметьевск.

По состоянию на 7 декабря работы ведутся на 65 объектах (из 74).

На 9-х объектах работы завершены (8 - г.Казань, 1 - г.Наб.Челны).

Строительство пунктов комплексного обслуживания населения (прежнее название – блочно-модульные торговые объекты,

«сельские магазины»)

По состоянию на 8 декабря 2017 года из 53 объектов:

Работы завершены на 3 объектах в 3 МО;

- с.Левашево Алексеевского района

- с.Имянлебаш Заинского района

-д.Шестая Речка Рыбно-Слободского района

- устройство фундаментов завершено на всех 53 объектах в 31 МО:

- устройство наружных сетей завершено на 20 объектах в 13 МО:

(Алексеевский-2, Алькеевский, Балтасинский, Буинский – 2, Высокогорский, Заинский, Кайбицкий-2, Лаишевский – 2, Рыбно-Слободский, Сабинский - 2, Сармановский - 2, Спасский,

Черемшанский - 2);

- монтаж завершен на 9 объектах в 7 МО:

(Актанышский, Алексеевский, Высокогорский-2, Заинский, Мензелинский, Рыбно-Слободский, Сабинский – 2);

- доставка мебели и оборудования на 6 объектах в 4 МО:

(Алексеевский, Высокогорский-3, Заинский, Рыбно-Слободский).