Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры и улучшении качества предоставляемых услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве

КМ РТ 3 этаж                                                              26 января 2018 года

Программа капремонта МКД 2018 года

В Программе капитального ремонта МКД на 2018 год принимают участие 43 МО (кроме Кайбицкого и Дрожжановского районов), это: 995 многоквартирных домов общей площадью 5,3 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия более 224 тыс. граждан.

Объем финансирования 6 млрд. 76 млн. 348 тыс.рублей.

Фондом начата процедура проведения электронного аукциона, в соответствии с 615-тым Постановлением Правительства РФ, на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) по 17 МО из 43 МО.

Капитальный ремонт объектов образования

(общеобразовательные организации, ДОО)

В перечень 2018 года вошло 28 общеобразовательных организаций на сумму 732,72 млн. рублей.

Из них:

- 16 муниципальных школ;

- 12 коррекционных школ.

И 85 дошкольных образовательных организаций на сумму 1 млрд. 743,71 млн. рублей.

По состоянию на 25 января работы ведутся в 5 муниципальных школах из 16, в 5 коррекционных школах из 12, на 27 ДОО из 85.

Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей

В 2018 году запланирован капитальный ремонт 14 детских оздоровительных лагерей (112,0 млн. рублей), строительство 6 детских оздоровительных лагерей (40,5 млн. рублей) и реконструкция 1 детского оздоровительного лагеря (40,0 млн. рублей). Нераспределенный лимит – 3,5 млн. рублей.

По состоянию на 25 января работы ведутся на 8 объектах капитального ремонта из 14.

Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)

Запланирован ремонт 11 профессиональных образовательных организаций. Объем финансирования программы составляет 681,38 млн. рублей.

По состоянию на 25 января работы ведутся на 6 объектах из 11.

Капитальный ремонт объектов культурного назначения

Запланирован ремонт 42 объектов культурного назначения. Объем финансирования программы составляет 342,975 млн. рублей.

По состоянию на 25 января работы ведутся на 16 объектах из 42.

Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы

Запланирован ремонт 28 подростковых клубов и укрепление их материальной базы. Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей.

По состоянию на 25 января работы ведутся на 15 объектах из 28.

Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан

В 2018 году запланирован капитальный ремонт 38 зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований и строительство 10 объектов. Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей.

По состоянию на 25 января работы ведутся на 6 объектах из 38.

Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан

Запланирован ремонт 34 учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. Объем финансирования программы составляет 121,3 млн. рублей.

Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов Республики Татарстан

Запланирован ремонт 19 помещений муниципальных архивов Республики Татарстан. Объем финансирования программы составляет 50,0 млн. рублей.

По состоянию на 25 января работы ведутся на 4 объектах из 19.

Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы

(новая программа)

Запланирован капитальный ремонт 6 зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы. Объем финансирования программы составляет 88,41 млн. рублей.

По состоянию на 25 января работы ведутся на 3 объектах из 6.

Капитальный ремонт  зданий

амбулаторно-поликлинических учреждений

По Программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 120 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3 195,72 млн. рублей.

В г.Казани предусмотрен капремонт 21 здания АПУ на сумму  338,027 млн. рублей.

г.Н.Челны - 15 зданий АПУ на сумму 504,901 млн.рублей.

В г.Нижнекамск - 6 зданий АПУ на сумму 216,59 млн.рублей.

В г.Альметьевск – 4 здания АПУ на сумму 82,627 млн.рублей.

В МР РТ – 74 здания АПУ на сумму 1 925,746 млн.рублей.

По состоянию на 25 января работы ведутся на 32 объектах из 120.

Реализация программ Фондом газификации РТ

Фондом газификации в 2018 году планируется реализация 5 программ.

По 2-м программам «Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ» и «Модернизация систем водоотведения» перечни объектов утверждены.

По 3-м программам «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ», «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ и «Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах РТ» Фондом газификации ведется обследование объектов, подготовка документации для проведения торгов.

Капремонт машино-тракторных парков, зернотоковых хозяйств,

коровников, овощекартофелехранилищ и строительство

силосно-сенажных траншей

На 2018 год запланирован капитальный ремонт:

63 машино-тракторных парков;

127 зерноочистительных комплексов, зернохранилищ и крытых зернотоков;

227 коровников;

15 овощехранилищ;

и строительство 123 силосно-сенажных траншей.