Республиканское совещание

в режиме видеоконференции по вопросам:

реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж                                                                                  10 ноября 2018 года

Охрана труда в строительстве

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2018 года проведено 1 тыс. 263 проверки. Инспекцией ГСН РТ – 1 232 проверки, ГИТ – 31 проверка.

За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 391 постановление на общую сумму 15 млн. 135 тыс.рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 1 тыс. 904 организаций – членов СРО. Содружество строителей РТ – 733 проверки; Первое Поволжское Строительное Объединение - 948 проверок; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 223 проверки.

Ввод жилья

По состоянию на 9 ноября в республике введено в эксплуатацию 1 млн. 973,8 тыс.кв.м. жилья, что составляет 82,1 % от плана (к соответствующему периоду прошлого года введено 101,3%).

Программа социальной ипотеки

По программе ГЖФ в органы статистики отчитались за 136 домов на 5 тыс. 656 квартир площадью 315,7 тыс. кв.м., в том числе за прошедшие 2 недели по 5 домам на 474 квартиры площадью 28,7 тыс.кв.м. Из 106 строящихся объектов инвестиционной программы 2018 года, степень готовности следующая:

- в высокой степени готовности находится 81 объект на 3 тыс. 68 квартир, площадью 175,2 тыс.кв.м., в том числе завершены строительством 44 объекта на 728 квартир площадью 39,9 тыс.кв.м в 9 МО.

- в средней степени готовности находятся 25 объектов на 599 квартир площадью 36,3 тыс.кв.м.;

Все вводные объекты 2018 года имеют положительную динамику строительства.

Арендное жилье

В 2018 году в рамках программы арендного жилья планируется ввести в эксплуатацию 149 жилых домов на 503 квартиры площадью 26,1 тыс.кв.м.

Введено в эксплуатацию 63 дома площадью 6,8 тыс.кв.м. в 5 МО. (Алькеевский – 10 домов, Апастовский – 2 дома, В-Услонский – 1 дом, Сабинский- 40 домов, Мензелинский – 10 домов).

В 8 МО на 86 объектах работы организованы (Акташышский, Алексеевский, Верхнеуслонский, Елабужский, Мамадышский, Мензелинский, Новошешминский, Черемшанский).

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Все строящиеся 4 дома для 6 ветеранов ВОВ находятся в высокой степени готовности (г.Казань-2, Альметьевский-1, г. Наб.Челны-1).

Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье

В 2018 году жильем по договорам найма жилых помещений планируется обеспечить 297 детей-сирот на сумму 355 млн. 286,2 тыс. руб.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2018 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 165 семей (на 332 млн. 545 тыс.рублей), в том числе:

- 45 многодетных семей, имеющих 5 и более детей

- 67 молодых семей по ПП «Ипотека и арендное жилье»

- 53 гражданина в рамках ПП «Ипотека и арендное жилье», право на улучшение жилищных условий, которым гарантировано федеральным законодательством

По состоянию на 9 ноября:

- сертификаты оформлены 46 многодетным семьям;

- реализовано 44 сертификата.

По состоянию на 9 ноября в рамках заключенных с 13 муниципальными образованиями  электронных соглашениий средства перечислены в районы. Свидетельства о получении субсидии  оформлены 69 молодым семьям.

Средства полностью освоены в 10 муниципальных районах  (Альметьевский, Бугульминский, Высокогорский, Елабужский, Лениногорский, Нижнекамский, Нурлатский,  Ютазинский, г. Казани и г.Наб.Челны).

На 9 ноября оформлены сертификаты:

- 15  чернобыльцам;

- 28 вынужденным переселенцам;

- 5 переселенцам с Крайнего Севера.

Программа многоквартирного инвестиционного жилья

План – 120 домов, введено – 88 домов, остаток – 32 дома

Из планируемых к вводу в 2018 году 120 многоквартирных инвестиционных домов на сегодня введено в эксплуатацию 88 домов площадью 690,3 тыс.кв.м.

Все строящиеся 32 многоквартирных инвестиционных жилых дома находятся в высокой степени готовности.

Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

План – 8 370 домов, введено – 7 560 домов, остаток – 810 домов.

В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 8 тыс. 370 домов введено в эксплуатацию 7 тыс. 560 объектов, что составляет 90,3% от плана.

Долевое строительство

(по данным уполномоченных органов МО РТ)

По отчетам уполномоченных органов муниципальных образований Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства ситуация на пяти долевых объектах, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2018 году, общей площадью 36,4 тыс.кв.м для 627 дольщиков, следующая:

40-квартирный жилой дом №6 по ул.Зиновьева, г.Бавлы (застройщик ООО «СтройИнвест») - 9 дольщиков, техническая готовность – 97%. СМР завершены, ведется подготовка исполнительной документации.

123-квартирный жилой дом №65-03 (1 очередь) мкр.Яшьлек г.Н.Челны (застройщик ЗАО «ФОН») - 142 дольщика, техническая готовность – 87%. Вновь привлеченным инвестором ГК «Профит» ведутся сантехнические, отделочные и электромонтажные работы, благоустройство. Работает 82 человека.

241-квартирный жилой дом по ул.Фучика г.Казань (застройщик ООО «Царицынский бугор») - 241 дольщик, техническая готовность – 73%. Работы временно приостановлены.

108 - квартирный жилой дом №1 по ул.Ноксинский Спуск                 ЖК «Молодежный», г.Казань (застройщик ГК "ФОН") - 108 дольщиков, техническая готовность – 65%. Для завершения строительства объекта привлечен инвестор ООО «Ак Таш», ведется благоустройство территории, электромонтажные, вентиляционные и отделочные работы. Работает 65 человек.

136-квартирный жилой дом №4 (блок 2) по ул.Четаева, г.Казани         ЖК «Золотая Середина» (застройщик ООО «Фирма «Свей») - 
127 дольщиков, техническая готовность – 60%. Для завершения строительства объекта привлечен инвестор ООО «СК «Бриз». Ведутся работы по монтажу системы отопления, отделочные и электромонтажные работы. Работает 70 человек.

Сельские клубы

По состоянию на 9 ноября 2018 года работы завершены на 24 объектах: Мензелинский, Сабинский (д.Тнекеево), Заинский, Мамадышский, Дрожжановский, Кайбицкий, Лаишевский, Балтасинский, Спасский, Новошешминский, Рыбно-Слободский, Нурлатский, Алькеевский, Аксубаевский, Бавлинский, Актанышский, Ютазинский, Азнакаевский, Арский (с.Средние Верези), Арский (с.Нижняя Ура), Кукморский, Алексеевский, Тетюшинский,  Агрызский.

Продолжается строительство на 4 объектах, в том числе:

-кровля, отделочные работы, инженерные сети на 2 объектах в 2 МО;

-наружные инженерные сети, благоустройство на 2 объектах в 2 МО.

Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2018 год

Работы по капитальному ремонту ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства завершены на всех 46 объектах, в том числе:

- на 27   подведомственных учреждениях Главного управления ветеринарии КМ РТ (в 27 МО): в Агрызском, Алексеевском, Азнакаевском, Арском, Аксубаевскoм, Алькеевском, Актанышском, Балтасинском, Бугульминском, Бавлинский, Бугульминский, Буинском, Заинском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Муслюмовском, Мензелинском, Новошешминском, Мамадышском, Нижнекамском, Нурлатском, Рыбно-Слободский, Спасском, Тетюшском, Чистопольском, Черемшанском , г.Казань МО.

- на 19 подведомственных учреждениях Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ (в 19 МО): в Агрызском, Актанышском, Алькеевском, Арском, Апастовском, Бавлинском, Буинском, Высокогорском, Заинском, Камско-Устьинском, Кукморском, Лениногорском, Мамадышском, Нижнекамском, Пестречинском, Сармановском, Тетюшском, Тюлячинском, г.Казань МО.

Строительство зданий исполкомов (Советов) поселений

Строительство зданий исполкомов (Советов) поселений завершено в полном объеме (10 объектов в 10 МО): Азнакаевский, Аксубаевский, Альметьевский, Алькеевский, Апастовский Камско-Устьинский, Лениногорский, Тюлячинский, Новошешминский, Нурлатский.

Строительство и ремонт учреждений здравоохранения 2018 год.

«Программа первичной медико-санитарной помощи населению» в МО РТ»

По состоянию на 9 ноября 2018 года работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов - завершены на 12 объектах в 12 МО: Актанышский, Алькеевский, Альметьевский Буинский, Дрожжановский, Заинский, Менделеевский, Мензелинский, Новошешминский, Тукаевский, Черемшанский, Ютазинский.

Из оставшихся 32 объектов:

- устройство модуля завершено на всех 32 объектах;

- завершено устройство инженерных сетей на 31 объекте в 31 МО:

По модульно-врачебным амбулаториям работы завершены на 1 объекте (Чистопольский).

Из оставшихся 10 объектов:

- выполнено устройство фундамента на всех 10 объектах;

- выполнено устройство наружных инженерных сетей на 8 объектах;

- выполнено устройство модуля на всех 10 объектах в 9 МО.

Капитальный ремонт учреждений здравоохранения:

Работы по капитальному ремонту станций медицинской помощи и больниц завершены на всех 7 объектах:

- ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (подстанция №1), г.Казань, ул.Чехова, д.3;

-  ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница»;

-  ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Рыбацкая, д.2;

- ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.31а;

- ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6», г.Казань, ул.Академика Губкина, д.3.

-  ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»;

- участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»

# Строительство универсальных спортивных площадок и блочных модульных лыжных баз на 2018 год.

По состоянию на 9 ноября 2018 года работы по строительству универсальных спортивных площадок завершены.

Работы завершены на 96 площадках из 97, по 1 объекту в г.Казани принято решение отказаться от строительства и поднять ранее выделенные средства как экономию в бюджет РТ

По строительству блочных модульных лыжных баз:

- завершены работы на 6 объектах: Балтасинский, Буинский, Елабужский, Зеленодольский, Лениногорский, Черемшанский.

- продолжаются работы на 10 объектах в 10 МО, в т.ч:

- выполнен монтаж фундамента на всех 10 объектах в 10 МО;

- завершен монтаж модуля на 8 объектах в 8 МО.

- ведется монтаж модуля на 2 объектах в 2 МО

# Строительство дополнительных спортивных объектов в МО РТ

# Строительство отдельных универсальных спортивных залов в 5 МО и строительство крытых плавательных бассейнов в 8 МО.

# На сегодняшний день:

- Работы по строительству бассейнов завершены на всех 8 объектах (Апастовский, Атнинский, Верхнеуслонский, Нижнекамский, Мамадышский, Пестречинский, Тукаевский, Тюлячинский).

- Работы по строительству универсальных спортивных залов завершены на всех 5 объектах (Алексеевский, Апастовский, Дрожжановский, Лаишевский, Черемшанский).