Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной иинфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 14 декабря 2018 года**

Программа капремонта МКД 2018 года

На 14 декабря по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) выполнение составляет 93,6%. По информации ГЖИ РТ завершены работы по 831 МКД, из них приняты в ГЖИ РТ 705 МКД.

**Капитальный ремонт объектов образования**

**(общеобразовательные организации, ДОО)**

Работы по ремонту общеобразовательных организаций завершены.

По состоянию на 14 декабря из 94 ДОО работы ведутся на 6 объектах. На 88-ми объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

По состоянию на 14 декабря на 1-ом объекте работы находятся на стадии завершения. На 41-ом объекте работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий**

**амбулаторно-поликлинических учреждений**

По состоянию на 14 декабря из 114 объектов:

- на 53-х объектах работы завершены;

- на 57-ми объектах работы ведутся;

- 4 объекта планируется исключить из программы:

- ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница», поликлиника, пгт. Рыбная Слобода.

- Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический неврологический центр», г.Казань;

- Поликлиника ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница МЗ РТ», г.Казань;

- Поликлиника ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ», г.Казань.