Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж                                                                        09 февраля 2018 года

Охрана труда в строительстве

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2019 года проведено 46 проверок. Инспекцией ГСН РТ – 45 проверок, ГИТ – 1 проверка. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 17 постановлений на общую сумму 1 млн. 260 тыс.рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 48 организаций – членов СРО. Содружество строителей РТ – 34 проверки; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 14 проверок.

Ввод жилья

По состоянию на 8 февраля в республике введено в эксплуатацию 261,9 тысяч кв.м. жилья, что составляет 9,8 % от плана.

Программа социальной ипотеки

По инвестиционной программе ГЖФ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью   438,3 тыс.кв.м. По состоянию на 8 февраля 2019 года в органы статистики отчитались по 24 домам на 1 тыс. 15 квартир площадью 60,1 тыс.кв.м. По 141 объекту инвестиционной программы 2019 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находится 55 объектов;

- в средней степени готовности находится 32 объекта.

- в низкой степени готовности находятся 54 объекта.

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Строящийся 1 дом для 3 ветеранов ВОВ (получили субсидии в 2015г.) находится в высокой степени готовности.

Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье

В 2019 году планируется обеспечить 309 детей-сирот по договорам найма жилых помещений на сумму 373 млн. 231,9 тыс. рублей.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2019 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 133 семьи (на 316 млн. 956,6 тыс.рублей) в том числе:

- 35 многодетных семей, имеющих 5 и более детей;

На 8 февраля сертификаты оформлены 6 многодетным семьям (на сумму 32 млн. 276 тыс.рублей)

- 53 молодые семьи;

- 45 гражданам, из числа вынужденных и переселенцев с Крайнего Севера, уволенных военных и чернобыльцев в рамках основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Программа многоквартирного инвестиционного жилья

Из планируемых к вводу в 2019 году 149 многоквартирных инвестиционных домов на сегодня введено в эксплуатацию  19 домов площадью 98,8 тыс.кв.м.

По оставшимся 130 многоквартирным инвестиционным жилым домам стадия готовности следующая:

- высокой степени готовности 	53 дома;

- в средней степени готовности 	49 домов;

- в низкой степени готовности 	28 домов

Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

В части индивидуального жилищного строительства по республике из плановых 8 тыс. 450 домов введено в эксплуатацию 799 объектов.