|  |  |
| --- | --- |
|  | Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании |

КМ РТ 3 этаж 14 июня 2019 года

**Охрана труда в строительстве**

Инспекцией государственного строительного надзора с начала 2019 года проведено 574 проверки. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 144 постановления на общую сумму 5 млн. 635 тыс.рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 566 организаций – членов СРО. Содружество строителей РТ – 298 проверок; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 138 проверок; Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана» - 130 проверок.

**Ввод жилья**

По состоянию на 13 июня в республике введено в эксплуатацию 1 млн. 255,6 тысяч кв.м. жилья, что составляет 51,8% от плана (к соответствующему периоду прошлого года введено 111,5%).

**Программа социальной ипотеки**

По инвестиционной программе ГЖФ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс.кв.м.

По состоянию на 13 июня 2019 года в органы статистики отчитались по 45 домам на 2 тыс. 69 квартир площадью 119,4 тыс.кв.м.

По 120 объектам инвестиционной программы 2019 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находятся 60 объектов, из них по 19 объектам строительство завершено;

- в средней степени готовности находятся 19 объектов.

- в низкой степени готовности находится 41 объект.

**Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ**

Строящиеся 2 дома для 15 ветеранов находятся в высокой степени готовности.

**Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье**

В 2019 году планируется обеспечить 309 детей-сирот по договорам найма жилых помещений на сумму 373 млн. 231,9 тыс. рублей.

**Обеспечение жильем отдельных категорий граждан**

В пределах выделенных на 2019 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 132 семьи (на 315 млн. 258,7 тыс.рублей) в т.ч:

- 33 многодетные семьи, имеющие 5 и более детей;

По состоянию на 14 июня:

- оформлены сертификаты 33 многодетным семьям (на сумму 155 млн. 663 тыс.рублей),

- реализовано 14 сертификатов (Аксубаевский – 1, Альметьевский – 3, г.Казань – 3, Нижнекамский – 6, Сабинский – 1).

- 54 молодые семьи;

- 45 гражданам, из числа вынужденных и переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев

На 14 июня оформлены сертификаты:

21 чернобыльцу;

18 вынужденным переселенцам;

1 переселенцу с Крайнего Севера.

Из 40 выданных сертификатов реализовано 4 сертификата.

**Программа многоквартирного инвестиционного жилья**

По строящимся 63 многоквартирным инвестиционным жилым домам стадия готовности следующая:

- высокой степени готовности 29 домов;

- в средней степени готовности 30 домов;

- в низкой степени готовности 4 дома.

**Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)**

План – 7 325 домов, введено – 4 171 дом, остаток – 3 154 домов.

В части индивидуального жилищного строительства по республике из плановых 7 тыс. 325 домов введено в эксплуатацию 4 тыс. 171 объект.

**Сельские клубы**

По состоянию на 14 июня 2019 года работы организованы на 20 объектах из 21, в т.ч ведутся:

- устройство фундамента (в т.ч. земляные работы) на 5 объектах: (Алексеевский, Нурлатский, Ютазинский, Тюлячинский, Мензелинский);

- кладка стен на 1 объекте: Елабужский;

- устройство кровли на 10 объектах: (Агрызский, Аксубаевский, Апастовский, Атнинский, Бугульминский, Буинский, Высокогорский (с. Шигали), Дрожжановский, Кукморский, Мамадышский)

- отделка, окна и двери, сети на 3 объектах: (Алькеевский, Высокогорский (с.Улля), Заинский)

- подготовительные работы на 1 объекте: в Зеленодольском районе.

**Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений**

По состоянию на 14 июня работы организованы   
на всех 11 объектах, в т.ч. ведутся:

- устройство фундамента на 1 объекте: (Бугульминский);

- кладка стен на 1 объекте: (Бавлинский);

- устройство кровли на 3 объектах: (Алексеевский, Менделеевский, Мензелинский);

- отделка, окна и двери, сети на 6 объектах: (Актанышский, Буинский, Дрожжановский, Сабинский, Сармановский, Тетюшский).

**«Программа первичной медико-санитарной помощи населению»**

По состоянию на 14 июня 2019 года:

- по строительству фельдшерско-акушерских пунктов из 45 объектов:

- на 1 объекте - в Нурлатском МО - работы завершены;

- работы ведутся на 42 объектах в 40 МО:

- завершено устройство фундаментов на 43 объектах в 40 МО:

- устройство инженерных сетей завершено на 10 объектах в 8 МО;

- монтаж модуля ведется на 3 объектах в 3 МО;

- монтаж модуля завершен на 2 объектах в 2 МО.

- по строительству врачебных амбулаторий работы ведутся на всех 9 объектах:

- завершено устройство фундаментов на 8 объектах в 8 МО: Агрызский, Аксубаевский, Алькеевский, Альметьевский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Лаишевский, Менделеевский, Пестречинский;

- устройство инженерных сетей завершено на 4 объектах в 4 МО: Агрызский, Алькеевский, Камско-Устьинский, Менделеевский;

- завершен монтаж модуля на 4 объектах в 4 МО: Агрызский, Алькеевский, Камско-Устьинский, Менделеевский.

**Детские сады с яслями**

По состоянию на 14 июня 2019 года работы завершены на 2 объектах (Арский, Тукаевский).

Продолжается строительство на 27 объектах, в том числе:

- устройство фундамента на 1 объекте г.Казань (Камая, поз 2);

- кладка стен на 2 объектах -2 в г.Альметьевске (ул.Бигаш и ул.Мира);

- устройство кровли на 5 объектах -2 в г.Казани, Азнакаевский, 2 г.Н.Челны,

- отделка, окна и двери на 19 объектах- 7 в г.Казани, 4 в г.Н.Челны, Елабужский, Пестречинский, Мензелинский, Кайбицкий, Лаишевский, Нурлатский, 2 в г.Нижнекамске.