Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж 01 июля 2019 года

**Охрана труда в строительстве**

Инспекцией государственного строительного надзора за 6 месяцев 2019 года проведено 702 проверки. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 154 постановления на общую сумму 5 млн. 955 тыс.рублей.

Саморегулируемыми организациями проведены проверки 597 организаций – членов СРО. Содружество строителей РТ – 310 проверок; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 157 проверок; Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана» - 130 проверок.

**Ввод жилья**

По состоянию на 28 июня в республике введено в эксплуатацию 1 млн. 408,4 тысяч кв.м. жилья, что составляет 58,1% от плана (к соответствующему периоду прошлого года введено 116,2%).

**Программа социальной ипотеки**

По инвестиционной программе ГЖФ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс.кв.м.

По состоянию на 28 июня 2019 года в органы статистики отчитались по 46 домам на 2 тыс. 494 квартиры площадью 144,6 тыс.кв.м.

По 119 объектам инвестиционной программы 2019 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находятся 59 объектов, из них по 24 объектам строительство завершено;

- в средней степени готовности находятся 23 объекта;

- в низкой степени готовности находится 37 объектов.

**Программа многоквартирного инвестиционного жилья**

По строящимся 59многоквартирным инвестиционным жилым домам стадия готовности следующая:

- высокой степени готовности 30 домов;

- в средней степени готовности 26 домов;

- в низкой степени готовности 3 дома

**Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)**

План – 7 325 домов, введено – 4 723 дома, остаток – 2 602 дома.

В части индивидуального жилищного строительства по республике из плановых 7 тыс. 325 домов введено в эксплуатацию 4 тыс. 723 объекта.

**Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ**

Строящийся 1 дом для 3 ветеранов (получили субсидии в 2015 г. – 3 ветерана) находится в высокой степени готовности. (г.Альметьевск мкр. «Западные ворота» поз. №22)

**Обеспечение жильем**

В пределах выделенных на 2019 год бюджетных средств запланировано обеспечить жильем 441 семью (на 688 млн. 490,6 тыс.рублей), из них:

**- 309 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье.**

**- 33 многодетные семьи,** имеющие 5 и более детей;

По состоянию на 14 июня:

- оформлены сертификаты 33 многодетным семьям;

**- 54 молодые семьи;**

**- 45 гражданам, из числа вынужденных и переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев** в рамках основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

На 14 июня оформлены сертификаты:

21 чернобыльцу (на сумму 37 млн. 664 тыс.рублей);

18 вынужденным переселенцам (на сумму 40 млн. 343 тыс.рублей);

1 переселенцу с Крайнего Севера (на сумму 2 млн. 371 тыс.рублей);

Из 40 выданных сертификатов реализовано 8 сертификатов

**Сельские клубы**

По состоянию на 28 июня 2019 года работы организованы на всех 21-ом объектах, в т.ч. ведутся:

- устройство фундамента на 3 объектах: (Зеленодольский, Мензелинский, Пестречинский);

- кладка стен на 5 объектах: (Алексеевский, Елабужский, Нурлатский, Тюлячинский, Ютазинский);

- устройство кровли на 7 объектах: (Агрызский, Аксубаевский, Атнинский, Бугульминский, Буинский, Высокогорский (с. Шигали), Мамадышский);

- отделка, окна и двери, сети на 6 объектах: (Алькеевский, Апастовский, Высокогорский (с.Улля), Дрожжановский, Заинский, Кукморский).

**Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений**

По состоянию на 28 июня работы завершены   
на 1 объекте (Дрожжановский).

Продолжается строительство на 10 объектах, в том числе: - кладка стен на 2 объектах (Бавлинский, Бугульминский);

- устройство кровли на 2 объектах (Алексеевский, Менделеевский);

- отделка, окна и двери, сети на 5 объектах (Буинский, Сабинский, Сармановский, Мензелинский, Тетюшский);

- благоустройство на 1 объекте (Актанышский).

**«Программа первичной медико-санитарной помощи населению»**

По состоянию на 28 июня 2019 года:

- по строительству фельдшерско-акушерских пунктов из 45 объектов:

- на 1 объекте - в Нурлатском МО - работы завершены

- работы ведутся на 44 объектах в 41 МО:

- устройство фундаментов завершено на всех 44 объектах;

- устройство инженерных сетей завершено на 14 объектах в 12 МО;

Аксубаевский, Алексеевский – 2 объекта, Алькеевский, Альметьевский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Заинский, Мамадышский, Рыбно-Слободский, Сармановский – 2 объекта, Тетюшский, Черемшанский.

- монтаж модуля завершен на 7 объектах в 7 МО;

Буинский, Дрожжановский, Заинский, Менделеевский, Тетюшский, Тукаевский, Черемшанский

- ведется устройство наружных инженерных сетей на 6 объектах в 6 МО:

Балтасинский, Буинский, Кукморский, Менделеевский, Нижнекамский, Тукаевский.

- ведется поставка мебели и оборудования на 2 объектах: Заинский, Черемшанский.

- по строительству врачебных амбулаторий работы ведутся на всех 9 объектах в 9 МО:

- устройство фундаментов завершено на всех 9 объектах;

- устройство наружных инженерных сетей завершено на 4 объектах в 4 МО: Агрызский, Аксубаевский, Алькеевский, Камско-Устьинский.

- завершен монтаж модуля на 3 объектах в 3 МО: Агрызский, Алькеевский, Камско-Устьинский

- ведется монтаж модуля на 3 объектах в 3 МО: Аксубаевский, Альметьевский, Лаишевский

- по строительству офиса врачей общей практики в г.Казани   
(пос. Константиновка), не модульного исполнения (кирпич)):

- котлован – 100%

- фундамент – 1%

**Строительства универсальных спортивных площадок и блочно-модульных лыжных баз**

По состоянию на 28 июня по строительству универсальных спортивных площадок из 105 объектов в 45 МО;

- завершены работы на 31 объекте в 20 МО.

Ведутся работы на 69 объектах:

- ведется устройство основания на 29 объектах в 23 МО;

- устройство основания завершено на 39 объектах в 27 МО;

- ведется установка ограждения на 16 объектах в 12 МО;

- ведется устройство освещения на 39 объектах в 17 МО;

- ведется установка МАФ на 12 объектах в 7 МО.

- **по строительству блочно-модульных лыжных баз** работы ведутся на 6 объектах в 6 МО;

- ведется устройство внутренних инженерных сетей в смонтированных модулях на 3 объектах в 3 МО: Высокогорский, Зеленодольский, Мамадышский;

- ведется монтаж модуля на 2 объектах в 2 МО: Пестречинский, Чистопольский

- завершен монтаж фундамента в Менделеевском районе.

**Строительство коровников**

Объем финансирования составляет 400 млн. рублей. Запланировано строительство 13 коровников в 7 муниципальных образованиях Республики Татарстан (Актанышский, Балтасинский, Высокогорский, Кукморский, Лаишевский, Тукаевский, Ютазинский).

По состоянию на 27 июня работы ведутся на 12 объектах из 13.

**Строительство силосно-сенажных траншей**

Объем финансирования составляет 200 млн. рублей. Запланировано строительство 105 силосно-сенажных траншей мощностью 1 тыс. тонн и более в 28 муниципальных образованиях Республики Татарстан.

По состоянию на 27 июня работы ведутся на 59 объектах из 105.

На 17 объектах в 4 МО работы завершены.

**Детские сады с яслями**

В рамках национального проекта «Демография» в 2018-2019гг. запланировано строительство 29 детских садов с созданием ясельных мест с созданием 6010 мест, в том числе 3090 ясельных.

По состоянию на 28 июня 2019 года работы завершены на 2 объектах (Арский, Тукаевский).

Продолжается строительство на 27 объектах, в том числе:

- кладка стен на 1 объекте; г.Казань (Камая, поз 2);

- устройство кровли на 7 объектах; 2 в г.Альметьевске (ул.Бигаш и ул.Мира), 2 в г.Казани, Азнакаевский, 2 г.Н.Челны;

- отделка, окна и двери на 19 объектах: 7 в г.Казани, 4 в г.Н.Челны, Елабужский, Пестречинский, Мензелинский, Кайбицкий, Лаишевский, Нурлатский, 2 в г.Нижнекамске.