Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж 05 октября 2019 года

**Охрана труда в строительстве**

 Инспекцией государственного строительного надзора с начала 2019 года проведено 1 тыс. 117 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 288 постановлений на общую сумму 11 млн. 421 тыс.рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 981 организации – члена СРО. Содружество строителей РТ – 524 проверки; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 218 проверок; Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана» - 239 проверок.

**Ввод жилья**

По состоянию на 4 октября в республике введено в эксплуатацию 1 млн. 771,4 тысяч кв.м. жилья, что составляет 73% от плана (к соответствующему периоду прошлого года введено 102,6 %).

**Программа социальной ипотеки**

По инвестиционной программе ГЖФ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс.кв.м.

По состоянию на 4 октября в органы статистики отчитались по по 77 домам на 2 тыс. 886 квартир площадью 166,9 тыс.кв.м. По 88 объектам инвестиционной программы 2019 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находятся 40 объектов, из них по 7 объектам строительство завершено и по 11 объектам готовится отчет в органы статистики;

- в средней степени готовности находится 31 объект.

- в низкой степени готовности находится 17 объектов.

**Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ**

Строящийся 1 дом для 3 ветеранов (получили субсидии в 2015 г. – 3 ветерана) находится в высокой степени готовности. (г.Альметьевск мкр. «Западные ворота» поз. №22)

**Обеспечение жильем**

В пределах выделенных на 2019 год бюджетных средств запланировано обеспечить жильем 447 семей (на 688 млн. рублей), из них:

- 309 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье.

- 33 многодетные семьи, имеющие 5 и более детей;

- 54 молодые семьи;

- 51 гражданин, из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев

**Программа многоквартирного инвестиционного жилья**

По строящимся 47 многоквартирным инвестиционным жилым домам стадия готовности следующая:

- высокой степени готовности 32 дома;

- в средней степени готовности 15 домов.

**Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)**

План – 7 325 домов, введено – 6 666 домов, остаток – 659 домов.

В части индивидуального жилищного строительства по республике из плановых 7 тыс. 325 домов введено в эксплуатацию
6 тыс. 666 объектов.

**Федеральный проект**

**«Формирование комфортной городской среды» в 2019 году**

 По объектам программы общественных пространств работы ведутся на всех объектах, динамика за 2 недели – 7,18%. По малым городам работы начаты на всех 14 объектах, динамика – 14%.

**Реализация программы «Доступная среда»**

По программе «Доступная среда» запланирована адаптация 12 объектов общеобразовательных учреждений (5 школ, 5 ДОУ и 2 доп.образования) на общую сумму 21 млн. 494 тыс.руб (РФ – 12,14 млн.руб., РТ – 9,3 млн.руб., из них по ГИСУ: 16 млн. 313,4 тыс. руб; 5 млн. 189,6 тыс. руб. – на развитие адаптивного спорта).

 На 5 октября 2019 года работы завершены на 10 из 12 объектах, работы ведутся на 2 объектах.

**Фонд газификации** в 2019 году реализует  **программы:**

**- «Обеспечение** **населения водой в населенных пунктах РТ»**

Работы завершены. Построено 213,6 км трубопроводов (100%), установлено 42 водонапорные башни (100%), пробурено 35 скважин (100%).

**- «Восстановление** **уличного** освещения в населенных пунктах РТ»

Работы завершены. Установлено 12 тыс. 309 светильников (100%), проложено 237 км самонесущих изолирующих проводов (100%), установлено 171 вводное щитовое устройство (100 %).

**- «Замена котлов** в котельных бюджетных учреждений РТ»

Планируется на 64 объектах в 42 МО произвести замену 119 котлов. На 64 объектах подписаны акты ввода (100%).

**- «Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах РТ»**

По состоянию на 3 октября по данной программе жилые дома и объекты социально-культурной сферы обеспечены теплом (100%).

**Продолжается работа по программе «Модернизация систем водоотведения»**

Работы ведутся согласно графику, выполнение составляет 36%.

**Строительство коровников и овцеводческих ферм**

По состоянию на 4 октября работы завершены на 7 объектах из 15 (Актанышский, Тетюшский районы). Работы ведутся на 8 объектах.

**Строительство силосно-сенажных траншей**

По состоянию на 4 октября работы завершены на 80 объектах из 97. Работы ведутся на 27 объектах.

**Капитальный ремонт коровников**

По состоянию на 3 октября работы завершены на 112 объектах из 145. Работы ведутся на 33 объектах.

**Капитальный ремонт машинно-тракторных парков**

По состоянию на 3 октября работы завершены на 51 объектах из 63. Работы ведутся на 12 объектах.

**Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств**

По состоянию на 3 октября работы завершены на 114 объектах из 123. Работы ведутся на 9 объектах.

**О пуске тепла**

Отопительный период 2019/2020 годов в Республике Татарстан начался с 3 сентября 2019 года. В первую очередь подключались к отоплению объекты образования и здравоохранения.

По данным МО на 3 октября 2019 произведен запуск 2 тыс. 980 котельных (100%).

Отапливается:

* 17 тыс. 49 МКД (100%);
* 1 тыс. 506 школ (100%);
* 1 тыс. 755 детских садов (100%);
* 1 тыс. 994 объектов здравоохранения (100%);
* 1 тыс. 960 объектов культуры (100%);
* 288 объектов спорта (100%);
* 181 объект соцзащиты (100%).