Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 26 октября 2019 года**

Программа капремонта МКД 2019 года

Выполнение по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) составляет 5 млрд. 387 млн. 625 тыс. рублей. Это 97,9% от общего объема работ.

**По отрасли «Образование» реализуется 3 программы в 6 направлениях**

Из них завершены работы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и коррекционных школ, капитальному ремонту функциональных зон в общеобразовательных и коррекционных школах.

**По строительству детских садов с яслями:**

Из 30 объектов на сегодняшний день завершены строительством и получили разрешения на ввод в эксплуатацию 25 объектов, по 5 объектам работы продолжаются.

**По капитальному ремонту дошкольных учреждений** на 24 октября работы завершены на 100 объектах из 112. Работы продолжаются на 12-ти объектах.

**Капитальный ремонт ресурсных центров**

По состоянию на 24 октября работы завершены на 13-ти объектах капремонта из 15. Работы ведутся на 2 объектах.

**Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей**

По состоянию на 24 октября работы завершены на 4-х объектах из 12. Работы ведутся на 8-ми объектах.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

По состоянию на 24 октября работы завершены на 6-ти объектах из 9. Работы ведутся на 3-х объектах.

«Программа первичной медико-санитарной помощи населению» **По строительству фельдшерско-акушерских пунктов** по состоянию на 25 октября работы завершены на 40 объектах из 45.

Работы ведутся на 5 объектах:

- отделочные работы на 2 объектах.

- устройство внутренних и наружных инженерных сетей на 2 объектах.

- поставка мебели и оборудования на 1 объекте.

**По строительству врачебных амбулаторий** по состоянию на 25 октября работы завершены на 8 объектах из 9. Работы ведутся на 1 объекте в Камско-Устьинском районе.

**По капитальному ремонту объектов здравоохранения** по состоянию на 25 октября работы завершены на 8 объектах из 9. Работы ведутся на 1 объекте.

**Строительство Сельских клубов**

По состоянию на 25 октября работы завершены на 14 объектах.

 Работы ведутся на 6 объектах, в том числе:

- кладка стен на 1 объекте.

- отделка, окна и двери, сети на 3 объектах.

- устройство инженерных сетей, благоустройство на 2 объектах.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

По состоянию на 24 октября работы завершены на 37-ми объектах из 40. Работы ведутся на 3-х объектах.

**Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений**

По состоянию на 25 октября работы завершены на 10 из 11 объектов. Работы ведутся на 1 объекте в Менделеевском районе - устройство внутренних и наружных сетей.

**Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения**

По состоянию на 25 октября 2019 года работы ведутся на всех 22 объектах:

- устройство фундаментов завершено на всех 22 объектах.

- выполнен монтаж модуля на 13 объектах.

- ведется монтаж модуля на 2 объектах.

- ведется устройство наружных инженерных сетей на 13 объектах.

- ведется устройство внутренних инженерных сетей на 1 объекте.

- благоустройство на 1 объекте.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

По состоянию на 24 октября работы завершены на 29-ти объектах из 34. Работы ведутся на 5-ти объектах.

**Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов**

По состоянию на 24 октября работы завершены на 9-ти объектах из 13. Работы ведутся на 4 объектах.