Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж 02 ноября 2019 года

**Охрана труда в строительстве**

 Инспекцией государственного строительного надзора с начала 2019 года проведено 1 тыс. 210 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 304 постановления на общую сумму 12 млн. 304 тыс.рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 1 тыс. 88 организаций – члена СРО. Содружество строителей РТ – 582 проверки; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 233 проверки; Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана» - 273 проверки.

**Ввод жилья**

По состоянию на 1 ноября в республике введено в эксплуатацию 1 млн. 867,9 тысяч кв.м. жилья, что составляет 77,7% от плана (к соответствующему периоду прошлого года введено 96 %).

**Программа социальной ипотеки**

По инвестиционной программе ГЖФ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс.кв.м.

По состоянию на 1 ноября 2019 года в органы статистики отчитались по 91 дому на 3 тыс. 433 квартиры площадью 192,3 тыс.кв.м.

По 74 объектам инвестиционной программы 2019 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находятся 37 объектов, из них по 8 объектам строительство завершено;

- в средней степени готовности находится 24 объекта

- в низкой степени готовности находится 13 объектов.

**Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ**

Строящийся 1 дом для 3 ветеранов (получили субсидии в 2015 г. – 3 ветерана) находится в высокой степени готовности. (г.Альметьевск мкр. «Западные ворота» поз. №22)

**Обеспечение жильем**

В пределах выделенных на 2019 год бюджетных средств запланировано обеспечить жильем 447 семей (на 688 млн. рублей), из них:

- 309 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье.

- 33 многодетные семьи, имеющие 5 и более детей;

- 54 молодые семьи;

-51 гражданин, из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

**Программа многоквартирного инвестиционного жилья**

Из планируемых к вводу в 2019 году 131 многоквартирного инвестиционного дома на сегодня введено в эксплуатацию 95 домов площадью 759,3 тыс.кв.м.

По строящимся 36 многоквартирным инвестиционным жилым домам стадия готовности следующая:

- высокой степени готовности 30 домов;

- в средней степени готовности 6 домов.

**Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)**

План – 7 325 домов, введено – 7 048 домов, остаток – 277 домов.

В части индивидуального жилищного строительства по республике из плановых 7 тыс. 325 домов введено в эксплуатацию
7 тыс. 48 объектов площадью 916,3 тыс.кв.метров.

**Федеральный проект**

«Формирование комфортной городской среды» в 2019 году

 По объектам программы общественных пространств работы ведутся на всех объектах.

**Реализация программы «Доступная среда»**

 На 2 ноября 2019 года работы полностью завершены на всех 12 объектах.

**Фонд газификации в 2019 году реализует 5 программ:**

4 программы завершены:

- «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ»;

- «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ»;

- «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ»;

- «Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах РТ».

Продолжается работа по программе «Модернизация систем водоотведения». В программу включено 35 объектов на сумму 421,5 млн.рублей. Работы ведутся согласно графика.

**По отрасли «Сельское хозяйство» реализуется 5 программ.**

Из них программы капитального ремонта коровников, машинно-тракторных парков и зернотоковых хозяйств завершены.

**Строительство коровников и овцеводческих ферм**

По состоянию на 1 ноября работы завершены на 11 объектах из 15 (Актанышский, Кукморский, Тетюшский, Тукаевский, Ютазинский районы). Работы ведутся на 4 объектах.

**Строительство силосно-сенажных траншей**

По состоянию на 1 ноября работы завершены на 87 объектах из 96. Работы ведутся на 9 объектах.