|  |  |
| --- | --- |
|  | Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры |

**КМ РТ 3 этаж 09 ноября 2019 года**

Программа капремонта МКД 2019 года

Выполнение по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) составляет 5 млрд. 390 млн. 469 тыс.рублей, что составляет 98,46% от общего объема работ.

**Детские сады с яслями**

В рамках национального проекта «Демография» в 2018-2019гг. запланировано строительство 30 детских садов с созданием 6130 мест, в том числе 3110 ясельных.

Из 30 объектов на сегодняшний день завершены строительством и получили разрешения на ввод в эксплуатацию 25 детских садов.

**По капитальному ремонту дошкольных учреждений** на 8 ноября работы завершены на 101 объекте из 112. Работы продолжаются на 11-ти объектах.

**Капитальный ремонт ресурсных центров**

По состоянию на 8 ноября работы завершены на 13-ти объектах капремонта из 15. Выполнение работ ведется на 2 объектах.

**Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей**

По состоянию на 7 ноября работы завершены на 4-х объектах из 12. По оставшимся 8-ми объектам работы продолжаются.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

По состоянию на 8 ноября работы из 9-ти объектов осталось завершить только один.

**Строительство Сельских клубов**

По состоянию на 8 ноября работы завершены на 14 объектах.

Работы ведутся на 6 объектах, в том числе:

- кладка стен на 1 объекте.

- отделка, окна и двери, сети на 3 объектах.

- устройство инженерных сетей, благоустройство на 2 объектах.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

По состоянию на 8 ноября работы из 40-ка объектов осталось завершить 3.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

На 8 ноября из 34-х объектов осталось завершить работы на 4-х.

**Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов**

По состоянию на 8 ноября из 13-ти объектов осталось завершить работы на 2-х объектах.