Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

КМ РТ 3 этаж 7 декабря 2019 года

Программа капремонта МКД 2019 года

По программе капремонта МКД 2019 года планируется ремонт 935 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн.кв.метров. Принимают участие 42 МО (кроме Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов).

Объем финансирования 5 млрд. 619 млн. 519 тыс.рублей в т.ч.:

Бюджет РТ – 1 млрд. 026,69 млн.руб.;

Бюджет МО – 1 млрд. 82,24 млн.руб.;

Средства граждан – 3 млрд. 510,59 млн.руб. Работы завершены по 933 МКД.

**Детские сады с яслями**

Из 30 объектов на сегодняшний день завершены строительством и получили разрешения на ввод в эксплуатацию 28 детских садов.

**По капитальному ремонту дошкольных учреждений** на 5 декабря работы завершены на 104 объектах из 112. Работы продолжаются на 8-ми объектах.

**Капитальный ремонт ресурсных центров**

По состоянию на 5 декабря работы завершены на 14-ти объектах капремонта из 15-ти. Выполнение работ ведется на
1-м объекте.

**Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей**

По состоянию на 5 декабря работы завершены на 9-ти объектах из 12. По оставшимся 3-м объектам работы продолжаются.

**Строительство Сельских клубов**

По состоянию на 6 декабря работы завершены
на 16 объектах: Агрызский, Аксубаевский, Алькеевский, Апастовский, Атнинский, Бугульминский, Буинский, Высокогорский (2 объекта), Дрожжановский, Заинский, Зеленодольский, Мамадышский, Мензелинский, Тюлячинский, Ютазинский

На 4 объектах ведутся отделка, окна и двери, сети: Алексеевский, Елабужский, Кукморский, Пестречинский.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

По состоянию на 5 декабря из 40-ка запланированных объектов осталось завершить работы на 1-ом.

**Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения**

По состоянию на 6 декабря 2019 года:

- на 1 объекте в Нурлатском районе работы завершены;

- работы ведутся на 21 объекте.