Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

КМ РТ 3 этаж 15 февраля 2020 года

**Охрана труда в строительстве**

Инспекцией государственного строительного надзора с начала года проведено 46 проверок.

 За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 12 постановлений на общую сумму 380 тыс.рублей.

Саморегулируемыми организациями проведены проверки 96 организаций – членов СРО. Содружество строителей РТ – 55 проверок. Союз «Объединение профессиональных строителей» - 15 проверок. Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана» - 26 проверок.

В целях привлечения внимания к вопросам охраны труда в этом году 16-й раз проводится республиканский конкурс «Лучшая организация по охране труда строительной отрасли».

Победители определяются по 3-ем номинациям: среди строительных, специализированных монтажных организаций, а также предприятий стройиндустрии.

**Ввод жилья**

По программам жилищного строительства, направленым на обеспечение ввода жилья - социальная ипотека, МКД инвестиционное, малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) по состоянию на 14 февраля в республике введено в эксплуатацию 387,2 тыс кв.метров жилья (13,0% от плана, 137,8% к уровню прошлого года).

**Программа социальной ипотеки**

По инвестиционной программе ГЖФ на 2020 год запланирован ввод в эксплуатацию 130 домов на 4 тыс 970 квартир общей площадью 273,6 тыс кв.метров.

По состоянию на 14 февраля в органы статистики отчитались по 10-ти домам на 108 квартир площадью 5,2 тыс кв.метров.

По оставшимся 120-ти объектам инвестиционной программы
2020 года, степень гото вности домов следующая:

- в высокой степени готовности находятся 26 объектов площадью 101,2 тыс кв.метров;

- в средней степени готовности находится 52 объекта площадью 68,6 тыс кв.метров;

- в низкой степени готовности находятся 42 объекта площадью 98,5 тыс кв.метров.

**Многоквартирное инвестиционное жилье**

По программе многоквартирного инвестиционного жилья в 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 177-ми многоквартирных домов жилой площадью 1 млн 317,2 тыс кв.метров. В основном это инвестиционное жилье, строящееся по старым правилам (постановление Правительства РФ от 22.04.2019 № 480) на деньги дольщиков, передаваемые напрямую застройщикам.

Введено в эксплуатацию 30 многоквартирных жилых домов площадью 217,3 тыс кв.метров.

Стадия строительства вводных объектов 2020 года следующая:

- в высокой степени готовности (70%-100%) - 74 дома;

- в средней степени готовности (30%-70%) - 60 домов;

- в низкой степени готовности (0%-30%) - 13 дома.

**Индивидуальное жилищное строительство**

По линии индивидуального жилищного строительства в 2020 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 10 тыс 680 домов площадью 1 млн 388,2 тыс кв.метров. На 14 февраля введено в эксплуатацию 1 267 индивидуальных жилых домов площадью 164,7 тыс кв.метров.

**Обеспечение жильем**

По программам оказания государственнной поддержки гражданам в обеспечении жильем (дети-сироты, многодетные и молодые семьи, вынужденные переселенцы, переселенцы с Крайнего Севера и чернобыльцы) планируется улучшить жилищные условия 728-ми семей на сумму 1 млрд 193,4 млн рублей, из них:

-  **600 детей-сирот** и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье;

**- 46 многодетных семей,** имеющие 5 и более детей (в том числе 2 семьи, имеющие 10 детей);

На 14 февраля сертификаты оформлены 21-ной многодетной семье (на сумму 95 млн 032 тыс.рублей).

**- 47 молодых семей**;

**- 35 граждан, из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.**

На 14 февраля оформлено 12 сертификатов:

- 5 чернобыльцам (на сумму 13 млн 114 тыс.рублей);

Буинский – 1, Зеленодольский – 2, г.Казань – 1, Мамадышский – 2.

- 5 вынужденным переселенцам (на сумму 13 млн 230 тыс.рублей);

Кукморский – 1, г. Казань – 2, г.Наб.Челны – 1, Ютазинский – 1.

- 2 переселенцам с Крайнего Севера (на сумму 3 млн 203 тыс.рублей).

В.Услонский – 1, Мамадышский – 1.