Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

 Завершается реализация республиканских программ капитального ремонта объектов социальной и культурной сферы. В них включены 3,5 тысячи объектов (3481), а финансовый объем программных мероприятий этого года составляет более 23 млрд рублей.

 На сегодня выполнение программ капитального ремонта оценивается в 92%. Из 27-ми (19 капремонт 8 смежные кап ремонт и стройка) программ завершены 12, в которые входят 987 объектов. В финансовом выражении это 2,2 млрд рублей.

Завершенные программы капитального ремонта:

**1)** Зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия

**2)** Зданий, подведомственных учреждений управлению ветеринарии

**3)** Зданий (помещений) Исполнительных комитетов (Советов) поселений

**4)** Зданий общежитий

**5)** Административных зданий лесничеств, участковых лесничеств и лесхозов

**6)** Муниципальных архивов

**7)** Образовательных учреждений отрасли культуры

**8)** Пищеблоков общеобразовательных организаций. Наряду с ремонтом помещений, данная программа включает в себя приобретение и поставку оборудования;

**9)** Ресурсных центров.

**10)** Сетей газопотребления с заменой котлов в котельных, установкой блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения, обеспечивающих теплоснабжение бюджетных учреждений.

**11)** Программа восстановления уличного освещения в населенных пунктах.

**12)** Водообеспечение и устройство площадок ТБО в садоводческих некоммерческих товариществах.

**О программах, реализация которых в настоящее время продолжается.**

Крупнейшая из них - программа капитального ремонта образовательных учреждений. В рамках программы:

- Завершен ремонт во всех 10-ти коррекционных и 33-х (тридцати трех) муниципальных школах;

- отремонтированы 116 функциональных зон;

- выполнены программные мероприятия по организации Доступной среды в 4-х образовательных учреждениях.

Всего в сфере образования республика реализует 3 программы, в которые суммарно входят 413 объектов.

Остается завершить ремонт в 6-ти детских садах. 43 садика закончены.

- В республике последовательно модернизируется система здравоохранения. Программа капитального ремонта медицинских стационаров реализуется в Татарстане уже не первый год. Работы по программе выполнены на 86%.

9 объектов готовы, соответственно, столько же остаются у подрядчиков в работе.

- По программе капитального ремонта зданий, подведомственных Министерству внутренних дел работы выполнены на 80% от плана в программу включены 9 объектов. К настоящему времени полностью завершены 5 из них.

- В программу ремонта детских оздоровительных лагерей в этом году включены 6 объектов, из которых полностью готовы 2 - это спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка» в Зеленодольском районе и детский лагерь «Звездный» молодежного объединения «Сэлэт», расположенный в Лаишевском муниципальном районе. 4 объекта пока остаются
у подрядчиков в работе. Выполнение строительно-монтажных работ по программе оценивается в 91%.

- Программа капитального ремонта подростковых клубов выполнена более чем на 77%. В этом году в нее включены 9 объектов из 6-ти муниципальных районов.

- Заканчиваются работы по программе капитального ремонта спортивных объектов.

 В программу включено 18 объектов. 15 из них – готовы. Остается завершить работы на 3-х программных объектах.

- На финальной стадии находятся работы по программе капитального ремонта объектов управления Федеральной службы войск национальной гвардии – к текущей дате подрядчики закрыли почти 99% строительно-монтажных работ.

**-** Из 27 объектов, предусмотренных программой капремонта стационарных организаций социального обслуживания, не сдан только один. Строительно-монтажные работы выполнены более чем на 98%.

О реализации программ по модернизации инженерной инфраструктуры и капитальному ремонту многоквартирных жилых домов. Суммарный объем указанных программ составляет 8,4 млрд рублей, а их география охватывает все 45 муниципальных образований республики.

- По программе «Модернизация очистных сооружений и капитальному ремонту сетей канализации» из 8-ми объектов завершены 6.
В работе у подрядчиков находятся 2 объекта в 2-х муниципалитетах. Выполнение СМР оценивается в 94%.

- Программа «Реконструкция, строительство сетей газораспределения, внутридомовых сетей газопотребления, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения» завершена в 10-ти районах республики. 3 муниципальных образования реализацию программных мероприятий пока продолжают. В целом работы выполнены на 98%.

- На этой неделе завершена программа «Водообеспечение и устройство площадок твердых бытовых отходов» в садоводческих некоммерческих товариществах.

- По программе «Обеспечение населения питьевой водой» полностью реализовали запланированные мероприятия 42 муниципальных района республики. В трех муниципалитетах работы еще продолжаются. В целом работы в рамках программы выполнены
на 97%.