*Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения*

Завершается реализация республиканских программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы. На ремонт 3,5 тысяч объектов в этом году республика выделяет свыше 23-х млрд рублей. К настоящему времени по всем программам работы в целом выполнены на 96%.

Из 3-х программ, входящих в сферу образования, незавершенной остается только программа капитального ремонта образовательных учреждений. Это самый объемный блок – в этом году ремонтируется 413 образовательных объектов.

Завершаются работы по ремонту в детском саду №104 г.Казани, объем работ составляет 95%. Отремонтированы 48 учреждений.

- Из 18-ти объектов, включенных в программу капитального ремонта медицинских стационаров, в работе у подрядчиков остается 4. В целом программные мероприятия выполнены на 93%.

- В 94% оценивается общее выполнение работ по программе капитального ремонта зданий, подведомственных Министерству внутренних дел – 5 объектов сданы, 4 пока в работе.

- Из 6-ти объектов включенных в программу ремонта детских оздоровительных лагерей готовы 4. СМР по программе выполнены на 96%.

- На финальной стадии находятся работы, предусмотренные программой капитального ремонта спортивных объектов. Подрядчики сдали 16 объектов.

По программ модернизации инженерной инфраструктуры, завершена реализация всех 6-ти своих программ, включающих 881 объект общей сметной стоимостью 1,4 млрд рублей.

На этой неделе подрядчиками завершены последние объекты в рамках:

- программы «Модернизации очистных сооружений и капитальному ремонту сетей канализации»

- и программы «Реконструкции, строительства сетей газораспределения, внутридомовых сетей газопотребления, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения».

О ходе работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

По данным Государственной информационной системы «Мониторинг жилищного фонда» лимит к текущей дате освоен на 99%. Продолжаются работы в 10 муниципальных образованиях.

По перечислению средств в Фонд из бюджета муниципальных образований.

 Программа капремонта многоквартирных домов на 15% финансируется из средств муниципалитетов.

 На сегодняшний день на счета Фонда из местных бюджетов поступило 740 млн рублей, или 64% от предусмотренного программой объема.
Не в полном объеме средства перечислили город Казань и Альметьевский муниципальный район.

 По имеющейся информации составлены графики перечисления и в ближайшее время средства будут направлены в Фонд ЖКХ.

Министерством совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами республики проведена комплексная работа по формированию перечней программ на 2022 год.

30 программ должны быть утверждены распоряжениями Правительства республики.