*Информация о капитальном ремонте объектов социально-культурной сферы и многоквартирных домов в рамках республиканских и федеральных программ.*

В **сфере образования** в текущем году ремонтируется 317 объектов по 5 программам.

На **общеобразовательных учреждениях** объем выполненных работ достиг 51%. В этом году капремонт, осуществляемый на республиканские и федеральные средства, пройдет в 119 школах и школах-интернатах.

**Детские сады** ремонтируются в рамках республиканской программы – здесь строительно-монтажные работы закрыты на 45%.

Программа **ремонта пищеблоков** выполнена на 13% от планового объема строительно-монтажных работ.

Мероприятия по ремонту **ресурсных центров** выполнены на 55%.

Здания 4 общежитий образовательных учреждений отремонтированы на 43% Эти работы, равно как ремонт пищеблоков и ресурсных центров, ведутся в рамках республиканских программ.

По отрасли «**Здравоохранение**» в течение года будут отремонтированы 56 объектов. Почти половина из них относятся к первичному медицинскому звену. Объем выполненных работ на объектах оценивается на сегодня в 58 % .

- 24 объекта включены в республиканскую программу капитального ремонта стационаров: подрядчиками закрыто 68% от общего объема строительно-монтажных работ.

**Культура.** Работы по капремонту идут на 17-ти объектах отрасли.

По сельским домам культуры выполнение работ составило 54%

И по образовательным учреждениям культуры подрядчики закрыли 51% от запланированного объема работ

В сфере **экологии и охраны природных ресурсов** программные мероприятия проводятся на 31 объекте. В целом их выполнение оценивается в 34 %

По линии **Министерства по делам молодежи** реализуются
4 республиканских программы, включающие в себя в общей сложности 30 объектов.

- Это 6 молодежных центров – работы по ним выполнены на 56%.

- 6 оздоровительных лагерей также на 56%

- 3 подростковых клуба, завершить из которых осталось только клуб в Алексеевском районе республики. Выполнение строительно-монтажных работ составляет 62%.

- 15 зданий Центров психолого – педагогической помощи. В целом по программе выполнение строительно-монтажных работ составляет 59%.

В сфере **спорта** республика реализует программу по ремонту спортивных учреждений. Запланированные мероприятия выполнены на 57%

- по линии **Минсоцзащиты** ведется капитальный ремонт 6 стационарных организаций социального обслуживания, где плановый объем работ закрыт на 50%. На этой неделе сданы 2 объекта: в Нижнекамском и Агрызском районах.

По линии **сельского хозяйства** реализуются 3 программыремонта республиканских и федеральных административных зданий.

- По программе капремонта Управлений сельского хозяйства и продовольствия остается завершить 1 объект из 9. Строительно-монтажные работы составляет 90%.

В рамках программы по ремонту учреждений, подведомственных Главному управлению ветеринарии, несданным остается единственный объект в Нижнекамске, ремонт которого находится в финальной стадии.

- По ремонту зданий «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРа» к текущей дате выполнение программы составляет 88%.

Также идет ремонт следующих **административных зданий**:

- муниципальных архивов: работы выполнены на 72%.

- исполнительных комитетов сельских поселений – строительно-монтажные работы закрыты на 88%.

- зданий мировых судей – в программу входят 3 объекта. Данная программа выполнена на 54%.

- И по программе капитального ремонта административных зданий лесничеств и лесхозов ведется ремонт объекта в Сабинском районе, где выполнение строительно-монтажных работ на сегодня оценивается в 70%.

По программе **«Обеспечение населения питьевой водой»** строительно-монтажные работы выполнены на 31 %. На этой неделе полностью завершены работы в Бавлинском районе.

- По программе «**Восстановления уличного освещения**»работы, в соответствии с графиком, охватывают 452 населенных пункта. О завершении на этой неделе отчитались 158 поселений в 14 муниципальных образованиях. Строительно-монтажные работы составили 61 %

Программа **«Реконструкция и капитальный ремонт сетей газопотребления с заменой котлов в котельных бюджетных учреждений»**. В работе все 40 объектов программы. Их выполнение составляет 29 %. В Балтасинком районе работы завершены.

Ведутся работы по реализации программы **реконструкции и строительства сетей газораспределения, внутридомовых сетей газопотребления, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения в городах и районах**. Выполнение СМР - 6 %.

Также ведутся работы по **программе водообеспечения и устройства площадок твердых бытовых отходов в садоводческих товариществах**. В рамках водообеспечения работы выполнены на 22%, по устройству площадок твердых бытовых отходов выполнено на 23%.

- 15 объектов инженерных сетей будут модернизированы в рамках республиканской и федеральной составляющей. Выполнение работ составляет 31 %

- строительство системы водоснабжения с водозаборным узлом для города Нурлат входит в паспорт федерального проекта «Чистая вода».Здесь выполнение работ оценивается в 36 %

О ходе **капитального ремонта многоквартирных домов.**

По информации, предоставленной Фондом, строительно-монтажные и сезонные работы выполнены на 37%. На сегодняшний день работы на стадии завершения в 68 МКД. В 29 многоквартирных домах заменены 69 лифтов. 31 дом полностью готов

*О платежной дисциплине жителей и задолженности предприятий и организаций за поставленные энергоресурсы.*

В прошлом месяце среднереспубликанский уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в среднем по Татарстану составил 98,1%,что выше показателей прошлого года на 0,6%.

Общая сумма задолженности населения за поставленные жилищно-коммунальные услуги на 1 июня 2022 года составила 8,9 млрд рублей.

Доля платежей совершенных в электронном формате в общем объеме достигла 70,5%. Долю от 50 до 70,5% демонстрируют 26 районов.