**О реализации программ строительства жилья, социально-значимых и культурных объектов, общественных пространств и обеспечения жильем отдельных категорий граждан.**

Строительство жилья выполнено на 69% от годового плана. Сдано 1 млн 913 тысяч квадратных метров.

Из 150 тыс кв. метров, которые необходимо сдать в рамках программы соципотеки, готовы почти 100 тыс.

По линии индивидуального жилья готовы 8 тыс. 920 домов или 74% от запланированного годового объема.

В коммерческом строительстве строители превысили планку в 62%, сдав к текущей дате 79 многоквартирных домов из 148. Площадь введенного в эксплуатацию коммерческого жилья составляет 576 тыс кв. метров.

*О реализации программ обеспечения жильем льготных категорий граждан*.

Самая многочисленная категория в данной программе – это дети-сироты: в этом году ими должны быть получены 600 квартир. Из них:

- На 423 жилых помещения Минземимуществом проводятся мероприятия по объявлению аукциона

- на 177 жилых помещений между Минземимуществом и Государственным жилищным фондом заключены государственные контракты.

Вторая по численности категория – молодые семьи. По всем 50 получателям финансирование до муниципалитетов доведено в полном объеме. Молодыми семьями сейчас проводится подбор квартир на рынке жилья.

В категорию «Многодетные семьи, воспитывающие 5 и более детей»,

в этом году входят 25 получателей.
12 сертификатов - площадью 1 318 кв. метров – уже реализовано.

По четвертой категории – «Вынужденные переселенцы, переселенцы
с Крайнего Севера и чернобыльцы» - из 8 сертификатов оформлено 4.

*О реализации программных мероприятий по строительству социальных, культурных, образовательных, спортивных объектов и благоустройству общественных пространств.*

- По Госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» до конца года необходимо выполнить обустройство 7 площадок под компактную жилищную застройку. Выполнение работ находится на уровне 8%

- По федеральному проекту «Жилье» реализуются 3 объекта; их готовность оценивается в 21%.

**-** поФедеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»расселены 507 человек, которые ранее занимали 216 квартирыплощадью 5 тыс.922 кв.м.

Строительство образовательных объектов ведется в этом году в рамках Национальных проектов и Государственных программ.

- 3 школы в Сабинском, Кукморском и Тукаевском районах, а также учреждение в Мамадыше, строящееся по совмещенному проекту: школа на 240 и детский сад на 120 мест. В целом по данным объектам работы выполнены на 64%.

Продолжается строительство объектов здравоохранения. В Национальный проект и республиканские программы в общей сложности включен 61 медицинский объект.

Большая их часть относится к первичному звену. Строительство 52 ФАПа выполнено на 46%.

- 2 поликлиники в Зеленодольском и в г. Казани, 3 центральных районных больницы в Апастовском, Пестречинском, Лениногорском районах, 2 офиса врача общей практики в Альметьевском и Арском районах. Общее выполнение строительно-монтажных работ 25%.

- Здания стационарных медицинских учреждений – в городах Чистополь и Казань – строятся по республиканской программе «Строительство и капремонт стационаров». Выполнение строительно-монтажных работ в этой части мы оцениваем в 81%.

По Нацпроекту «Культура» работы по 7 объектам выполнены на 20%.

- Строительство здания драмтеатра «Мастеровые» в Набережных Челнах, входящего в Госпрограмму «Развитие культуры», оценивается в 81%

Мероприятия по охране окружающей средытакже реализуются в рамках федеральных программ. Так, продолжается реконструкция биологических очистных сооружений в г.Казани, где строительно-монтажные работы выполнены на 34%. Рекультивация иловых полей выполнена на 9%. (ведутся в рамках проекта «Оздоровление Волги»).

Рекультивация Самосыровского полигона в Казани – по федеральному проекту «Чистая страна». Строительно-монтажные работы закрыты на 37%.

Частью природоохранных мероприятий является и берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в Камском Устье, строительно-монтажные работы выполнены на 2%.

Продолжается масштабная работа по благоустройству общественных пространств. В этом году запланировано обновление 65 территорий.

- На сегодняшний день общее выполнение работ составляет 22%.

Кроме того, в рамках республиканских программ строятся:

- 6 крытых футбольных манежей, где работы выполнены на 24%,

- 4 универсальные спортивные площадки и одна блочно-модульная лыжная база. Строительно-монтажные работы закрыты на 66%.

- 6 детских оздоровительных лагерей. Объем выполненных строительно-монтажных работ - 43%

 - административное здание Министерства внутренних дел «Верхнеуслонский» - 19%

- 9 зданий исполнительных комитетов – их готовность оценивается в 55%.

- И на 35% выполнены работы по программе «Строительство пунктов комплексного обслуживания населения».