*Информация о вводе жилья.* На сегодняшний день выполнение годового плана составляет 72%. Сдано 1 ммн 994 тысяч квадратных метров. Из 150 тысяч квадратных метров, которые необходимо сдать в рамках программы соципотеки, готовы почти 100 тысяч.

По линии индивидуального жилья сдано 1 млн 319 тысяч кв.м. Это 9 тыс. 452 дома или 78% от запланированного годового объема.

В коммерческом строительстве строители превысили планку в 62%, сдав к текущей дате 79 многоквартирных домов из 148. Площадь введенного в эксплуатацию жилья составляет 576 тысяч квадратных метров.

*О реализации программ обеспечения жильем льготных категорий граждан.*

По 600 квартирам для детей-сирот:

- На 423 жилых помещения Минземимуществом проводятся мероприятия по объявлению аукциона - на 177 жилых помещений между Минземимуществом и Государственным жилищным фондом заключены государственные контракты.

По 50 молодым семьям в 22 муниципальных образованиях - сейчас проводится подбор квартир на рынке жилья.

По 25 «Многодетным семьям, воспитывающие 5 и более детей» - на сегодняшний день реализовано 15 сертификатов площадью 1 582 кв.м.

*О реализации республиканских и федеральных программ по строительству социально-культурных объектов и благоустройству общественных пространств.*

*На поддержку жилищного строительства и стимулирование рынка* направлены 2 федеральных мероприятия:

- по Госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» выполнение работ достигло 30%. На этой неделе завершены работы по комплексному обустройству площадки под компактную жилищную застройку в селе Конь Пестречинского района.

- По федеральному проекту «Жилье» реализуются 3 объекта; их готовность оценивается в 22%

**-** поФедеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»расселены 529 человек, которые ранее занимали 224 квартирплощадью 6 тыс.169 кв.м.

По строительству **образовательных** **объектов,** которое ведется в рамках Национальных проектов и Государственных программ.

- выполнение работ по 3 школам, а также по совмещенному проекту школы с детским садом достигло 70%. Самый высокий процент выполнения - по школе в Богатых Сабах 90%.

- по детскому саду объем строительно-монтажных работ составляет 35%.

Продолжается строительство 61 объекта по отрасли **здравоохранение.** Большая часть из них относится к первичному звену. Среди них:

- 52 фельдшерско-акушерских пункта: выполнение строительно-монтажных работ составляет 56%. На этой неделе завершены объекты в Бугульминском и Нурлатском районах.

- 2 поликлиники, 3 центральных районных больницы, 2 офиса врача общей практики. Здесь подрядчики закрыли 30% работ.

- 2 здания стационарных медицинских учреждений строятся по республиканской программе «Строительство и капремонт стационаров». Выполнение работ по ним достигло 86%.

По учреждениям **культуры** строятся 8 объектов:

- По Нацпроекту «Культура» работы по 7 объектам выполнены на 27%.

- Строительство здания драмтеатра «Мастеровые» в Набережных Челнах, входящего в Госпрограмму «Развитие культуры», оценивается в 85%.

В рамках 4-х масштабных федеральных мероприятий по **охране окружающей среды идет:**

 - реконструкция биологических очистных сооружений в г.Казани, где строительно-монтажные работы выполнены на 36%

- рекультивация иловых полей - выполнение работ составляет 10%.

- рекультивация Самосыровского полигона в Казани. Здесь строительно-монтажные работы закрыты на 37,5%.

- и берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в Камском Устье, объем работ составляет 7%. Данный объект переходящий на 2023 год.

Традиционно большой объем работ предусмотрен по благоустройству общественных пространств в рамках федеральных и республиканских средств.

- На сегодняшний день общее выполнение работ по 65 территориям составляет 30%.

В рамках республиканских программ строятся:

- 6 крытых футбольных манежей, где работы выполнены на 35%,

- 4 универсальные спортивные площадки и одна блочно-модульная лыжная база. Строительно-монтажные работы закрыты на 86%. Завершены спортивные площадки в г.Казани и Сармановском районе, а также лыжная база в Камско-Устьинском районе.

- 6 детских оздоровительных лагерей. Объем работ составляет 50%.

- административное здание Министерства внутренних дел «Верхнеуслонский» - 19%.

- 9 зданий исполнительных комитетов – их готовность оценивается в 61%.

- И на 46% выполнены работы по программе «Строительство пунктов комплексного обслуживания населения».

**О ситуации с охраной труда и профилактикой производственного травматизма.**

Строящиеся объекты находятся в поле зрения контрольно-надзорных органов постоянно. Больше всего проверок с начала года – 968 - провели своими силами саморегулируемые организации. 797 проверочных мероприятий за тот же период осуществила Инспекция госстройнадзора. По итогам мероприятий специалистами ведомства вынесено 40 постановлений на сумму 565 тысяч рублей.

Главное инвестиционно-строительное управление с января выходило на объекты с целью контроля законодательства по охране труда 461 раз, где ыыявлено 641 нарушение.