О ходе реализации программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы и многоквартирных домов, информация по модернизации инженерной инфраструктуры в рамках республиканских и федеральных программ.

По объектам сферы образования ситуация следующая:

- 166 пищеблоков ремонтируемых в общеобразовательных учреждениях в рамках республиканской программы завершены.

- по ремонту зданий 119 школ и школ интернатов – вводнЫе объекты к 1 сентября все открылись, кроме школы в Мамадышском районе, которая дополнительно была включена в программу.

- из 22 **детских садов** в работе у подрядчиков остаются 4 объекта: 2 в г.Казани, и по одному в Пестречинском и Арском районах. Общее выполнение работ по программе составило 93%.

 - из 6 **ресурсных центров** на сегодняшний **день** завершаются работы последнему объекту – это Чистопольский сельскохозяйственный техникум. Выполнение по нему составило 92%.

 - и из 4 зданий общежитий образовательных учреждений в работе остается 3. На этой неделе сдали общежитие аграрного колледжа в Алькеевском районе. Общее выполнение строительно-монтажных работ составило 92%.

По ремонту «**медицинских учреждений**» идет реализация трех программ.

На объектах первичного звена работы в целом выполнены на 90%. Из 20 программных объектов по 6 работы продолжаются.

- В рамках республиканской программы ремонта медицинских стационаров у подрядчиков в работе остается 18 объектов из 24. На этой неделе сдали 2 объекта в г.Казани. К текущей дате закрыто 88% от общего объема строительно-монтажных работ.

По отрасли **«Культура»** реализуются 4 программы.

На 91% выполнен капитальный ремонт сельских домов культуры. По 8 объектам работы продолжаются, 2 ДК – в Тукаевском и Алексеевком районе сдали по итогам прошедших 2-х недель.

95% достигло выполнение работ по ремонту отраслевых образовательных учреждений. В работе остаются 4 объекта из 7. На текущей неделе сдана детская школа искусств в г.Буинск.

В сфере **экологии и охраны природных ресурсов** реализуются
2 программных мероприятия. В целом их выполнение оценивается на сегодня в 85%. 14 объектов завершены. На этой неделе сданы 7 гидротехнических сооружений: в Пестречинском, Кайбицком, Чистопольском, Дрожжановском и Сабинском районах.

Капитальный ремонт объектов **молодежной политики** идет в рамках
4 республиканских программ.

- по программе ремонта молодежных центров из 6 объектов работы продолжаются на 3. Выполнено 91% от запланированного объема. На этой неделе сдался объект в Елабужском районе.

- На 78% выполнена программа ремонта оздоровительных лагерей: из 6 объектов на этой неделе завершился лагерь в Камско-Устьинском районе.

- из 3 подростковых клубов в работе остается один - в Алексеевском районе, готовность которого составляет 93%.

- И по программе ремонта 15 Центров психолого–педагогической помощи – выполнено 89% СМР. В прошедшие 2 недели сдан объект в г.Казани.

По линии **спорта** из 23 подведомственных учреждений в работе остаются 12: выполнение по ним составило 92%. 11 объектов завершены: из них 3 в г.Казани и один в Балтасинском районе по итогам текущей недели.

- по линии **Минсоцзащиты** из 29 зданий стационарных организаций социального обслуживания, в работе остаются 2. Плановый объем работ программы закрыт на 64%.

И коротко о ходе ремонта других **административных зданий**:

- остается в работе одно помещение в г.Арск Управления федеральной службы войск национальной гвардии из 3-х. СМР выполнены на 55%.

- продолжается ремонт в 2 из 3 зданий мировых судей, где выполнение работ оценивается в 85%.

- на финишной прямой ремонт муниципальных архивов: 99% достиг объем работ на последнем объекте программы в Ютазинском районе.

- завершился ремонт Административнго здания Сабинского лесничества.

 Кроме того, завершились работы по программе «**Восстановление уличного освещения**» - подрядчики отчитались о выполнении работ в 6 поселках г.Казани. Напомним, работы в текущем году затронули 452 населенных пункта в 45 районах.

Также закрылась программа **«Реконструкция и капитальный ремонт сетей газопотребления с заменой котлов в котельных бюджетных учреждений».** Выполнены работы на всех 40 объектах.

- По программе **«Обеспечение населения питьевой водой»** строительно-монтажные работы выполнены на 74%. О завершении на этой неделе отчитались 2 района: Верхнеуслонский и Пестречинский.

По 18 объектам программы **реконструкции и строительства сетей газораспределения, внутридомовых сетей газопотребления, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения в городах и районах** объем работ закрыт на 55%

По работам **в садоводческих товариществах**:

- в рамках водообеспечения выполнение составило 80%. На этой неделе завершились работы в Азнакаевском, Альметьевском, Высокогорском и Елабужском районах.

- по устройству площадок твердых бытовых отходов – 77%. На этой неделе завершены работы в 3 муниципальных районах: Сармановском, Высокогорском и Тукаевском.

- из 15 объектов инженерных сетей, которые модернизируются с использованием республиканских и федеральных средств, в работе остаются 7. На этой неделе завершены работы в Кукморском, Лаишевском муниципальных районах. Выполнение работ составляет 66%

О ходе **капитального ремонта многоквартирных домов.**

По информации, предоставленной Фондом, строительно-монтажные работы выполнены на 87% и сезонные работы - на 91%.

На сегодняшний день работы на стадии завершения в 182 много-квартирных домах. В 273 - работы завершены полностью.

**О** платежной дисциплине населения за жилищно-коммунальные услуги и задолженности предприятий и организаций за поставленные энергоресурсы**.**

В июле уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в среднем по Татарстану составил **100,4%.**

За январь-июль текущего года собираемость платежей снизилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 0,1%, и составила **98,0%**. Среднегодовой уровень составил **98,9%.**

Общая сумма задолженности населения за поставленные жилищно-коммунальные услуги на 1 августа 2022 года составила 8,7 млрд. рублей. Прирост задолженности за последние 5 лет на 1 августа 2022 года составил 3 млрд. 132 млн рублей.

Доля платежей совершенных в электронном формате в общем объеме достигла **70,2%**.

**О подготовке к отопительному периоду 2022 – 2023 года**.

По данным, внесенным муниципальными районами в систему «Мониторинг жилищного фонда» на сегодняшний день подготовлено **3 085** **котельных**, что составляет 99%.

**По объектам образования:** подготовлено 3 тыс. 265 объектов, что составляет 99,4%.

**По объектам здравоохранения:** из 1 тыс. 992-х объектов подготовлены 1 тыс. 976, что составляет 99,2%.

Из 1 тыс. 964-х объектов **культуры** подготовлено 1 тыс. 928 учреждений -это 98,2%.

**Готовность спортивных объектов оценивается** в 98 %: из 254 –х учреждений в работе остаются 5

**В сфере молодежной политики** остаются в работе 3 объекта из 106-и, что составляет 97,2%.

**В жилищном фонде** оформлены **паспорта готовности** на **16** тыс. 616 многоквартирных домов из 17 тыс. 683, что составляет 94,0%.