**Информация о реализации нацпроектов и госпрограмм в 2022 году.**

В части мероприятий по линии **Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ** на сегодняшний день всего по Национальным проектам и Государственным программам планируется реализовать 229 объектов и 12,517 тыс.кв.м аварийного жилищного фонда.

Общая сумма финансирования в рамках **Национальных проектов** составляет 18,48 млрд. руб. в том числе: РФ – 15,05 млрд. руб. РТ – 3,43 млрд. руб. Запланировано строительство, реконструкция и капитальный ремонт 123 объектов и 12,5 тыс.кв.м аварийного жилищного фонда.

Общая сумма финансирования в рамках **Государственных программ** **6,35 млрд. руб.** в том числе: РФ – 4,03 млрд. руб. РТ – 2,32 млрд. руб. Запланирована реализация **106 объектов**.

***Национальные проекты***

**1) НП «Жилье и городская среда» (50 объектов).** Финансированиена 2022 год составляет 6,5 млрд. руб. (Из них: РФ – 5,3 млрд. руб., РТ – 1,2 млрд. руб.). В том числе

- по федеральной программе «Жилье» работы проводятся на 16 объектах.

- по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» - (33 объекта, в т.ч. 27 парков и скверов и 6 объектов по конкурсу малых городов);

- по федеральной программе «Чистая вода» ведется строительство системы водоснабжения с водозаборным узлом для г.Нурлат.

 - федеральной программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» лимит на 2022 год составляет 109 млн. руб.

**2) НП «Экология».**

- по федеральной программе «Оздоровление Волги» реализуется 3 объекта - Реконструкция БОСК Казани, рекультивация иловых полей и демонтаж трубопроводов Нижнекамского водохранилища.

- по федеральной программе «Чистая страна» ведется рекультивация Самосыровского полигона.

**3) НП «Демография».**

- по федеральной программе «Содействие занятости» продолжается строительство детского сада на 220 мест г.Казани.

- по федеральной программе «Спорт – норма жизни» завершается строительство крытого катка с искусственным льдом в пгт. Алексеевское.

**4) НП «Образование»**

- по федеральной программе «Современная школа» завершается строительство школы на 100 мест с.Шильнебаш Тукаевского района;

- по федеральной программе «Успех каждого ребенка» отремонтированы спортивные залы в Апастовском и в Бавлинском районах.

**5) НП «Здравоохранение».** Ведется строительство и реконструкция 29 ФАПов и 5 медицинских организаций, а также капитальный ремонт 15 зданий медицинских организаций. Выполнение строительно-монтажных работ составляет более 98%.

**6) НП «Культура».** Ведется строительство 5 сельских домов культуры, капремонт 2 сельских домов и одного музея, реконструкция театра юного зрителя города Нижнекамска, капитальный ремонт одной детской школы искусств, а также РДК в Буинском МР. Строительно-монтажные работы выполнены на 87%.

**7) НП «Туризм и индустрия гостеприимства».** Запланировано благоустройство территории вблизи объекта «Тюбетей тауер».

**8) НП «Наука и университеты».** Запланировано строительство жилых корпусов жилого комплекса Университета Иннополис.

***Государственные программы***

**1)** **ГП «Комплексное развитие сельских территорий»**. С целью создания условий для обеспечения доступным комфортным жильем сельского населения ведется обустройство под компактную жилищную застройку в Лаишевском, Пестречинском, Черемшанском, Кукморском, Тукаевском и Сабинском районах.

- строительство 2 школ и 1 школы-сада. Выполнение строительно-монтажных работ 90%.

- капитальный ремонт сельского дома культуры в Кукморском районе. Строительно-монтажные работы - 98%.

- строительство инженерных сетей в Кукморском, Лаишевском и Мамадышском районах. Работы выполнены.

**2) ГП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».** Обустроено и восстановлено4 объекта в Казани и Верхнеуслонском районе.

**3) ГП «Развитие культуры».** Завершено строительство Русского драматического театра «Мастеровые».

**4) ГП «Развитие образования».** В 2022 году запланировано капитально отремонтировать 67 общеобразовательных учреждений в 20 муниципальных районах РТ, Работы выполнены на 98,6 %.

**5) ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов».** Ведется

- выполнен капитальный ремонт 14 гидротехнических сооружений, а также берегоукрепление Куйбышевского водохранилища.

- ведутся работы по берегоукреплению Куйбышевского водохранилища с. Камское –Устье.

**6) ГП «Развитие физической культуры и спорта».** Запланирована закупка оборудования для спортивных площадок.