Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 19 сентября 2020 года**

**По программе капитального ремонта многоквартирных домов**

По данным системы Мониторинг жилищного фонда (МЖФ) работы по капитальному ремонту выполнены на сумму 4 млрд. 891 млн. 344 тыс. руб., что составляет 73,52%.

**По капитальному ремонту дошкольных учреждений:** из 87 детских садов осталось завершить работы на 16 объектах в 6 МО.

**По программе капитального ремонта теплых туалетов**

Из 286-ти объектов по состоянию на 17 сентября:

- по 218-ти общеобразовательным организациям:

Работы ведутся на 139-х объектах, на 79-х объектах завершены.

- по 57-ми дошкольным образовательным организациям:

Работы ведутся на 9-ти объектах, на 25-ти объектах завершены, по остальным ведутся подготовительные работы.

- по 11-ти организациям дополнительного образования:

Работы ведутся на 1-м объекте, на 2-х объектах завершены, по остальным ведутся подготовительные работы.

**По программе капитального ремонта ресурсных центров**

По состоянию на 17 сентября работы ведутся на 9-ти объектах, на 8-ми объектах работы завершены.

**По капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий**

По состоянию на 17 сентября работы ведутся на всех 3-х объектах.

**По капитальному ремонту спортивных объектов**

По состоянию на 17 сентября работы ведутся на 10 объектах, на 11-ти завершены.

**По программе капитального ремонта детских оздоровительных лагерей**

По состоянию на 17 сентября работы завершены на 5-ти объектах, ведутся на 1-м

**По программе строительства и реконструкции детских оздоровительных лагерей**

По состоянию на 17 сентября из 9 объектов:

- на 6-ти объектах работы завершены;

- на 3 объектах работы продолжаются.

**По программе капитального ремонта зданий (помещений) молодежных центров и укрепление материальной базы**

По состоянию на 17 сентября работы завершены на 2-х объектах, ведутся работы на 3-х объектах.

**По программе капитального ремонта подростковых клубов и укрепление материальной базы**

По состоянию на 17 сентября работы завершены на 12-ти объектах, ведутся на 4-х.

**По программе капитального ремонта стационаров**

По состоянию на 17 сентября на 5-ти объектах работы завершены, на 10-ти объектах работы ведутся.

**По капитальному ремонту объектов здравоохранения**

По состоянию на 17 сентября на 7-ми объектах работы завершены, в работе 1-н объект.

**По программе капитального ремонта объектов культурного назначения**

По состоянию на сентября из 37-ми объектов работы завершены на 31-ом, 6 - в работе.

**По программе капитального ремонта образовательных учреждений отрасли культуры**

По состоянию на 17 сентября из 8-ми объектов работы ведутся на   
4-х, на 4-х завершены.

**По программе капитального ремонта зернотоковых хозяйств**

По состоянию на 17 сентября на 110 объектах работы завершены, на 16-ти продолжаются.

**По программе капитального ремонта овощекартофелехранилищ**

По состоянию на 17 сентября на 3-х объектах работы завершены, ведутся на 5 объектах.

**По программе капитального ремонта коровников**

По состоянию на 17 сентября на 106 объектах работы завершены, ведутся на 36 объектах.

**По программе капитального ремонта машинно-тракторных парков**

По состоянию на 17 сентября работы завершены на 41 объекте, ведутся на 23 объектах.

**По программе капитального ремонта птицеферм**

По состоянию на 17 сентября работы ведутся на 5 объектах, на 7 объектах завершены.

**По программе капитального ремонта конеферм**

По состоянию на 17 сентября работы ведутся на 4 объектах, на 6 объектах работы завершены.

**По программе капитального ремонта зданий подведомственных МВД по РТ**

По состоянию на 17.09.2020 работы ведутся на 2-ух объектах, на 1-ом объекте работы завершены.

**По программе капитального ремонта учреждений социального обслуживания**

По состоянию на 17 сентября работы завершены на 15-ти объектах, на 22-х объектах работы ведутся.

**По капитальному ремонту объектов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ**

По состоянию на 17 сентября из 14-ти объектов работы ведутся на 12-ти, на 2-х объектах завершены.

**По программе капитального ремонта зданий лесничеств, подведомственных Министерству лесного хозяйства РТ**

По состоянию на 17 сентября работы ведутся на 3-х объектах, на 11-ти объектах работы завершены.

**По программе капитального ремонта помещений муниципальных архивов**

По состоянию на 17 сентября из 7 объектов осталось завершить 2 объекта.

**По капитальному ремонту зданий исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ**

По состоянию на 17 сентября в работе осталось 2 объекта, на 19-ти объектах завершены.

**На 17 сентября завершены работы по трем программам:**

* «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ»
* «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ»
* «Переход на индивидуальные системы отопления, установка блочно-модульных котельных в городах и районах РТ»

**Ведутся работы по двум программам:**

* по программе «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ»

По состоянию на 17 сентября проложено 153 км водопровода, пробурена 21 скважина, установлено 28 водонапорных башен.

* по программе «Модернизация систем водоотведения»

По состоянию на 17 сентября 2020 работы завешены на 13 объектах, на остальных объектах работы ведутся согласно графиков.

**О подготовке к отопительному периоду**

По информации ГЖИ по состоянию на 16 сентября 2020 года:

Оформлены паспорта готовности на 16 тыс.608 МКД из 17 тыс. 273-и, внесенных в систему мониторинга, что составляет 96,2 %.

По информации муниципальных образований по состоянию   
на 17 сентября 2020 года подготовлено:

**Объекты социальной сферы:**

* 1 984 объектов здравоохранения (99,9%).
* 3 340 объектов образования (99,8%).
* 1 903 объектов культуры (99,9%).
* 171 объект социальной защиты и центров занятости населения (100%).
* 218 спортивных объектов (98,6%).
* 54 объекта молодежи (98,2%).

**Объекты коммунальной сферы:**

* 2 045 котельных (99%).
* 3065 км тепловых сетей (99%).
* 2 405 водозаборных сооружений (100%).
* 267 водопроводных насосных станции (100%).
* 12 659 км водопроводных сетей (99%).
* 4018 км канализационных сетей (100%).