**Пресс-релиз**

**Программа «Сельские клубы»**

Программа по строительству культурных общественных центров (Сельских клубов) принята в 2012 году. Строительство многофункциональных культурных центров ведется на основе типовых проектов мощностью на 50, 100, 200 и 300 мест (с библиотекой, ФАПом, библиотекой и ФАПом). Проекты составлены с учетом требований пожарной безопасности и создания доступной среды (пандусы, санитарная комната).

С момента реализации программы с 2012 по 2017 годы в Республике Татарстан построены и введены в эксплуатацию 257 сельских клуба, создано 41 584 места с общим объемом финансирования из республиканского бюджета 2 617,96 млн.рублей, в т.ч.:

- в 2017 году построен 31 объект культурного назначения на общую сумму 274,979 млн.рублей и мощностью 2 600 мест.

- в 2018 году предусмотрено строительство 28 объектов на общую сумму 267,799 млн.рублей. На сегодняшний день работы организованы на 27 объектах из 28

*Также, при субсидировании из бюджета Российской Федерации:*

 в 2015 году в 2 муниципальных образованиях Республики Татарстан (Азнакаевский, Буинский) построены 2 центра культурного развития на общую сумму в 200,0 млн.рублей (100,0 млн.рублей – бюджет РТ; 100,0 млн.рублей – бюджет РФ).

 в 2016 году построено 5 сельских домов культуры (в Альметьевском, Верх.-Услонском, Лаишевский, Тюлячинском и Чистопольском районах) на общую сумму 68,76 млн.рублей (в т.ч. бюджет РТ – 21,34 млн.рублей, бюджет РФ–47,42млн.рублей.