Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения, завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании, капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения, обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 17 января 2020 года**

**Ввод жилья**

Министерством в соответствии с доведенными Минстроем России показателями ввода жилья сформирована программа жилищного строительства на 2020 год в объеме 2 млн. 979 тыс. кв.метров.

По состоянию на 17 января в республике введено в эксплуатацию 52,9 тыс кв.метров жилья.

**Программа социальной ипотеки**

ГЖФ на сегодня откорректирована инвестиционная программа на 2020 год в объеме 273,6 тыс кв.метров – это 130 домов на 4 тыс 970 квартир.

**Многоквартирное инвестиционное жилье**

По программе многоквартирного инвестиционного жилья в 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 177 многоквартирных домов жилой площадью 1 млн 317,2 тыс кв.метров.

Стадия строительства объектов следующая:

- в высокой степени готовности (70%-100%) 91 дом;

- в средней степени готовности (30%-70%) 61 дом;

- в низкой степени готовности (0%-30%) 25 домов.

**Индивидуальное жилищное строительство**

По линии индивидуального жилищного строительства в 2020 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 10 тыс. 680 домов площадью 1 млн 388,2 тыс кв.метров.

На 17 января введен в эксплуатацию 61 индивидуальный жилой дом площадью 8 тыс. кв.метров.

**Обеспечение жильем**

 В 2020 году планируется обеспечить жильем 721 семью на сумму 1 млрд 189,2 млн рублей, из них:

- 600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье;

- 46 многодетных семей, имеющие 5 и более детей (в том числе 2 семьи, имеющие 10 детей);

- 47 молодых семей;

- 28 граждан, из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

**Программа капремонта МКД на 2020 год**

На 2020 год планируется ремонт 788 многоквартирных домов общей площадью 4,5 млн кв.метров. Принимают участие 40 МО (кроме Алькеевского, Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов).

**Программа переселения граждан из аварийного**

**жилищного фонда**

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» осуществляется реализация Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы.

В Программу включены 86 аварийных МКД, в которых проживают 1 тыс. 732 человека в 637 помещениях площадью 20 тыс. 707,32 кв. метров.

План переселения по этапу 2020 года: 175 граждан из 66 помещений на 2 тыс. 125,60 кв. метров.

**Министерство строительства в 2020 году** в рамках
6 Национальных проектов будет мониторить 131 объект. В настоящее время все соглашения заключены.

**Программы 2021 года**

Также в настоящее время Министерством совместно с отраслевыми министерствами активно ведется работа по формированию программ на 2021 год. Распоряжения Кабинета Министров РТ на проектные работы по программам следующего года планируется выпустить в 1 квартале текущего года.