Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж 7 февраля 2020 года

**Ввод жилья**

По программам направленым на обеспечение ввода жилья (социальная ипотека, МКД инвестиционное, ИЖС и арендное жилье) по состоянию на 6 февраля в республике введено в эксплуатацию 263,9 тыс кв.метров жилья (8,9 % от плана).

**Программа социальной ипотеки**

По инвестиционной программе ГЖФ на 2020 год запланирован ввод в эксплуатацию 130 домов на 4 тыс 970 квартир общей площадью 273,6 тыс кв.метров.

По состоянию на 6 февраля в органы статистики отчитались по 10-ти домам на 108 квартир площадью 5,2 тыс кв.метров.

По оставшимся 120-ти объектам инвестиционной программы   
2020 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находятся 12 объектов площадью 85,1 тыс кв.метров;

- в средней степени готовности находится 61 объект площадью 84,4 тыс кв.метров;

- в низкой степени готовности находятся 47 объектов площадью 98,9 тыс кв.метров.

**Многоквартирное инвестиционное жилье**

По программе многоквартирного инвестиционного жилья в 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 177-ми многоквартирных домов жилой площадью 1 млн 317,2 тыс кв.метров.

Введено в эксплуатацию 24 многоквартирных жилых дома площадью 141,4 тыс кв.метров.

Стадия строительства вводных объектов 2020 года следующая:

- в высокой степени готовности (70%-100%) 67 домов;

- в средней степени готовности (30%-70%) 63 дома;

- в низкой степени готовности (0%-30%) 23 дома.

**Индивидуальное жилищное строительство**

По линии индивидуального жилищного строительства в 2020 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 10 тыс 680 домов площадью 1 млн 388,2 тыс кв.метров.

На 6 февраля введено в эксплуатацию 902 индивидуальных жилых дома площадью 117,3 тыс кв.метров.

**Обеспечение жильем**

По программам оказания государственнной поддержки гражданам в обеспечении жильем (дети-сироты, многодетные и молодые семьи, вынужденные переселенцы, переселенцы с Крайнего Севера и чернобыльцы) планируется улучшить жилищные условия 728-ми семей на сумму 1 млрд 193,4 млн рублей, из них:

- 600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье;

- 46 многодетных семей, имеющие 5 и более детей (в том числе 2 семьи, имеющие 10 детей);

На 6 февраля сертификаты оформлены 10-ти многодетным семьям (на сумму 46 млн 136 тыс. рублей).

- 47 молодых семей;

- 35 граждан, из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

**Программа капремонта МКД на 2020 год**

На 2020 год (утверждена ПКМ РТ №1220 от 27.12.2019г.) планируется ремонт 788-ми многоквартирных домов общей площадью 4,5 млн кв.метров. Принимают участие 40 муниципальных образований (кроме Алькеевского, Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов).