Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 22 августа 2020 года**

**Программа капитального ремонта**

По данным системы Мониторинг жилищного фонда (МЖФ) работы по капитальному ремонту выполнены на сумму 3 млрд. 569 млн. 263 тыс.руб.

**Капитальный ремонт объектов образования**

**По программе капитального ремонта общеобразовательных организаций** запланирован ремонт 36 школ. По состоянию на 20 августа работы ведутся 17-ти объектах, на 19-ти объектах работы завершены.

**По капитальному ремонту коррекционных школ** работы ведутся на всех 3-ех объектах.

**По капитальному ремонту дошкольных учреждений** из 87 объектов работы ведутся на 57-ми. На 30-ти объектах работы завершены.

**По капитальному ремонту функциональных зон в общеобразовательных и коррекционных школах ситуация следующая:**

* по общеобразовательным организациям из 42-х запланированных объектов работы ведутся на 11-ти, на 31-ом объекте работы завершены.
* по коррекционным школам работы ведутся на всех 2-х объектах.

**По программе капитального ремонта ресурсных центров**

Работы ведутся на 12-ти объектах, на 5-ти завершены.

**По капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий** работы ведутся на всех 3-х объектах.

**По программе капитального ремонта теплых туалетов** запланирован ремонт на 286-ти объектах. По состоянию на 20 августа:

* из 218-ти общеобразовательных организаций: работы ведутся на 72-х объектах, на 23-х объектах завершены, по остальным ведутся подготовительные работы.
* из 57-ми дошкольных образовательных организаций: работы ведутся на 12-ти объектах, на 5-ти объектах завершены, по остальным ведутся подготовительные работы.
* в 11-ти организациях дополнительного образования работы ведутся на 2-ух объектах, по остальным ведутся подготовительные работы.

**По программе капитального ремонта спортивных объектов** работы ведутся на 19 объектах, на 2-ух завершены.

**По программе капитального ремонта зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы** работы ведутся на 3-х объектах, на 2-х завершены.

**По программе капитального ремонта детских оздоровительных лагерей** работы ведутся на 2-х объектах, на 4-х объектах работы завершены.

**По программе капитального ремонта подростковых клубов и укрепление материальной базы** работы ведутся на 10-ти объектах, на 6-ти завершены.

**По программе капитального ремонта стационаров** из 15-ти объектов работы ведутся на 11-ти, на 4-х объектах работы завершены.

**По капитальному ремонту объектов здравоохранения** из 8-ми объектов работы ведутся на 1-м, на 7-ми объектах работы завершены.

**По программе капитального ремонта объектов культурного назначения** из 37-ми объектов работы ведутся на 16-ти, на 21-ом завершены.

**По программе капитального ремонта образовательных учреждений отрасли культуры** из 8-ми объектов работы ведутся на 7-ми, на 1-ом завершены.

**По программе капитального ремонта коровников** работы ведутся на 59 объектах, на 82 объектах работы завершены.

**По программе капитального ремонта зернотоковых хозяйств** работы ведутся на 36 объектах, на 90 объектах работы завершены

**По программе капитального ремонта машинно-тракторных парков** работы ведутся на 28 объектах, на 36 объектах работы завершены.

**По программе капитального ремонта овощекартофелехранилищ** работы ведутся на 7 объектах, на 1-ом завершены.

**По программе капитального ремонта птицеферм** работы ведутся на 6 объектах, на 6 объектах завершены.

**По программе капитального ремонта зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства** работы ведутся на 2-х, на 39 объектах работы завершены.

**По программе капитального ремонта конеферм** работы ведутся на 7 объектах, на 3-ех объектах работы завершены.

**По программе капитального ремонта зданий подведомственных МВД по РТ** работы ведутся на 2-ух объектах, на 1-ом объекте работы завершены.

**По программе капитального ремонта учреждений социального обслуживания** из 37-ми объектов работы ведутся на 27-ми объектах, на 9-ти объектах работы завершены.

**По программе капитального ремонта помещений муниципальных архивов** запланирован ремонт 7 муниципальных архивов. Работы ведутся
на 3-х объектах, на 4-х - работы завершены

**По программе капитального ремонта зданий лесничеств, подведомственных Министерству лесного хозяйства РТ** работы ведутся на 10 объектах, на 4-х объектах работы завершены.

**По капитальному ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ** работы ведутся на 5-ти объектах, на 16-ти объектах завершены.

**По 5-ти программам ГКУ «ГУИС РТ» ситуация следующая:**

**по программе «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ»** проложено 140,3 км водопровода, пробурено 19 скважин, установлено 22 водонапорные башни.

**по программе «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ»** демонтаж котлов на всех объектах выполнен, завершен монтаж 109 котлов на 63 объектах.

**по программе «Переход на индивидуальные системы отопления, установка блочно-модульных котельных в городах и районах РТ»** выполнен монтаж системы отопления в 1 тыс. 196 квартирах.

**по программе «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ»** установлено 11 тыс. 715 светильников, смонтировано 240 км СИП.

**по программе «Модернизация систем водоотведения»** работы ведутся на всех объектах.

**Собираемость платежей за ЖКУ**

С учетом отсутствия платежей за отопление в летние месяцы и недосбора платежей в апреле – мае 2020 года, в июле текущего года уровень собираемости платежей составил 105,3% (рост относительно июля 2019 года на 0,1%).

 **Электронные платежи**

По результатам мониторинга платежей за ЖКУ, поступивших в электронном виде на 1 августа доля «электронных» платежей за ЖКУ составила 60,9% от суммы платежей, что на 5,7% выше показателей за аналогичный период 2019 года.